Příloha č. 2 zadávací dokumentace  -  Závazný návrh smlouvy o dílo

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „OZ“) a dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“)

- Nemocnice Pardubického kraje, a.s.

- Sídlo:		Kyjevská 44, 532 03 Pardubice

- Zastoupená:	MUDr. Tomášem Gottvaldem, předsedou představenstva

MUDr. Vladimírem Ningerem, Ph.D., členem představenstva

bankovní spojení:	Československá obchodní banka, a.s.

číslo účtu:		280123725/0300

- IČ:			27520536

DIČ:		CZ27520536

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2629

Datová schránka: eiefkcs

Kontaktní osoba objednatele ve věcech technických:

Jméno:  bude doplněno před podpisem smlouvy

E-mail:   bude doplněno před podpisem smlouvy

Telefon: bude doplněno před podpisem smlouvy

dále jen „objednatel“ na straně jedné

a

- (doplní dodavatel - obchodní firma / jméno a příjmení)

- Sídlo:  (doplní zhotovitel)

- Zastoupená: (doplní zhotovitel)

bankovní spojení: (doplní zhotovitel)

číslo účtu:	(doplní zhotovitel)

- IČ:     (doplní zhotovitel)

DIČ:  (doplní zhotovitel)

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v  (doplní zhotovitel)

Datová schránka:  (doplní zhotovitel)

Adresa pro doručování:  (doplní zhotovitel)

Kontaktní osoba objednatele ve věcech technických:

Jméno:  (doplní zhotovitel)

E-mail:   (doplní zhotovitel)

Telefon: (doplní zhotovitel)

dále jen „zhotovitel“ na straně druhé

(společně též dále jen „smluvní strany“)

- uzavírají

- níže uvedeného dne, měsíce a roku

- tuto smlouvu o dílo

(dále jen „smlouva“)

Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka vítězného dodavatele předložená v rámci zadávacího řízení „Komplexní obnova spalovny v NPK, a.s., pracoviště Pardubická nemocnice“., evidenční číslo z věstníku veřejných zakázek Z2018-036432 realizovaného v souladu se ZZVZ.

Předmět smlouvy

  - Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele za podmínek této smlouvy dílo spočívající v provedení kompletní a komplexní obnovy technologie spalovny ve stávajícím samostatném objektu v areálu Pardubické nemocnice společnosti Nemocnice Pardubického kraje, a.s. obnovou stávající technologie za novou a to ve stejné kapacitě, na stávajícím půdorysu a se stejným technologickým procesem pyrolyzního spalování s podpůrným palivem zemním plynem s výrobou tepla a principem a způsobem čištění spalin, emisního monitoringu technologického vzduchotechnického zařízení, manipulačních prostředků a dalšího vybavení a s přihlédnutím k požadavkům příslušných zainteresovaných (dotčených) institucí.

  - Dílo zahrnuje dodávku, montáž a zprovoznění nového technologického vybavení spalovny.

  - Dílo bude provedeno dle projektové dokumentace zhotovené společností CENTROPROJEKT GROUP a. s., sídlo: Štefánikova 167, 760 01 Zlín, ve kterém jsou uvedeny požadavky objednatele na dodávku technologického vybavení spalovny včetně technologických, závazných číselných, funkčních, kapacitních a ostatních technických parametrů, podrobností týkající se montáže, bezpečnosti práce, požadavků na dokumentaci skutečného provedení a ostatních požadavků na realizaci díla, dále jen  „projektová dokumentace“.

  - Zhotovitel zaručuje, že dodané technologické zařízení spalovny

    - nezasahuje mimo půdorysný rozměr objektu a v něm vymezený prostor (vyjma kompresorové stanice, která je plánována v objektu kotelny). tj. technologické zařízení nezasahuje do částí stavby, kde je administrativní zázemí, šatny, sociální zařízení atd., podrobně vyznačeno v projektové dokumentaci zejména na výkresech číslo CTX S 104, CTX S  105, CTX S  106 z  08/2017;

    - dodržuje stejný princip termického odstranění odpadů se stejným technologickým procesem pyrolyzního spalování s podpůrným palivem zemním plynem se shodnou výrobou tepla a způsobem čištění spalin;

    - zvládne zpracovat min. 750 t odpadu ročně  s minimální kapacitou  3 t denně v přetržitém provozu (odpady dle číselníku, převažující složka 180103 a převažující materiál umělá hmota resp. plasty);

    - vyhovuje účelu, funkcím, kapacitám, technickým parametrům, technologickým procesům, napojením na stávající rozvody a ostatním charakteristikám a požadavkům uvedených projektové dokumentaci;

    - garantuje plnění emisních limitů uvedených v projektové dokumentaci při dodržování technologického postupu spalování a čištění spalin.

  - Zhotovitel má povinnost spolupracovat při úpravě projektové dokumentace stavební části a harmonogramu stavebních a montážních prací týkajících se technologického vybavení spalovny.

    - Zhotovitel

- na základě písemné výzvy objednatele předá projektantovi určenému objednatelem všechny podklady pro zapracování jeho požadavků na úpravu projektové části stavební dokumentace, která nesmí být ale v rozporu s rozhodnutím stavebního úřadu (MmP SÚ 441/2018/Uh), které je přílohou projektové dokumentace. V případě následných požadavků zhotovitele na provedení stavebních prací nezahrnutých do projektové dokumentace nese náklady na tyto stavební práce zhotovitel;

- ve spolupráci s projektantem a objednatelem zpracuje kompletní a proveditelný harmonogram montážních a instalačních prací technologického vybavení spalovny od převzetí místa plnění (staveniště) po dokončení kolaudačního řízení, a to dle požadavků objednatele na termín plnění v čl. 3 této smlouvy. Noční práce je možná při dodržování všeobecně platných předpisů (např. hlučnost apod.).

Harmonogram bude zejména obsahovat

- důležité milníky majících např. dopad na omezení provozu v areálu nemocnice, předpokládaný termín odstavení spalovny apod.;

- požadavky na součinnost objednatele;

- požadavky zainteresovaných stran (revize, kontroly, měření emisí, vyhotovení nutných dokladů, dokumentací a získání příslušných schválení nezbytných pro řádný a bezpečný provoz spalovny).

  - Zhotovitel písemně odsouhlasí konečnou úpravu projektové dokumentace stavební části.

  - Objednatelem odsouhlasená projektová dokumentace pro montáž a instalaci nového technologického vybavení spalovny a harmonogram montážních a instalačních prací technologického vybavení spalovny bude závazným podkladem pro samostatnou veřejnou zakázku na výběr dodavatele stavebních prací realizovanou zadavatelem Pardubický kraj. Vybraný dodavatel stavebních prací bude plně podřízen požadavkům zhotovitele na provádění stavebních prací ve vazbě na montážní a instalační práce technologického vybavení spalovny a je povinen poskytnout součinnost dodavateli technologického vybavení spalovny v rozsahu a termínech dle finálního harmonogramu montážních a instalačních prací technologického vybavení spalovny.

  - Součástí díla je také:

  - návrh provozních řádů technických zařízení, dodávka všech dokladů o zkouškách, revizích, atestech a provozních návodů a předpisů v českém jazyce včetně dokladů požadovaných v projektové dokumentaci  (všechny doklady ve 2 vyhotoveních v listinné a elektronické podobě) včetně zaškolení obsluhy,

  - zajištění zpracování všech případných dokumentací a dokladů potřebných pro provedení díla. Zhotovitel garantuje a předá dokumentaci skutečného provedení (stavby a technologie) dle vyhl. 499/2006 Sb. ve třech listinných vyhotoveních a jednom elektronickém vyhotovení na CD-Rom.

  - Zhotovitel je povinen při provádění díla:

- koordinovat a provádět svoji činnost při realizaci díla s ohledem na spoluužívání místa plnění s dodavatelem stavebních prací,

- zohlednit a koordinovat svou činnost při realizaci s ohledem na to, že úpravy budou prováděny za plného provozu areálu nemocnice,

- plnit podmínky a požadavky dotčených orgánů a organizací související s realizací stavby,

- zohlednit vyjádření dotčených orgánů a organizací související s realizací stavby.

  - Zhotovitel se zavazuje průběžně provádět veškeré potřebné zkoušky, měření a atesty k prokázání kvalitativních parametrů předmětu díla.

  - Zhotovitel se zavazuje k tomu, že celkový souhrn vlastností provedeného díla bude dávat schopnost uspokojit stanovené potřeby, tj. využitelnost, bezpečnost, bezporuchovost, udržovatelnost, hospodárnost, ochranu životního prostředí, požární bezpečnost, hygienické požadavky. Ty budou odpovídat platné právní úpravě, českým technickým normám, projektové dokumentaci a této smlouvě.

  - Objednatel se zavazuje převzít provedené dílo od zhotovitele a zaplatit cenu dle podmínek této smlouvy.

Účel smlouvy

  - Účelem této smlouvy je kompletní a komplexní obnova technologie spalovny.

Termín a místo plnění, předání a převzetí místa plnění

  - Místo plnění díla bude zhotoviteli předáno k vlastní realizaci obnovy technologie a to k demontáži stávajícím technologie a instalaci nové technologie dle této smlouvy  do 3 pracovních dnů od doručení písemné výzvy objednatele zhotoviteli k protokolárnímu předání a převzetí místa plnění, nejpozději však do 30. 6. 2019. Při předání místa plnění bude zhotoviteli předána platná a závazná projektová dokumentace, jejíž součástí bude harmonogram.

  - Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za způsobilost místa plnění z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany od okamžiku jeho převzetí. Odpovídá v plném rozsahu za bezpečnost práce a ochranu zdraví svých zaměstnanců, včetně zaměstnanců poddodavatelů, a za jejich vybavení ochrannými pomůckami.

  - Zhotovitel je povinen seznámit pověřené osoby objednatele, které se budou v souvislosti s prováděním díla nacházet na staveništi, s podmínkami bezpečnosti práce, protipožární ochrany, ochrany zdraví při práci a ochrany životního prostředí. Zhotovitel odpovídá za jejich bezpečnost a ochranu zdraví po dobu jejich pobytu na staveništi.

  - Zhotovitel se zavazuje provést dílo řádně dle předané projektové dokumentace a harmonogramu v souladu s níže uvedeným termínem plnění:

| Činnost | Závazný termín |
| --- | --- |
| Vyhodnocení provozu, měření emisí, zkušební provoz, předání všech povinných podkladů pro zahájení kolaudačního řízení | nejdéle do 30. 12. 2020 (termín nesmí být prodloužen, ale může být při dodržení všech zákonných lhůt a předání povinných dokladů zkrácen) |

  - Okamžikem protokolárního převzetí předmětu plnění přechází na objednatele vlastnické právo k předmětu plnění a nebezpečí škody na předmětu plnění. Objednatel není povinen převzít předmět plnění či jeho část, která je poškozená, či která jinak nesplňuje podmínky této smlouvy, zejména pak jakost předmětu plnění.

  - Termíny plnění díla lze prodloužit pouze na základě písemného dodatku k této smlouvě, a to pouze v případě, že nastanou skutečnosti, které nebylo objektivně možné v době uzavření této smlouvy předvídat a které po přechodnou dobu bránily v provádění díla a vznikly bez zavinění na straně zhotovitele. Objednatel si dále vyhrazuje právo posunutí termínů plnění díla s ohledem na své provozní a organizační potřeby a zhotoviteli z takového posunu za žádných okolností nemůže vyplývat právo na účtování jakýchkoliv smluvních pokut, navýšení cen či náhrad škod. V případě posunutí termínu z důvodů na straně objednatele se o stejný časový úsek prodlužuje termín pro dokončení díla.

  - Místem plnění díla je pracoviště objednatele – Pardubická nemocnice, Kyjevská 44, 532 03 Pardubice.

Cena za dílo

  - Smluvní strany se dohodly na celkové ceně za dílo, kterou je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli za řádně provedené dílo provedené v souladu s touto smlouvou, ve výši:

(doplní zhotovitel) Kč bez DPH

(slovy: (doplní zhotovitel) korun českých)

DPH ve výši (doplní zhotovitel)% činí(doplní zhotovitel) Kč

(slovy: (doplní zhotovitel) korun českých)

(doplní zhotovitel) Kč včetně DPH

(slovy: (doplní zhotovitel) korun českých)

(dále jen „cena“)

  - Podrobná struktura ceny za dílo podle této smlouvy, jednotkové ceny a celková cena jsou uvedeny v příloze č. 1 této smlouvy – Oceněný výkaz výměr.

  - Cena uvedená v čl. 4.1 smlouvy je cenou nejvýše přípustnou. Zhotovitel prohlašuje, že cena plně pokrývá všechny jeho náklady spojené s plněním této smlouvy (všechny práce, činnosti a dodání věcí nezbytných pro řádné provedení a dokončení díla a odstranění všech jeho vad a splnění ostatních povinností zhotovitele plynoucích z této smlouvy).

  - Zhotovitel má dle této smlouvy právo na zaplacení ceny pouze skutečně provedených prací a poskytnutých dodávek. Práce a dodávky, které nebudou provedeny, nebudou zhotovitelem účtovány a cena za tyto práce a dodávky bude v souladu s přílohou č. 1 smlouvy od celkové ceny odečtena.

  - Celkovou cenu díla bez DPH lze překročit pouze za předpokladu sjednání dodatku k této smlouvě, a to na základě zadání nové veřejné zakázky.

Platební podmínky

  - Cena díla bude hrazena dílčími měsíčními daňovými doklady/fakturami bezhotovostně převodem na účet zhotovitele uvedený v záhlaví této smlouvy (dále jen „faktura“) vystaveného zhotovitelem, přičemž datem zdanitelného plnění je den odsouhlasení soupisu provedených prací v rozsahu dílčího plnění dle harmonogramu realizace díla objednatelem, včetně předávacího protokolu (fakturace bude provedena pouze při dokončení instalace příslušných komponent strojního zařízení v místě dle projektové dokumentace, fakturace nebude provedena u nenamontovaných (v místě plnění skladovaných) komponent strojního a ostatního vybavení spalovny). Výše dílčího daňového dokladu/faktury v Kč bude odpovídat součtu oceněných provedených dodávek, prací a služeb. Faktura bude doručena ve dvojím vyhotovení objednateli nejpozději do 10. dne po termínu zdanitelného plnění fakturovaných prací. Odsouhlasený soupis provedených prací a předávací protokol je nedílnou součástí faktury, bez tohoto je faktura neúplná. Fakturace bude realizována do výše 90 % ceny díla bez DPH. Zbylých 10 % ceny díla bez DPH bude objednatelem pozastaveno a tvoří jistotu na řádné provedení díla a na splnění závazků zhotovitele dle této smlouvy. Pozastavených 5 % z této částky bude objednatelem uhrazeno zhotoviteli po převzetí díla nebránícího uvedení díla do zkušebního provozu. Zbylých pozastavených 5 % bude objednatelem uhrazeno po ukončení plnění díla (zejména splnění emisních limitů při dodržování technologického postupu spalování a čištění spalin a dodržení požadavků na kapacitu zpracování odpadu) do 30 kalendářních dnů od obdržení písemné výzvy zhotovitele po konečném předání a převzetí díla a odstranění zjištěných vad a nedodělků. Podmínkou proplacení konečné faktury je odstranění veškerých vad a nedodělků. Ukončením díla se rozumí vydání vyhodnocení zkušebního provozu a dokončení kolaudačního řízení. O tomto bude sepsán protokol, který je nedílnou součástí faktury, bez tohoto je faktura neúplná.

  - Součet plateb za předmět díla nesmí po celou dobu platnosti smlouvy překročit smluvní cenu díla.

  - Zhotovitel není oprávněn požadovat jakékoli zálohy.

  - Zhotovitel fakturu doručí objednateli ve dvojím vyhotovení na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy.

Faktura musí obsahovat všechny náležitosti řádného daňového dokladu podle platné právní úpravy, zejména podle zákona č. 235/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů a podle § 435 OZ. Dále musí faktura obsahovat tyto údaje:

- označení „faktura – daňový doklad“;

- evidenční číslo daňového dokladu;

- číslo smlouvy a datum jejího uzavření;

- název a sídlo smluvních stran, obchodní název, adresa;

- IČO, DIČ smluvních stran;

- předmět dodávky a název díla;

- den vystavení  faktury a datum splatnosti;

- číslo účtu zhotovitele,  včetně názvu banky, na který má být faktura uhrazena;

- cenu bez DPH.

  - Splatnost faktury je 30 dnů ode dne jejího doručení objednateli.

  - Faktura se považuje za uhrazenou okamžikem odepsání fakturované částky z účtu objednatele a jejím směrováním na účet zhotovitele.

  - Objednatel si vyhrazuje právo vrátit zhotoviteli do data jeho splatnosti daňový doklad – fakturu, který nebude obsahovat některý údaj nebo přílohu uvedenou ve smlouvě nebo má jiné závady v obsahu nebo nedostatečný počet výtisků. Při vrácení faktury objednatel uvede důvod jejího vrácení a v případě oprávněného vrácení zhotovitel vystaví fakturu novou. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti a běží znovu ode dne doručení nové faktury objednateli. Zhotovitel je povinen novou fakturu doručit objednateli do 10 dnů ode dne, kdy mu byla doručena oprávněně vrácená faktura.

Podmínky provádění díla

  - Zhotovitel je povinen provést dílo řádně a včas. Zhotovitel je povinen postupovat při provádění díla s náležitou, odbornou péči a podle pokynů objednatele. Při provádění díla je zhotovitel povinen upozorňovat objednatele na nevhodnost jeho pokynů, které by mohly mít za následek újmu na právech objednatele nebo vznik škody. Pokud objednatel i přes upozornění na splnění svých pokynů trvá, neodpovídá zhotovitel za případnou škodu tím vzniklou.

  - Dodávky, práce a služby, které jsou předmětem této smlouvy zhotovitel dodá nebo provede v takovém rozsahu a jakosti, aby výsledkem bylo kompletní dílo odpovídající podmínkám stanoveným touto smlouvou a účelu použití.

  - Dodávky, práce a služby zhotovitele nezahrnují provádění stavebních prací. Dodavatel stavebních prací bude při montáži, instalaci a zprovoznění technologického vybavení spalovny prováděného zhotovitelem plně podřízen požadavkům zhotovitele dle projektové dokumentace a harmonogramu předané dle bodu 3.1 této smlouvy je povinen mu poskytovat potřebnou součinnost.

  - Nezbytné odstávky souvisejících napojených zařízení a objektů (pokud to bude nezbytné) budou řešeny po dohodě s objednatelem v dostatečném předstihu a to v termínech pracovního volna, svátků nebo v nočních hodinách tak, aby nedošlo k přerušení poskytované zdravotní péče v areálu Pardubické nemocnice.

  - Zhotovitel je povinen dílo provést ve sjednané době a v souladu s dalšími podmínkami stanovenými touto smlouvou. Zhotovitel se zavazuje zajistit v rámci provádění díla úplné a včasné provedení všech prací nutných pro řádné dokončení díla bez vad a další plnění, jejichž provedení je pro řádné a včasné dokončení díla nezbytné.

  - Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat veškeré předpisy, pokud se vztahují k prováděnému dílu. Pokud porušením těchto předpisů zhotovitelem vznikne škoda, nese náklady zhotovitel.

  - Předmět díla musí vyhovovat technickým a právním normám a ostatním předpisům platným v České republice.

  - Zhotovitel se zavazuje používat při provádění díla pouze výrobky, které splňují technické 	požadavky stanovené zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, v platném znění, a předpisy souvisejícími. Veškeré materiály, zařízení apod. použité při zhotovování díla budou nové, nepoužité, nerepasované a budou odpovídat veškerým platným technickým normám a předpisům. Tuto skutečnost zhotovitel na vyžádání doloží příslušnými doklady. Smluvní strany se dohodly, že platné ČSN (české technické normy) jsou pro účely této smlouvy považovány za závazné.

  - Zhotovitel prohlašuje, že mu jsou známy technické, kvalitativní a specifické podmínky, za nichž se má dílo realizovat.

  - Dílo bude realizováno za plného a neomezeného provozu Pardubické nemocnice, nesmí ovlivnit její provoz a musí respektovat provozní specifika nemocnice. Doprava na stavbu nesmí ovlivnit průjezdnost uvnitř areálu.

  - Vstup na pracoviště bude specifikován při předání místa plnění.

  - Prostory, které bude zhotovitel při realizaci díla používat, viditelně označí firemním znakem, nebo názvem své firmy a jménem odpovědného pracovníka s možností telefonického kontaktu.

  - Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za způsobilost místa plnění z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany od okamžiku jeho převzetí. Odpovídá v plném rozsahu za bezpečnost práce a ochranu zdraví svých zaměstnanců, včetně zaměstnanců poddodavatelů, a za jejich vybavení ochrannými pomůckami. V této souvislosti zejména:

  - zajistí, že jeho zaměstnanci budou označeni firemním označením;

  - plně odpovídá za to, že jeho zaměstnanci budou dodržovat platné předpisy bezpečnosti práce a předpisy v oblasti požární ochrany;

  - odpovídá za každodenní čistotu pracoviště po skončení pracovní činnosti, včetně závěrečného úklidu.

  - Zhotovitel je povinen seznámit pověřené osoby objednatele, které se budou v souvislosti s prováděním díla nacházet v místě plnění, s podmínkami bezpečnosti práce, protipožární ochrany, ochrany zdraví při práci a ochrany životního prostředí. Zhotovitel odpovídá za jejich bezpečnost a ochranu zdraví po dobu jejich pobytu v místě prováděných prací.

  - Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli ke splnění díla součinnost potřebnou k realizaci předmětu smlouvy. Pokud objednatel neposkytne dohodnutou součinnost, má zhotovitel právo požadovat na objednateli posunutí stanovených termínů o čas, po který zhotovitel nemohl pracovat na plnění předmětu smlouvy v důsledku neposkytnutí součinnosti ze strany objednatele.

  - Objednatel je povinen zhotoviteli poskytnout veškeré podklady a informace nezbytné k provedení díla.

  - Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla prostřednictvím pověřených osob.

  - Na výzvu objednatele je zhotovitel povinen průběžně jej informovat o stavu rozpracovaného díla.

  - Na žádost objednatele je zhotovitel povinen prokázat, že se na plnění z této smlouvy podílejí zodpovědné osoby (nebo schválení náhradníci), které uvedl v rámci prokázání kvalifikace v zadávacím řízení veřejné zakázky, na jehož základě byla tato smlouva uzavřena.

  - Smluvní strany odchylně od ustanovení § 2589 Sb., OZ sjednaly, že zhotovitel je oprávněn k plnění této smlouvy použít třetích osob jen s předchozím písemným souhlasem objednatele. Zhotovitel je oprávněn realizovat dílo ve spolupráci s jinými subjekty – poddodavateli. Zhotovitel je přitom plně odpovědný za provádění prací svých poddodavatelů. Zhotovitel je povinen na výzvu objednatele, předložit objednateli seznam všech svých poddodavatelů.  Změnu poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal v rámci výběrového řízení na realizaci díla kvalifikační předpoklady, není zhotovitel oprávněn provést bez předchozího písemného souhlasu objednatele. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo poddodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o jejich kvalifikaci je zhotovitel na požádání objednatele povinen předložit.

  - Všechna data, ať už v jakékoliv podobě a jejich hmotné nosiče, která vznikla či vzniknou při provádění díla dle této smlouvy jsou výlučným vlastnictvím objednatele. Nejpozději do 15 pracovních dnů od doručení žádosti objednatele nebo od ukončení této smlouvy je zhotovitel povinen tato data a jejich nosiče objednateli předat.

  - Zhotovitel není oprávněn použít podklady, data a hmotné nosiče předané mu pro realizaci díla objednatelem pro jiné účely než je provedení díla dle této smlouvy.

  - Zhotovitel je povinen poskytnout veškerou součinnost při plnění povinností objednatele dle zákona č. 134/2016 Sb., ZZVZ, zejména k poskytnutí informací, jejichž zveřejnění ukládá § 219 ZZVZ.

  - Veškerá dokumentace k dílu musí být minimálně v elektronické podobě plně kompatibilní s MS Office 2010 či PDF formátem, může být i ve formátu dwg. Dokumentace musí být v českém jazyce.

  - Objednatel je oprávněn přerušit provádění díla v případě, že zhotovitel závažným způsobem porušuje své povinnosti plynoucí mu z této smlouvy. O dobu, po kterou bylo nutno provádění díla přerušit, se neprodlužuje doba plnění díla. Zhotovitel nemá nárok na úhradu nákladů spojených s přerušením provádění díla.

  - Zhotovitel prohlašuje, že dílo není zatíženo žádnými právy třetích osob. Zhotovitel odpovídá za případné porušení práv z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví třetích osob.

  - Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé smluvní straně a vyvolat jednání smluvních stran.

  - Objednatel je povinen po nabytí účinnosti této smlouvy vyzvat zhotovitele k zahájení spolupráce při úpravě projektové dokumentace stavební části a harmonogramu stavebních a montážních prací týkajících se technologického vybavení spalovny.

Převzetí díla

  - Předmět díla bude zhotovitelem předán v termínech sjednaných pro předání díla v čl. 3.4 smlouvy.

  - Zhotovitel je povinen včas objednatele vyzvat k převzetí předmětu díla. Důkazní břemeno prokazující vyzvání objednatele k převzetí díla a jeho včasnost nese zhotovitel.

  - Dílo se považuje za dokončené dnem protokolárního předání zhotovitelem a jeho převzetí objednatelem, a to bez vad a nedodělků, s výjimkou ojedinělých drobných vad nebránících užívání. Součástí splnění díla je provedení všech zkoušek stanovených příslušnými předpisy a normami dle potřeby použitých technologií a stavu místa provedení díla.

  - Při předání díla bude za účasti obou smluvních stran provedena prohlídka. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u převzetí díla relevantní doklady, odpovídající povaze provedeného díla. Splnění požadavků obecně závazných předpisů, požadovaných norem a požadavků v projektové dokumentaci (zejména splnění emisních limitů při dodržování technologického postupu spalování a čištění spalin a při dodržení požadavků na kapacitu zpracování odpadu) u dodaného díla a jeho částí prokáže zhotovitel předáním dokladů potřebných k řádnému provozování díla nejpozději v rámci předání a převzetí díla. Zhotovitel se zavazuje, že při předání díla bude přítomna osoba pověřená statutárním orgánem zhotovitele

Po provedené prohlídce bude dílo:

- objednatelem převzato bez vad a bude uznáno za dokončené a o předání bude podepsán protokol předání a převzetí díla, nebo

- objednatel dílo převezme s výhradou ojedinělých drobných vad nebránících užívání, zároveň strany dohodnou termín a způsob odstranění vad, nebo

- objednatel dílo nepřevezme, protože dílo má vady a tedy není dokončené. O odmítnutí bude sepsán oběma stranami zápis, který bude obsahovat specifikaci vytýkaných vad a vyjádření obou smluvních stran.

  - Protokol o předání a převzetí díla bude obsahovat informace o tom,  co a v jakém stavu a rozsahu bylo předáno, kdo předal a převzal, kdy a kde k převzetí došlo. Protokol bude za objednatele podepsán až po odsouhlasení soupisu provedených prací a dodávek.

  - Předmět díla bude předán objednateli v dohodnutém místě, kterým je: Nemocnice Pardubického kraje, a.s., pracoviště Pardubická nemocnice, Kyjevská 44, 532 03, Pardubice.

Záruka za jakost, vady díla

  - Zhotovitel přejímá záruku za jakost díla po dobu 60 měsíců za předmět díla,  na výrobky či technologie tohoto technologického vybavení spalovny zabudované do stavby od předání a převzetí konečného díla nebo ode dne, kdy zhotovitel odstraní vady zjištěné při předání díla uvedené v předávacím protokolu.

Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemůže užívat dílo pro jeho reklamované vady. Smluvní strany se výslovně dohodly, že vyskytne-li se v průběhu záruční doby skrytá vada díla, má se za to, že touto vadou dílo trpělo již v době předání.

  - Práva z vadného plnění se řídí ustanoveními § 2615 a násl. a 2629 a násl. OZ.

  - Reklamace se uplatňují písemně.

  - Objednatel je povinen uplatnit zjištěné vady zboží u zhotovitele bez zbytečného odkladu poté, co je zjistil. Dnem nahlášení vady je den, kdy zhotovitel obdržel oznámení zjištěných vad.

  - Zhotovitel je povinen se k reklamaci písemně vyjádřit do 10 kalendářních dnů ode dne jejího obdržení. Ve svém vyjádření zhotovitel uvede, zda vady uznává (včetně návrhu způsobu a termínu jejich odstranění), nebo důvody, proč vady neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že je reklamace oprávněná a zhotovitel je povinen odstranit vady do 20 kalendářních dnů od obdržení reklamace. Po uplynutí této lhůty je objednatel oprávněn nechat odstranit vady předmětu třetí osobu. Zhotovitel se pak zavazuje nahradit objednateli veškeré účelně vynaložené a prokázané náklady na odstranění vad předmětu plnění třetí osobu. Tímto není dotčen nárok objednatele na náhradu škody, jakož na nárok na zaplacení pokuty.

  - Objednateli náleží právo volby mezi nároky z vad dodaného plnění, přičemž je oprávněn po zhotoviteli:

- nárokovat dodání chybějícího plnění;

- nárokovat odstranění vad opravou plnění;

- nárokovat dodání náhradního zboží za vadné plnění;

- nárokovat slevu z ceny v rozsahu vadného či nedodaného plnění;

- odstoupit od této smlouvy, bude-li se jednat o podstatnou vadu plnění;

  - O způsobu vyřízení reklamované vady bude sepsán protokol.

  - Zhotovitel je povinen nahradit všechny škody, které vzniknou objednateli či třetí osobě v důsledku vady díla.

Odpovědnost za škodu

  - Nebezpečí vzniku škody na věci předané k provedení díla přechází z objednatele na zhotovitele okamžikem předání věci a podpisem protokolu o předání věci smluvními stranami.

  - Nebezpečí škody na věcech předaných k provedení díla a prováděném díle až do předání objednateli nese zhotovitel.

  - Zhotovitel odpovídá za všechny škody, které vzniknou jeho činností v důsledku provádění díla objednateli, případně třetím osobám, a je povinen vzniklé škody nahradit nebo odstranit na své náklady.

  - Smluvní strany se dohodly, že v případě náhrady škody se bude hradit pouze skutečná, prokazatelně vzniklá škoda.

  - Zhotovitel se zavazuje mít po dobu plnění předmětu smlouvy uzavřeno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou jeho činností v důsledku provádění díla objednateli, případně třetím osobám, a to ve výši pojistného plnění min. 50 000 000,-- Kč.  Pojištění musí obsahovat krytí škod způsobené na majetku, zdraví třetích osob včetně krytí odpovědnosti za finanční škody. Smlouvu týkající se předmětného pojištění (úředně ověřenou kopii) je zhotovitel povinen předložit objednateli nejpozději do 14 dnů po podpisu této smlouvy poslední smluvní stranou.

Bankovní záruka

  - Zhotovitel poskytne objednateli záruku k zajištění řádného plnění závazků vyplývajících z této smlouvy, a to ve formě nepodmíněné a neodvolatelné bankovní záruky vystavené renomovanou bankou.

Bankovní záruka k zajištění plnění závazků vyplývajících ze smlouvy kryje finanční nároky objednatele za zhotovitelem (zákonné či smluvní sankce, náhradu škody, náklady spojené s vyklizením staveniště objednatelem namísto zhotovitele apod.), vzniklé objednateli z důvodů porušení povinností zhotovitele týkajících se řádného provedení díla v předepsané kvalitě a smluvené lhůtě, které zhotovitel nesplnil ani po předchozí výzvě objednatele.

Bankovní záruka k zajištění plnění závazků vyplývajících ze smlouvy bude poskytnuta ve výši 3 000 000 Kč.

Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli originál záruční listiny (bankovní záruky) vystavený bankou, která byla zřízena a provozuje činnost podle zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, v platném znění, ve sjednané výši, platné po celou dobu provádění díla a odstraňování vad a nedodělků do 5 pracovních dní ode dne účinnosti této smlouvy.

Zhotovitel poskytne objednateli záruku za řádné plnění záručních podmínek vyplývajících z této smlouvy, a to ve formě nepodmíněné a neodvolatelné bankovní záruky vystavené renomovanou bankou.

Bankovní záruka za řádné plnění záručních podmínek kryje finanční nároky objednatele za zhotovitelem (zákonné či smluvní sankce, náhradu škody apod.), vzniklé objednateli z důvodů- porušení povinností zhotovitele v průběhu záruční lhůty, které zhotovitel nesplnil ani po předchozí výzvě objednatele.

Bankovní záruka za řádné plnění záručních podmínek vyplývajících z této smlouvy bude poskytnuta ve výši 1 000 000 Kč.

Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli originál záruční listiny (bankovní záruky) vystavený bankou, která byla zřízena a provozuje činnost podle zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, v platném znění, ve sjednané výši, platné po celou dobu platnosti záruky za jakost díla ke dni předání a převzetí řádně dokončeného díla.

Bankovní záruka musí obsahovat minimálně následující údaje: název a sídlo banky, název a sídlo zhotovitele, účel bankovní záruky, označení oprávněného k čerpání bankovní záruky a dobu platnosti bankovní záruky.

Bankovní záruky musí být neodvolatelné, nepodmíněné a splatné na první výzvu, tj. bankovní záruky musí mimo jiné umožňovat bezpodmínečné čerpání bankovní záruky, zejména bez možnosti banky uplatnit jakékoliv námitky ve smyslu § 2034 OZ a bez nutnosti výzvy věřitele (objednatele) dané dlužníkovi (zhotoviteli) k plnění jeho povinností, v případě nesplnění kterékoliv povinnosti zhotovitele stanovené touto smlouvou. Zhotovitel je povinen sjednat bankovní záruky u bankovního ústavu tak, aby příslušné záruční listiny odpovídaly svým obsahem ujednáním článku 12 této smlouvy. Objednatel musí být označen jako oprávněný k čerpání bankovní záruky.

Zhotovitel je povinen do 14 kalendářních dnů po každém čerpání bankovní záruky objednatelem (věřitelem) doručit novou bankovní záruku (tj. příslušnou záruční listinu) ve shodném znění a výši jako měla čerpaná bankovní záruka, případně doplnit do původní sjednané výše. Nesplnění této povinnosti zhotovitelem bude považováno za podstatné porušení povinností zhotovitele podle této smlouvy.

Objednatel je po skončení platnosti bankovní záruky povinen vrátit záruční listinu zpět zhotoviteli do 30 kalendářních dnů ode dne skončení její platnosti.

Ochrana důvěrných informaci

  - Zhotovitel se zavazuje, že jeho zaměstnanci, poddodavatelé a zaměstnanci poddodavatelů nebudou  neoprávněně a mimo smluvní ujednání nakládat s osobními a citlivými osobními údaji, se kterými přijdou v rámci plnění předmětu smlouvy do styku, nebudou zcizovat a zpřístupňovat informace o činnosti, systému řízení a kontroly, které se vztahují k objednateli. Stejně tak zachovají mlčenlivost o všech skutečnostech a informacích, se kterými se seznámí při své činnosti v rámci plnění předmětu této smlouvy a nebudou vyvíjet žádnou činnost, která nesouvisí s předmětem této smlouvy.

  - Zhotovitel je odpovědný i za zcizení nebo zpřístupnění informací třetí straně nebo osobám, které nejsou zainteresovány na výkonu předmětu činnosti této smlouvy z nedbalosti.

  - Zhotovitel ani jeho zaměstnanci nesmí bez vědomí a prokazatelného souhlasu objednatele pořizovat žádné kopie dat včetně testovacích dat a informací, k nimž získají přístup na základě plnění předmětu smlouvy. Povinnost poskytovat informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, není tímto ustanovením dotčena.

  - Za neveřejné informace se považují veškeré následující informace:

- veškeré informace poskytnuté objednatelem zhotoviteli v souvislosti s touto smlouvou;

- informace, na které se vztahuje zákonem uložená povinnost mlčenlivosti objednatele;

- veškeré další informace, které budou objednatelem či zhotovitelem označeny jako neveřejné ve smyslu ustanovení § 218 zákona č. 134/2016 Sb., ZZVZ.

Povinnost zachovávat mlčenlivost uvedenou v tomto čl. 10 se nevztahuje na informace:

- které jsou nebo se stanou všeobecně a veřejně přístupnými jinak, než porušením právních povinností ze strany zhotovitele;

- u nichž je zhotovitel schopen prokázat, že mu byly známy a byly mu volně k dispozici ještě před přijetím těchto informací od objednatele;

- které budou zhotoviteli po uzavření této smlouvy sděleny bez povinnosti mlčenlivosti třetí stranou, jež rovněž není ve vztahu k nim nijak vázána;

- jejichž sdělení se vyžaduje ze zákona.

Zhotovitel je povinen neveřejné informace užít pouze za účelem plnění této smlouvy. Jiná použití nejsou bez písemného svolení objednatele přípustná.

  - Za prokázané porušení povinností souvisejících s ochranou důvěrných informací dle  smlouvy má druhá smluvní strana právo požadovat náhradu takto vzniklé škody.

  - Zhotovitel je povinen dodržovat zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění. Za neveřejné informace se považují vždy veškeré osobní údaje podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění. Shromažďovat a zpracovávat osobní údaje zaměstnanců a jiných osob, event. citlivé osobní údaje lze jen v případech stanovených zákonem nebo se souhlasem nositele osobních práv.

  - Zhotovitel seznámí se zněním smlouvy všechny své zaměstnance, kteří získají nebo mohou získat přístup k informacím objednatele.

  - Objednatel má právo provést kontrolu znalosti textu uvedeného v tomto bodě a rovněž má právo odmítnout přístup k informacím a informačním zařízením zaměstnancům zhotovitele, kteří neprokáží potřebné znalosti nebo jejichž chování bude v rozporu s předmětem této smlouvy nebo obecně závazných právních předpisů, aniž by to zhotovitelem bylo považováno za porušení potřebné součinnosti ze strany objednatele.

Smluvní pokuty

  - V případě porušení povinností daných zhotoviteli touto smlouvou má objednatel nárok, aniž by tím omezil svá ostatní práva vyplývající z této smlouvy, včetně práva na náhradu škody, vůči zhotoviteli uplatnit a zhotovitel má povinnost zaplatit smluvní pokutu.

  - Bude-li zhotovitel v prodlení s provedením díla v termínech sjednaných dle čl. 3.4 této smlouvy, zavazuje se zhotovitel zaplatit objednateli za každý den prodlení smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové sjednané ceny díla včetně DPH, a to za každý i započatý den prodlení. Smluvní strany si ujednávají možnost uplatnění této smluvní pokuty zápočtem proti ceně díla fakturované zhotovitelem. O tomto postupu objednatel zhotovitele informuje při proplacení faktury.

  - V případě, že zhotovitel bude v prodlení s odstraňováním vad podle čl. 8.5 smlouvy, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč, a to za každý i započatý den prodlení a za každou vadu zvlášť.

  - V případě prodlení objednatele s platbou ceny za dílo bude objednatel povinen uhradit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení.

  - V případě, že zhotovitel v rozporu s čl. 6.18 smlouvy provede předem neodsouhlasenou změnu poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal v rámci výběrového řízení na realizaci díla kvalifikační předpoklady, nebo některou z odborných prací bude vykonávat pracovník zhotovitele nebo jeho poddodavatele bez příslušné kvalifikace, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 20 % z celkové ceny díla včetně DPH.

  - V případě, že zhotovitel bude v prodlení s předložením pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou jeho činností v důsledku provádění díla objednateli, případně třetím osobám dle č. 9.5 smlouvy, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých), a to za každý i započatý den prodlení.

  - V případě, že zhotovitel poruší svou povinnost zachovávat mlčenlivost, nezpřístupnit třetím osobám neveřejné informace nebo podniknout veškeré nezbytné kroky k zabezpečení těchto informací dle této smlouvy, nebo zhotovitel v rozporu s čl. 11.6 této smlouvy poruší zákon č. 101/2000 Sb., zákon o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění bude povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč (slovy: padesát tisíc korun českých) za každé takové porušení.

  - Při odstoupení objednatele od smlouvy pro její podstatné porušení zhotovitelem podle čl. 13.3 uplatní objednatel za toto porušení vůči zhotoviteli též smluvní pokutu ve výši 20% z celkové sjednané ceny díla včetně DPH.

  - Smluvní pokuty a úrok z prodlení hradí povinná strana bez ohledu na to, zda a v jaké výši vznikla druhé smluvní straně škoda. Škoda a její náhrada je vymahatelná samostatně vedle smluvní pokuty. Smluvní strany výslovně vylučují použití § 2050 OZ.

  - Smluvní pokuty stanovené dle tohoto článku jsou splatné do 30 dnů ode dne doručení výzvy oprávněné strany k zaplacení smluvní pokuty povinné smluvní straně.

  - Smluvní strany si ujednávají, že smluvní pokuty uplatňuje objednatel přednostně zápočtem proti plnění na cenu díla dle fakturace zhotovitele. Není-li tento postup možný, zaplatí zhotovitel smluvní pokutu podle této smlouvy na účet objednatele do 15 dnů po obdržení jejího vyúčtování.

  - Zaplacením smluvní pokuty zhotovitelem není dotčen nárok objednatele na náhradu případných škod vzniklých prodlením či vadným plněním zhotovitele.

  - Pokud není v ostatních ustanovením smlouvy uvedeno jinak, zaplacení smluvní pokuty zhotovitelem objednateli nezbavuje zhotovitele závazku splnit povinnosti dané mu touto smlouvou.

  - Oprávněnost nároku na smluvní pokutu není podmíněna žádnými formálními úkony ze strany objednatele.

  - Smluvní pokuty podle této smlouvy si smluvní strany sjednávají jako ujednání na samotné smlouvě nezávislá pro případ, že jejich smluvní vztah z nějakého důvodu zanikne před řádným dokončením a předáním díla (např. dohodou nebo odstoupením). To znamená, že zůstane zachováno právo objednatele uplatňovat po zhotoviteli smluvní pokuty, na něž mu vznikl nárok po dobu platnosti smlouvy.

Zánik závazků

  - Smluvní strany se dohodly, že závazek ze smluvního vztahu zaniká v těchto případech:

- splněním všech závazků řádně a včas;

- dohodou smluvních stran při vzájemném vyrovnání účelně vynaložených a prokazatelně doložených nákladů ke dni zániku smlouvy;

- jednostranným odstoupením od smlouvy pro její podstatné porušení;

- jednostranným odstoupením objednatele od smlouvy pokud bude zhotovitel v insolvenčním řízení bude rozhodnuto o jeho úpadku nebo bude-li vůči zhotoviteli insolvenční návrh zamítnut pro nedostatek majetku k úhradě nákladů insolvenčního řízení.

  - Za podstatné porušení smlouvy ze strany objednatele se považuje, jestliže objednatel nesplní své povinnosti vůči zhotoviteli týkající se peněžitého plnění plynoucího z této smlouvy, a to pokud se objednatel zpozdí o více než 45 dnů s úhradou faktury, kterou přijal a nevrátil v souladu s článkem 5.7 této smlouvy. V případě zpoždění uhradí objednatel zhotoviteli úrok z prodlení ve sjednané výši.

  - Za podstatné porušení smlouvy ze strany zhotovitele se též považuje:

- prodlení se zahájením díla déle než 10 kalendářních dnů z důvodu na straně zhotovitele;

- prodlení s dokončením díla déle než 30 kalendářních dnů;

- zpoždění s plněním jakékoliv povinnosti stanovené touto smlouvou i přes opakované upozornění objednatelem o více než 10 kalendářních dnů;

- neumožnění objednateli i přes opakované upozornění provádět kontrolu provádění díla;

- provádění díla v rozporu s projektovou dokumentací;

- nedodržování příslušných platných předpisů a ČSN při provádění díla;

- provede změnu subdodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal kvalifikační předpoklady na realizaci díla v rámci výběrového řízení bez předchozího písemného souhlasu objednatele,

- zhotovitel neprokáže, že má platně uzavřenou pojistnou smlouvu na celou dobu realizace díla dle čl. 9.5 smlouvy, a to do 5 pracovních dní od písemné výzvy objednatele.

  - Odstoupení od smlouvy pro podstatné či nepodstatné porušení smlouvy se dále řídí ustanovením § 2001 a násl. OZ.

  - Chce-li některá ze stran od této smlouvy odstoupit na základě ujednání této smlouvy, je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně. V odstoupení musí být uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace ustanovení smlouvy, na jehož základě od smlouvy odstupuje, jinak je odstoupení neplatné.

  - V případě odstoupení objednatele od smlouvy z důvodu podstatného porušení smlouvy zhotovitelem dle článku 13.3 nemá zhotovitel nárok na zaplacení ceny dle čl. 4  této smlouvy a to ani na její poměrnou část, pokud se objednatel se zhotovitelem nedohodnou písemně jinak. Zhotovitel je pouze oprávněn žádat po objednateli to, o co se objednatel zhotovováním předmětu díla obohatí. Odstoupením od smlouvy není dotčen nárok objednatele na náhradu případné škody a zaplacení smluvní pokuty.

  - V případě odstoupení objednatele od smlouvy z důvodu podstatného porušení smlouvy ze strany zhotovitele specifikovaného v čl. 13.3 je objednatel oprávněn sám nebo prostřednictvím třetí osoby dílo nebo jeho část dokončit, případně opravit nebo jinak uvést do souladu s podmínkami smlouvy. V takovém případě všechny náklady převyšující cenu díla dle této smlouvy spojené s dokončením nebo uvedením díla či jeho části do souladu se touto smlouvou uhradí zhotovitel na účet objednatele do 30 dnů po obdržení platebního dokladu objednatele. Objednatel je oprávněn odečíst ze svých finančních závazků vůči zhotoviteli své finanční nároky na úhradu výše uvedených nákladů, které zhotoviteli účtuje.

  - V případě odstoupení zhotovitele od smlouvy z důvodu podstatného porušení smlouvy objednatelem, má zhotovitel nárok na zaplacení poměrné části ceny díla odpovídající rozsahu provedeného díla.

  - Odstoupení od smlouvy je účinné okamžikem doručení písemného oznámení o odstoupení příslušné smluvní straně. Smluvní strany sjednaly, že si nebudou vracet vzájemně poskytnutá plnění.

  - Ukončením této smlouvy nejsou dotčena ustanovení týkající se smluvních pokut, ochrany důvěrných informací, práva na náhradu škody vzniklé z porušení smluvních povinností a ustanovení týkající se takových práv a povinností, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po skončení účinnosti této smlouvy.

Závěrečná ujednání

  - Vztahy mezi smluvními stranami se řídí českým právním řádem. Ve věcech výslovně neupravených touto smlouvou a z této smlouvy vzniklých se smluvní vztah řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění a obecně závaznými právními předpisy.

  - Změny této smlouvy lze činit pouze po dosažení úplného konsenzu na obsahu, změny či doplňku této smlouvy a to formou písemných, vzestupně číslovaných dodatků, potvrzených a podepsaných oběma smluvními stranami.

  - Veškerá komunikace, uplatňování nároků, sdělování, žádosti, předávání informací apod. mezi smluvními stranami dle této smlouvy musí být učiněna v písemné formě a musí být doručena osobně nebo prostřednictvím doporučené poštovní zásilky nebo datové schránky nebo e-mailem s použitím elektronického podpisu na adresy uvedené v záhlaví této smlouvy.

  - Zhotovitel prohlašuje, že jím ve smlouvě uvedené údaje, na které se mohou vztahovat předpisy o ochraně osobních údajů, jsou buď údaji veřejně dostupnými, nebo s jejich zpracováním objednatelem po dobu neurčitou za účelem zveřejnění smlouvy v registru smluv souhlasí.

  - Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném znění (dále jen „zákon o registru smluv“)  povinným subjektem a souhlasí se zveřejněním této smlouvy. Tento souhlas je poskytován do budoucna na dobu neurčitou pro účely informování veřejnosti o činnosti smluvních stran. Výslovně je pro strany této smlouvy sjednána možnost zpřístupnění či zveřejnění celé této smlouvy, jakož i všech úkonů a okolností s touto smlouvou přímo souvisejících, pokud tím nedojde k porušení zákonem stanovené povinnosti mlčenlivosti.

  - Smluvní strany se dohodly, že tato smlouva a všechny vztahy z ní vyplývající a v této smlouvě neupravené se řídí OZ. Smluvní strany se dále dohodly, že případné spory budou řešit přednostně smírnou cestou, případně budou řešeny před soudem obecně příslušným dle sídla objednatele. Rozhodčí řízení je vyloučeno.

  - V případě, že se některé ustanovení smlouvy stane v budoucnu neplatným, neúčinným či nevymahatelným nebo bude-li takovým příslušným orgánem shledáno, zůstávají ostatní ustanovení této smlouvy platná a účinná, pokud z povahy takového ustanovení nebo z jeho obsahu nebo z okolností, za nichž bylo uzavřeno, nevyplývá, že je nelze oddělit od ostatního obsahu této smlouvy. Smluvní strany se v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné či neúčinné novým ustanovením platným či účinným, které svým obsahem a smyslem

nejlépe odpovídá původnímu ustanovení a této smlouvě jako celku.

  - Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou.

  - Tato smlouva nabývá účinnosti zveřejněním této smlouvy v registru smluv dle zákona o registru smluv.

  - Tato smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech z nichž 1 stejnopis obdrží objednatel a 1 stejnopis obdrží zhotovitel.

  - Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, že ujednání v této smlouvě obsažená jsou jim jasná a srozumitelná, jsou jimi míněna vážně a učiněna na základě jejich pravé a svobodné vůle. Na důkaz tohoto tvrzení smluvní strany připojují níže své podpisy.

Nedílnou součástí smlouvy jsou přílohy:

Příloha smlouvy č. 1 - Oceněný výkaz výměr

V Pardubicích dne …………………	V (Doplní zhotovitel) dne (Doplní   zhotovitel)

Za objednatele:						                            Za zhotovitele:

……………………………………………….	                                                                        ……………………………………………….

MUDr. Tomáš Gottvald					 	                 (Doplní zhotovitel)

předseda představenstva

……………………………………………….                                                                       ……………………………………………….

MUDr. Vladimír Ninger, Ph.D.					              (Doplní zhotovitel)

člen představenstva

Příloha č. 1 – Příloha smlouvy č. 1 - Oceněný výkaz výměr

(Doplní zhotovitel – Příloha č. 4 – Projektová dokumentace – složka F_VÝKAZY VÝMĚR)