# VYSVĚTLENÍ, ZMĚNA A DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍCH PODMÍNEK Č. 2

ZADAVATEL:		Pardubický kraj

Sídlem: 		Komenského nám. 125, 532 11 Pardubice

Zastoupený:		JUDr. Martin Netolický, PhD., hejtman

IČO: 			70892822

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA:

„Zhotovení projektové dokumentace stavby Obnova Winternitzových automatických mlýnů pro krajskou galerii, včetně autorského dozoru projektanta“

Zadavatel v souladu s ustanovením § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“), sděluje k dotazu dodavatele ze dne 14. 1. 2019 následující vysvětlení zadávací dokumentace vztahující se k výše uvedené veřejné zakázce zadávané dle zákona.

Dotaz:

Pokud bude stavební úřad z důvodu případného požadavku dalšího doplnění podání prodlužovat přerušení řízení, bude prodloužen i termín předání dokončeného díla podle smlouvy na zpracování projektové dokumentace?

Odpověď:

Průběh řízení o společném povolení nebude mít dopad na termín zpracování prováděcí projektové dokumentace. Vyjádření DOSS k projektové dokumentaci uveřejněné jako podklad zadávacího řízení jsou do dokumentace zapracována a stanoviska DOSS k ní jsou souhlasná. Prováděcí projektová dokumentace, která je předmětem zakázky, tak naváže na již existující uveřejněnou projektovou dokumentaci pro společné povolení.

Zadavatel dále z vlastní iniciativy ve smyslu § 99 zákona doplňuje zadávací podmínky následovně:

Zadavatel se rozhodl zveřejnit na základě zpracovaného agregovaného propočtu předpokládané investiční náklady projektu Obnova Winternitzových automatických mlýnů pro krajskou galerii, které činí 299 mil Kč vč. DPH. Jedná se o investiční náklady za stavbu vč. vnitřního vybavení pevně spojeného se stavbou.

V souvislosti s doplněním zadávací dokumentace zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek, a to do 28. 1. 2019 do 10 hodin.

### S pozdravem

Jitka Štěpánková

oddělení realizace investic

odbor majetkový, stavebního řádu a investic

Krajský úřad Pardubického kraje

telefon: +420 466 026 290

mobil: +420 724 496 000

jitka.stepankova@pardubickykraj.cz

www.pardubickykraj.cz