| Pardubický kraj | PROJEKTOVÝ / INVESTIČNÍ ZÁMĚR |  |  |  |  |  | Příloha č. 1 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Název projektu/stavby | SPŠ chemická Pardubice - rekonstrukce stravovacího zařízení |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Umístění - okres | Pardubice |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Umístění - obec | Pardubice I |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Umístění - adresa | [UmisteniAdresa] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Budoucí uživatel | Střední průmyslová škola chemická Pardubice |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Žadatel, investor |  |  | Číslo (ORG) |  |  |  |  | 0008824000000 |  |  |
| Odvětví | Školství |  | Odvětvový odbor |  |  |  |  | OŠ |  |  |
| Charakter 1) | investiční |  | Kategorie |  |  |  |  | rekonstrukce |  |  |
| Generování příjmů 1) | Ano |  | Veřejná podpora 1) |  |  |  |  | Ano |  |  |
| Zdroje financování | Pk |  | Přenes. daň. povinn. 1) |  |  |  |  | Ne |  |  |
| Fáze projektu 1) | Zadání projektu |  | Fáze stavby 2) |  |  |  |  | Schválen IZ/PZ |  |  |
| Operační program 1) |  |  | Specf. cíl 1) |  |  | [Obast_podpory] |  | Č. výzvy 1) |  |  |
| Popis projektu/stavby | Předmětem rekonstrukce je úprava a modernizace 1. pp a 1. np stávajícího stravovacího zařízení školy. V důsledku dispozičních úprav dojde k bouracím pracím v obou podlažích celého stravovacího zařízení včetně jídelny. Dojde ke kompletní výměně gastrovybavení včetně chladící a mrazící techniky. Budou se měnit pozice přístrojů a zdravotechniky, což bude mít za následek úpravu všech rozvodů. Dojde k výměně podlah, obkladů, dveří a zařizovacích předmětů. Bude provedena kompletní rekonstrukce elektroinstalace. Napojení na vnější přívod bude nutné upravit s ohledem na navýšení kapacity (příkonu). Rekonstrukce předpokládá technologické řešení vzduchotechniky v kuchyni i v pomocných místnostech gastro, větrání jídelny s výdejnou, větrání denní místnosti a kanceláře, větrání hygienického zázemí. V rámci projektu je navrženo i zastínění kuchyně i jídelny (vhodné zastiňovací prvky pro jednotlivé prostory).[PO4][PO5][PO6][PO7] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zdůvodnění účelnosti a vyhodnocení efektivnosti, vazba na odvětvovou koncepci | Kuchyň s jídelnou byla vybudována v roce 1965. K částečným opravám došlo v roce 2000-2002 pouze v kuchyni, ale veškeré rozvody, soc. zařízení, velká část technologie, chladící a mrazící boxy a výtah jsou původní z roku 1965. Původní a nedostatečná je rovněž vzduchotechnika. Původní kapacita jídelny byla pro potřeby současného stavu již dvakrát navyšována (stávající kapacita 1350 strávníků). Dispozice a vybavení však zůstalo bez zásadních úprav původní bez větších investic do modernizace stravovacího provozu (pouze nákup 1 ks konvektomatu a běžná údržba). Vše je za hranicí životnosti a v rozporu z platnými hygienickými normami. Nevyhovující stav stravovacího zařízení je pravidelně hodnocen v protokolech KHS Pardubice, kde jsou konstatovány následující trvalé závady: zastaralá technologie, nedostačující chladící zařízení, poškození celistvosti pracovních ploch stolů, robotů a ostatních zařízení. Kritizováno je rovněž nevhodné dispoziční řešení provozu s ohledem na platnou legislativu. Rekonstrukce je navržena s ohledem na účelnější využití stávajících prostor a modernizaci vybavení a rozvodů, což by mělo přispět k efektivnějšímu provozu celého zařízení.[ZD5][ZD6][ZD7] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Parametry, měřitelné výstupy, hodnoty indikátorů | stávající kapacita 1350 strávníků, nová kapacita 1200 strávníků (původně se stravovali žáci sousední školy, kteří mají vyřešeno stravování jiným způsobem). Zastavěná plocha 657,2 m2, užitná plocha 1050,4 m2.[PA1][PA2][PA3][PA4][PA5][PA6][PA7] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hlavní aktivity 1) | [AP][AP1][AP2][AP3][AP4][AP5][AP6][AP7] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Majetkoprávní vztahy a způsob jejich řešení | Objekt je majetkem Pk, svěřen do užívání SPŠ chemické Pardubice.[MV1][MV2][MV3][MV4][MV5][MV6][MV7] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Technické, provozní a další podmínky realizace | [RP][RP1][RP2][RP3][RP4][RP5][RP6][RP7] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rizika a způsob jejich ošetření | [Rizika][Rizika1] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Partneři 1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Výdaje projektu / náklady stavby | Investiční výdaje/náklady - celkem |  |  |  |  |  | 34 600 000 Kč |  |  |  |
|  | Příprava Projektové a průzkumné práce |  |  |  |  |  | 1 400 000 Kč |  |  |  |
|  | Administrace, žádost |  |  |  |  |  | 0 Kč |  |  |  |
|  | Inženýrská činnost, poplatky |  |  |  |  |  | 400 000 Kč |  |  |  |
|  | Výkupy pozemků a budov |  |  |  |  |  | 0 Kč |  |  |  |
|  | Realizace Stavební část 2) |  |  |  |  |  | 32 800 000 Kč |  |  |  |
|  | Vnitřní vybavení, technologie |  |  |  |  |  | 0 Kč |  |  |  |
|  | Dodávka produktů |  |  |  |  |  | 0 Kč |  |  |  |
|  | Ostatní služby |  |  |  |  |  | 0 Kč |  |  |  |
|  | Neinvestiční výdaje/náklady - celkem |  |  |  |  |  | 0 Kč |  |  |  |
|  | Příprava Projektové a průzkumné práce |  |  |  |  |  | 0 Kč |  |  |  |
|  | Administrace, žádost |  |  |  |  |  | 0 Kč |  |  |  |
|  | Inženýrská činnost, poplatky |  |  |  |  |  | 0 Kč |  |  |  |
|  | Realizace Opravy |  |  |  |  |  | 0 Kč |  |  |  |
|  | Ostatní služby |  |  |  |  |  | 0 Kč |  |  |  |
|  | Drobný hm. a nehm. inv. maj. |  |  |  |  |  | 0 Kč |  |  |  |
|  | Rezerva |  |  |  |  |  | 0 Kč |  |  |  |
|  | Celkové výdaje projektu/stavby |  |  |  |  |  | 34 600 000 Kč |  |  |  |
|  | Z toho Celkové způsobilé výdaje 1) |  |  |  |  |  | 0 Kč |  |  |  |
|  | Celkové nezpůsobilé výdaje |  |  |  |  |  | 34 600 000 Kč |  |  |  |
|  | Výdaje na přípravu |  |  |  |  |  | 1 800 000 Kč |  |  |  |
|  | Výdaje na realizaci |  |  |  |  |  | 32 800 000 Kč |  |  |  |
| Finanční krytí | Spolufinancování způsobilých výdajů |  |  | % |  |  | Kč |  |  |  |
|  | Podíl EU 1) |  | 0 % |  |  |  | 0 Kč |  |  |  |
|  | Podíl SR 1) |  | 0 % |  |  |  | 0 Kč |  |  |  |
|  | Podíl Pk 1) |  | 0 % |  |  |  | 0 Kč |  |  |  |
|  | Podíl Pk a Celkové nezpůsobilé výdaje |  |  |  |  |  | 34 600 000 Kč |  |  |  |
|  | z toho Zdroje uživatele |  |  |  |  |  | 0 Kč |  |  |  |
|  | Ostatní zdroje |  |  |  |  |  | 0 Kč |  |  |  |
|  | Z rozpočtu Pk |  |  |  |  |  | 34 600 000 Kč |  |  |  |
|  | Finanční tok |  | Výdaje |  |  |  | Příjmy |  |  |  |
|  | Dosavadní |  | 0 Kč |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2016 |  | 0 Kč |  |  |  | 0 Kč |  |  |  |
|  | 2017 |  | 0 Kč |  |  |  | 0 Kč |  |  |  |
|  | 2018 |  | 0 Kč |  |  |  | 0 Kč |  |  |  |
|  | 2019 |  | 1 400 000 Kč |  |  |  | 0 Kč |  |  |  |
|  | 2020 |  | 33 200 000 Kč |  |  |  | 0 Kč |  |  |  |
|  | 2021 |  | 0 Kč |  |  |  | 0 Kč |  |  |  |
|  | 2022 |  | 0 Kč |  |  |  | 0 Kč |  |  |  |
| Bilance nákladů a výnosů |  | 1. rok | 2. rok |  | 3. rok |  | 4.-10. rok |  | Celkem |  |
| Varianta realizace Náklady na pořízení |  | 0 Kč | 0 Kč |  | 0 Kč |  | 0 Kč |  | 0 Kč |  |
| Provozní náklady |  | 0 Kč | 0 Kč |  | 0 Kč |  | 0 Kč |  | 0 Kč |  |
| Provozní výnosy |  | 0 Kč | 0 Kč |  | 0 Kč |  | 0 Kč |  | 0 Kč |  |
| Rozdíl výnosů a nákl. |  | 0 Kč | 0 Kč |  | 0 Kč |  | 0 Kč |  | 0 Kč |  |
| Nulová varianta Provozní náklady |  | 0 Kč | 0 Kč |  | 0 Kč |  | 0 Kč |  | 0 Kč |  |
| Provozní výnosy |  | 0 Kč | 0 Kč |  | 0 Kč |  | 0 Kč |  | 0 Kč |  |
| Rozdíl výnosů a nákl. |  | 0 Kč | 0 Kč |  | 0 Kč |  | 0 Kč |  | 0 Kč |  |
| Rozdíl realizační a nulové varianty |  | 0 Kč | 0 Kč |  | 0 Kč |  | 0 Kč |  | 0 Kč |  |
| Předpokládaný harmonogram | Podání žádosti o spolufinancování 1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Uzavření sml. o spolufinancování, rozhodnutí 1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Nabytí právní moci ÚR 2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Nabytí právní moci SP 2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Uzavření SoD se zhotovitelem stavby 2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Předání staveniště zhotoviteli 2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Zahájení realizace stavby 2) |  |  |  |  |  | 1. 5. 2020 |  |  |  |
|  | Ukončení realizace stavby 2) |  |  |  |  |  | 31. 8. 2020 |  |  |  |
|  | Lhůta výstavby (dny) 2) |  |  |  |  |  | 122 |  |  |  |
|  | Ukončení projektu 1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Zajištění udržitelnosti výstupů 1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Personální zajištění Složení projektového týmu | Projektový manažer 1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Finanční manažer 1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Zástupce odvětvového odboru |  |  |  |  |  | Kadaníková Alena Ing. |  |  |  |
|  | Zástupce OPRI 2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Zástupce OVZ 1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ostatní 1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Zástupce uživatele |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Externí dodavatel |  |  |  |  |  | bude vysoutěžen |  |  |  |
|  | Zpracovatel záměru |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Vytvořeno |  |  |  |  |  | 15. 7. 2019 |  |  |  |

Vysvětlivky: 	1) Platí pro projekty spolufinancované z evropských fondů

2) Platí pro stavby

Poznámka:	Veškeré ceny jsou uvedeny včetně DPH.

| Seznam příloh: | ☐ | snímek z pozemkové mapy |
| --- | --- | --- |
|  | ☐ | výpis z listu vlastnictví |
|  | ☐ | výkresy apod. |
|  | ☐ | formuláře (dle vyhl. č. 560/2006 Sb.) |