| Název veřejné zakázky | Modernizace silnice II/360 Polička - křižovatka na Sebranice, I. etapa |
| --- | --- |
| Evidenční číslo | 362804 |
| Název zadavatele | Pardubický kraj |
| Sídlo | Komenského náměstí 125, Pardubice, PSČ 532 11 |
| IČ | 70892822 |
| Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele | JUDr. Martin Netolický, Ph.D., hejtman |

V Praze, dne 14. 11. 2013

Věc: Dodatečné informace k zadávacím podmínkám

Výše uvedený zadavatel Vám v souladu s ust. § 49 zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) sděluje následující dodatečné informace k zadávacím podmínkám vztahující se k výše uvedené veřejné zakázce.

Dotaz uchazeče č. 3

Po seznámení se podklady  k této veřejné zakázce  vznášíme následující dotaz.

V soupisů prací Polička – objekt modernizace propustku 42,148 je uvedená položka 42 „ Zřízení podpěrné konstrukce dočasné z ocelových nosníků ( mostní provizorium ) “ vč. odkazu na na technickou zprávu. V technické zprávě však není žádná zmínka o mostním provizoriu. Žádám  Vás o bližší specifikaci této položky( zatížení , účel mostního provizoria ).

Odpověď zadavatele č. 3

Zadavatel upřesňuje, že se nejedná se o položku č.42, ale o položku č.46 Zřízení podpěrné konstrukce dočasné zocelových nosníků ( mostní provizorium ).

Na základě výzvy k poskytnutí upřesňujících informací k soupisu prací (Objekt Modernizace propustku v km 42,148, položka soupisu 46, 47 /mostní provizorium/) sdělujeme následující:

Při konkrétním návrhu mostního provizoria musejí být splněny tyto základní požadované parametry:

- šířka mezi obrubníky: 3,50m

- délka přemostění: 10,0m

- počet polí: 1 pole

- zatížení mostu jedním vozidlem: 40,0 t

- založení: plošné

Konkrétní typ mostního provizoria není projektantem předepsán.

Předpokládaná hmotnost provizoria 15 tun

Instalace provizoria se předpokládá autojeřábem.

Provoz na komunikaci v místě osazení provizoria je uvažován kyvadlově, řízen bude semaforovou soupravou.

Vzdálenost pro transport mostního provizoria a způsob jeho ošetření po navrácení je věcí dohody

mezi zhotovitelem a pronajímatelem mostního provizoria. Tyto skutečnosti zhotovitel také zahrne do ceny zřízení a odstranění mostního provizoria v rozpočtu.

S pozdravem

JUDr. Jaroslav Bursík, advokát

v.z. zadavatele

Elektronicky se zaručeným podpisem