Příloha č. 5 ke smlouvě č. doplní objednatel

stavby „Modernizace mostu ev. č. 358-015 - Litomyšl“

# Požadavky vlastníků pozemků dotčených stavbou, vyplývající z uzavřených smluv

Objednatel Pardubický kraj (dále jen „PK“) v souvislosti se stavbou, která je předmětem této smlouvy, uzavřel v rámci majetkoprávní přípravy k níže uvedeným pozemkům dotčeným stavbou soukromoprávní smlouvy potřebné pro její uskutečnění. Níže jsou uvedeny podmínky vlastníků pozemků plynoucí ze smluv, jejichž splnění zajišťuje objednatel prostřednictvím zhotovitele, a které se tak zhotovitel zavazuje dodržovat a plnit:

# S/OM/3310/18/MH

Ing. Myšková, Ing. Novák (tel. 603842712), email: petr@novak5p.cz

[pozemek p.č. 1764/1 v k.ú. Litomyšl]

stavebník se zavazuje, že po dokončení bude stavbou dotčená část nemovité věci použitá pouze dočasně uvedena do původního stavu, tj. zejména odstraní všechny dočasné stavby, zařízení a veškeré jiné hmotné zbytky dočasných staveb a obnoví humusový horizont v původním profilu a kvalitě. Mocnost orniční vrstvy musí odpovídat původnímu profilu, dle pedologického průzkumu. Stavebník učiní opatření, aby během vlastní stavby, jejího užívání i provádění následné rekultivace nedošlo ke kontaminaci.

# S/OM/3845/19/KB + smlouva o zřízení věcného břemena 7DHM190224

Povodí Labe, státní podnik, Hradec Králové

[pozemky p.č. 2353/22, 2353/2491 vše v k.ú. Litomyšl]

- protokolárně převzít pozemek ke dni zahájení stavby, o této skutečnosti informovat PLA

- provádět stavební práce tak, aby na předmětu nájmu nedošlo ke škodě

- umístit na části služebných pozemků vhodným i bezpečným způsobem objekty stavby

- na své náklady objekty stavby provozovat a udržovat v řádném stavu

- povinnost při jakékoliv činnosti na služebných pozemcích uvést vždy služebné pozemky do předešlého stavu a nahradit případnou škodu způsobenou buď svou činností, nebo způsobenou v rámci havárie, a to i v případě, že tyto práce bude provádět nebo zajišťovat jiný subjekt, než je oprávněný

- provést předmětné stavby dle schválené projektové dokumentace, na základě pravomocného správního rozhodnutí stavebního úřadu či účinné veřejnoprávní smlouvy nahrazující takové správní rozhodnutí stavebního úřadu, za dodržení podmínek stanoviska pronajímatele vydaného pod č. j. PVZ/18/48777/Ka/0 ze dne 19. 12. 2018

- předem informovat o zásahu do porostů na předmětu nájmu

- odstranit staveniště po skončení stavby a nejpozději do kolaudace uvést předmět nájmu do řádného stavu; při nesplnění povinnosti odpovědnost za náhradu škody a smluvní pokuta ve výši 2.340 Kč

- dodržovat technické, hygienické, bezpečnostní, požární a další právní předpisy ve vztahu k bezpečnosti osob, majetku a životního prostředí

- věnovat zvláštní pozornost čistotě povrchových a podzemních vod, zabránit jejich znečištění ropnými produkty nebo závadnými látkami - takové událost neprodleně ohlásit PLA; odpovídat za sankce v případě porušení zákona o odpadech

- konat dohled nad bezpečným stavem stromů a keřů na předmětu nájmu, učinit nezbytná opatření v případě nepříznivých povětrnostních podmínek nebo podezření na pád větve/stromu; označit a zabránit vstupu na ohrožený pozemek, neprodleně informovat PLA

- umožnit kdykoliv kontrolu dohodnutého způsobu užívání předmětu nájmu

- bez písemného souhlasu pronajímatele nemůže nájemce pronajímané pozemky použít pro umístění stavby způsobem jiným, než jak je vymezeno v této nájemní smlouvě

- nájemce není oprávněn k tomu, aby přenechal pronajímané pozemky do podnájmu či jiného užívání (úplatného či bezúplatného) jiné osobě

- protokolárně vrátit předmět nájmu zpět PLA

Všem vlastníkům dotčených pozemků uvedených v předmětném stavebním povolení je nutné oznámit vstup na jejich pozemky v náležitém předstihu.

V případě vlastníků pozemků dotčených kácením dřevin (viz přiložený seznam) nabídnout možnost ponechat si veškerou dřevní hmotu.

Pro vyloučení pochybnosti se výslovně stanovuje, že jsou-li v této příloze stanoveny povinnosti s termínem plnění před nebo po realizaci díla, nezapočítává se tato doba do doby realizace uváděné v čl. III smlouvy.