Příloha č. 5 ke smlouvě č. doplní objednatel

stavby „Modernizace mostu ev. č. 644 – 002 Pěčíkov“

# Požadavky vlastníků pozemků dotčených stavbou, vyplývající z uzavřených smluv

Objednatel Pardubický kraj (dále jen „PK“) v souvislosti se stavbou, která je předmětem této smlouvy, uzavřel v rámci majetkoprávní přípravy k níže uvedeným pozemkům dotčeným stavbou soukromoprávní smlouvy potřebné pro její uskutečnění. Níže jsou uvedeny podmínky vlastníků pozemků plynoucí ze smluv, jejichž splnění zajišťuje objednatel prostřednictvím zhotovitele, a které se tak zhotovitel zavazuje dodržovat a plnit:

Lesy České republiky, s.p. (Správa toků – oblast povodí Moravy) - S/OM/3431/19/JM – Smlouva o zřízení věcného břemene služebnosti

[pozemek p. č. 933/1 (TZ 86 m2) v k.ú. Pěčíkov]

- předem a včas informovat o zahájení prací, nejpozději 7 dnů před zahájením prací,

- užívat služebný pozemek za dodržení podmínek daných vyjádřením správce toků (LCR957/000284/2019),

- nezřizovat na služebném pozemku stavby bez předchozího písemného souhlasu obtíženého, vyjma stavby Modernizace mostu ev. č. 644 – 002 Pěčíkov“,

- nahradit obtíženému veškeré případné újmy, které vzniknou v souvislosti s výkonem služebnosti dle této smlouvy,

- šetřit co nejvíce práva obtíženého,

- po skončení oprav, údržby či po zániku služebnosti uvést služebný pozemek do původního stavu.

Zdeněk Bílek - S/OM/3426/19/DSK

[pozemek p.č. 338/1 (DZ 4 m2) a p.č. 341(DZ 2 m2), vše v k. ú. Pěčíkov]

- stavebník se zavazuje, že po dokončení bude stavbou dotčená část nemovité věci, použitá pouze dočasně, uvedena do původního stavu.

Doc. Alois Bauer – S/OM/3423/19/DSK

[pozemek p.č. 350/3 (DZ 11 m2) v k. ú. Pěčíkov]

- stavebník se zavazuje, že umožní vlastníkovi vjezd na p. p. č. 350/3 a tím i přístup na st. p. č. 39. Pokud dojde k omezení, oznámí stavebník vlastníkovi 14 dnů předem stavební práce, které by znemožňovali užívání. Tyto práce budou probíhat po dobu nezbytně nutnou, nejdéle však po dobu 48 hodin,

- stavebník se zavazuje, že trvalé porosty nacházející se na parcele č. 350/3 budou zachovány v původním stavu,

- stavebník se zavazuje, že po dokončení bude stavbou dotčená část nemovité věci uvedena do původního stavu.

Oto Šmerák – S/OM/3422/19/DSK

[pozemek p.č. 350/1 (TZ 4 m2 DZ 29 m2) v k. ú. Pěčíkov]

- stavebník se zavazuje, že umožní po dobu stavby průjezd po mostním provizoriu pro nákladní vozidla délky 8 m a šířky 2,5 m a maximální hmotnosti 12 t, které jsou předmětem podnikání vlastníka,

- stavebník se zavazuje, že zajistí přístup vlastníkovi nemovitých věcí do dotčené nemovitosti po celou dobu stavby, o případném uzavření bude vlastník nemovitých věcí informován minimálně 7 dní dopředu telefonicky,

- stavebník se zavazuje, že po dokončení bude stavbou dotčená část nemovité věci, použitá pouze dočasně, uvedena do původního stavu.

Obec Městečko Trnávka – S/OM/3420/19/DSK

[pozemky p.č. 349/2 (DZ 94 m2), p.č. 350/6 (DZ 91 m2), p.č. 879/2 (DZ 35 m2, 6 m2 ), p.č. 879/3 (DZ 75 m2,TZ 9 m2), 880/2 (DZ 62 m2,TZ 4 m2), vše v k.ú. Pěčíkov]

- stavebník se zavazuje, že po dokončení bude stavbou dotčená část nemovité věci, použitá pouze dočasně, uvedena do původního stavu.

Všem vlastníkům dotčených pozemků uvedených v předmětném stavebním povolení je nutné oznámit vstup na jejich pozemky v náležitém předstihu.

V případě vlastníků pozemků dotčených kácením dřevin (viz přiložený seznam) nabídnout možnost ponechat si veškerou dřevní hmotu.

Pro vyloučení pochybnosti se výslovně stanovuje, že jsou-li v této příloze stanoveny povinnosti s termínem plnění před nebo po realizaci díla, nezapočítává se tato doba do doby realizace uváděné v čl. III smlouvy.