Z Á Z N A M

z veřejného projednání staveb :

Modernizace mostu ev.č. 644-002 Pěčíkov

Modernizace mostu ev.č. 644-003 Pěčíkov-Hraničky

ze dne 22.2.2019 konaného na OÚ Městečko Trnávka

Účastníci jednání: dle prezenční listiny

Předmětem jednání bylo představit projekt a způsob provedení stavby a projednat dotazy, připomínky a požadavky, zejména dotčených vlastníků sousedních nemovitostí. Požadavky a způsob řešení je popsán níže u jednotlivých staveb:

Modernizace mostu ev.č. 644-002 Pěčíkov

Připomínky a požadavky pan Šmerák Michal (LV č.239):

- Je požadováno povolení pro NA na vjezd do skladového areálu parc.č. 349/1, 350/5 a 350/1 během uzavírky komunikace pro nákladní dopravu…lze zajistit

- Během provádění komunikace před skladovým areálem (předpoklad max. 2 týdny) bude umožněn vjezd do areálu alespoň během víkendu….lze zajistit

Připomínky a požadavky pan Zdeněk Bílek (LV č.73):

- Předal podepsanou smlouvu a souhlas na situaci. Předáno paní Ing. Svobodové Koldrové z Pardubického kraje.

Připomínky a požadavky obec Městečko Trnávka:

- Požadavek na termín výstavby tak, aby omezení nebylo v zimním období…ano výstavba nebude probíhat v zimním období

- Zajištění obslužnosti Bohdalova …ano bude zajištěno po provizorním přemostění (osobní automobily, IZS , mikrobusy, vozidla k pile) … ano bude zajištěno mostním provizoriem. Během realizace vozovky, bude však na nezbytnou dobu (cca týden, max. 10 dní uzavřen vždy jeden směr, buď na Městečko Trnávka nebo na Mohelnici).

Připomínky a požadavky Lesy ČR (LV č.3):

- Zachovat volnou výšku nad Q100 (alespoň 0,5m nad Q100)…není možné zachovat, mostní otvor má kapacitu na Q100 bez zachování minimální volné výšky (MVV). Projektant se správcem toku projedná skutečnou volnou výšku a možnou úpravu koryta. Zvýšení kapacity otvoru není již možné, niveletu zvedat nelze, nelze zvětšit rozpětí, nelze snížit konstrukční tloušťku desky mostovky. Plocha povodí je cca 6,5 km2, do plochy povodí cca 50 km2 lze dohodnou nezachování volné výšky v zájmu přiměřených nákladů na výstavbu mostů.

- Připravíme podklady k dalšímu projednání s Lesy ČR ohledně volné výšky a způsobu opevnění a úpravy břehů.

Modernizace mostu ev.č. 644-003 Pěčíkov Hraničky

Připomínky a požadavky obec Vranová Lhota:

- Zajistit obslužnost, tzn. průjezd pro rezidenty, osobní automobily na povolení, vozidla IZS, svoz odpadu, mikrobus během výstavby…ano bude možné, dohodnuto, že před stavbou bude upravena cesta skrz obec (provedení zpevnění v š.3,5m) a tato bude řízena semafory. Na cca týden bude při provádění vozovky s přestávkami provedena úplná uzavírka.

- Požadavek na termín výstavby tak, aby omezení nebylo v zimním období…ano výstavba nebude probíhat v zimním období

- Bylo by vhodné úpravu silnice – úplnou uzavírku na dobu 2x jeden týden směřovat do období letních prázdnin…nelze v tuto chvíli zajistit

Připomínky a požadavky SUS PK:

- Zvětšit šířku mostu tak, aby bylo 6,5m mezi zvýšenými obrubami…ano, změníme.

Připomínky a požadavky Lesy ČR (LV č.488):

- Údajně Povodí Moravy bude převádět toky na Lesy ČR…bereme na vědomí

- Zachovat volnou výšku nad Q100 (alespoň 0,5m nad Q100)…není možné zachovat, mostní otvor má kapacitu na Q100 bez zachování minimální volné výšky (MVV). Projektant se správcem toku projedná skutečnou volnou výšku a možnou úpravu koryta. Zvýšení kapacity otvoru není již možné, niveletu zvedat nelze, nelze zvětšit rozpětí, nelze snížit konstrukční tloušťku desky mostovky. Plocha povodí je cca 4,3 km2, do plochy povodí cca 50 km2 lze dohodnou nezachování volné výšky v zájmu přiměřených nákladů na výstavbu mostů.

- Opevnit koryto a břehy i pod mostem v rozsahu věcného břemene dle záborového elaborátu…ano připravíme podklady k dalšímu projednání s Lesy ČR ohledně volné výšky a způsobu opevnění a úpravy břehů.

Výše uvedené bude zapracováno do dokumentace a smluv. Následně dojde k projednání s dotčenými vlastníky za účelem potvrzení souhlasu se smlouvami o podmínkách provedení stavby a situací.

Záznam provedl: 25.2.2019  O. Svoboda