Z Á Z N A M

z veřejného projednání stavby:

Modernizace mostu ev. č. 358-015 Litomyšl

ze dne 8.3.2019 konaného na MěÚ Litomyšl

Účastníci jednání: dle prezenční listiny

Předmětem jednání bylo představit projekt a způsob provedení stavby a projednat dotazy, připomínky a požadavky, zejména dotčených vlastníků sousedních nemovitostí. Požadavky a způsob řešení je popsán níže u jednotlivých staveb:

Připomínky a požadavky města Litomyšl (odbor silničního hospodářství):

- Bez připomínek

Připomínky a požadavky Pardubického kraje:

- Podél mostu zřídit provizorní lávku pro pěší…ano, bude navržena na návodní straně komunikace.

Připomínky a požadavky pana Jůzy:

- V dostatečném předstihu oznámit zahájení stavby, jinak bez připomínek. Manželé Jůzovi již podepsali smlouvu, ale byla zaslána pouze elektronicky. Bude tedy opět zaslána manželům Jůzovým k podpisu včetně situace.

Výše uvedené bude zapracováno do dokumentace a smluv. Následně dojde k projednání s dotčenými vlastníky za účelem potvrzení souhlasu se smlouvami o podmínkách provedení stavby a situací.

Záznam provedl: 8.3.2019, O. Svoboda