Příloha č. 5 ke smlouvě č. (doplní objednatel)

PROVOZNÍ A TECHNICKÉ PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ STAVBY

„Oprava fasády budovy "B" Krajského úřadu Pardubického kraje“

Zhotovitel si je vědom níže uvedených specifik, omezení a požadavků uživatele objektu. Tyto zohlednil ve své nabídce do veřejné zakázky, na základě které byla tato smlouva uzavřena, a při realizaci díla bude takto stanovené podmínky dodržovat; zajistí též dodržení těchto podmínek svými případnými poddodavateli.

- Bourací a vrtací práce prováděné elektrickými kladivy případně vrtačkami s příklepem budou prováděny mimo úřední hodiny úřadu (pondělí a ve středu od 16:00, v úterý, čtvrtek a v pátek od 14:00 hod), nebo po domluvě s pracovníky hospodářské správy Krajského úřadu Pardubického kraje.

- Práce o víkendech budou hlášeny zástupcem dodavatele dva pracovní dny předem pověřenému pracovníkovi hospodářské správy Krajského úřadu Pardubického kraje.