Příloha č. 5 ke smlouvě č. OR/20/XXXXX

Požadavky vlastníků pozemků dotčených stavbou, vyplývající z uzavřených smluv

Objednatel Pardubický kraj (dále jen „PK“) v souvislosti se stavbou, která je předmětem této smlouvy, uzavřel v rámci majetkoprávní přípravy k níže uvedeným pozemkům dotčeným stavbou soukromoprávní smlouvy potřebné pro její uskutečnění. Níže jsou uvedeny podmínky vlastníků pozemků plynoucí ze smluv, jejichž splnění zajišťuje objednatel prostřednictvím zhotovitele, a které se tak zhotovitel zavazuje dodržovat a plnit:

- Česká republika – Státní pozemkový úřad

[p. p. č. 396/2, 399/5 a 620/19 v k. ú. Třemošnice nad Doubravou, p. p. č. 456/19,203/23 v k. ú. Podhradí v Železných horách a 123/1 v k. ú. Kraskov]

- řešeno s p. Eva Bergerová, tel. 727 966 757, e.bergerova@spucr.cz

- do 30 dnů od ukončení stavební činnosti požádat o převod pozemků v TZ na Pk

- neprodleně po nabytí právní moci předložit stavební povolení SPÚ

- oznámit SPÚ datum zahájení stavby nejpozději 10 pracovních dní před tímto datem

- užívat předmět nájmu v souladu s účelem nájmu

- při ukončení nájmu uvést pozemky do stavu, ve kterém se nacházely ke dni zahájení nájmu, pokud se s SPÚ nedohodne jinak

- umožnit pronajímateli na jeho žádost vstup na pozemky za účelem kontroly, zda jsou pozemky užívány v souladu s touto smlouvou; kontrolu SPÚ nájemci (Pk) oznámí písemně alespoň 7 dnů předem; v případě nutné potřeby je pronajímatel oprávněn kontrolu provést i za jeho nepřítomnosti

- Česká republika – Lesy České republiky, s. p. – LS Nasavrky

[p. p. č. 99/, p.č. 99/2 a 182/1 v k.ú. Podhradí v Železných horách, p. p. č. 81/1 a 81/4 v k.ú. Žďárec u Seče, a p. p. č. 163 v k.ú. Starý Dvůr]

- řešeno s p. Dana Šťastná (tel. 724623904, dana.stastna@lesycr.cz

- oznámit protokolární předání staveniště a předat

- do tří měsíců před zahájením stavby na základě platného a účinného rozhodnutí o odnětí z pozemků určených k plnění funkcí lesa (PUPFL) vytyčit hranice odlesnění za účelem vytěžení dřeva v režii LČR; v dostatečném předstihu před zahájením stavby je nutné poskytnout rozhodnutí o odnětí PUPFL

- užívat předmět nájmu k dohodnutému účelu

- na své náklady udržovat předmět nájmu v řádném stavu

- umožnit LČR vstup na předmět nájmu

- zákaz kácení trvalých porostů bez předchozího souhlasu LČR

- zákaz rybolovu, myslivosti a těžby nerostů

- upozornit pronajímatele na případnou kalamitu, škodu na porostech apod.

- zákaz umístění jakékoliv jiné stavby na předmětu nájmu než stavbu silnice (mostu)

- nepřenechat předmět nájmu do podnájmu

- zaplatit pokutu uloženou správním orgánem při porušení povinností způsobeném nájemcem do 5 pracovních dnů od výzvy pronajímatele (LČR) k úhradě

- nést odpovědnost za veškerou újmu, která vznikne v důsledku prováděné stavební činnosti, i v případě, že by újma vznikla v důsledku činnosti nájemcem najatých právnických či fyzických osob; odstranit újmu, která vznikla činností nájemce (Pk) nebo třetích osob, do 30 pracovních dnů od výzvy pronajímatele (LČR)

- zákaz skladovat a likvidovat odpady ze stavební činnosti na předmětu nájmu; odvoz a likvidací odpadů provést do 7 dnů od zjištění závadného stavu

- provádět stavební činnost tak, aby nedocházelo k újmě na okolních lesních porostech a nebyly dotčeny zájmy ochrany přírody

- za každé porušení podmínek smlouvy smluvní pokuta ve výši 10 % aktuálního ročního nájemného, nejméně však 5.000 Kč

- ke dni skončení nájmu protokolárně předat předmět nájmu protokolárně zpět

- po dokončení modernizace silnice nechat geodeticky zaměřit a pozemky nacházející se pod silnicí nechat trvale odejmout z PUPFL

- Česká republika – Povodí Labe, s. p.

[p. p. č. 1070 v k. ú. Kraskov]

- řešeno s p. Ing. Anna Chmielová, 466 868 238, chmielovaa@pla.cz

- protokolární předání pozemku

- práce budou prováděny, tak aby nezpůsobili škody na majetku státu

- o zásahu do porostů bude inf. pronajímatel

- po skončení stavby na svůj náklad nájemce odstraní staveniště a pozemek uvede do řádného stavu, nejpozději do kolaudace

- nájemce musí dodržovat technické, hygienické, bezpečnostní, požární a další právní předpisy vtahující se k bezpečnosti a ochraně osob, majetku a životního prostředí

- nájemce musí věnovat pozornost čistotě povrchových i podzemních vod

- nájemce se zavazuje k dohledu nad bezpečným stavem stromů a keřů, případně majitele pozemku bezprostředně o nastalé situaci informovat

- nepřenechat pozemek do podnájmu

- Otakar Zrůst, Helena Zrůstová, oba bytem Starý Dvůr 33, 538 43 Třemošnice – spoluvlastníci p. p. č. 119/1 v k. ú. Starý Dvůr (DZ 10 m2, TZ 45 m2) – nesouhlasí, aby stavební práce porušily či přesáhly oplocení pozemku,

- Vladimír Novotný, bytem Podhradí 51, 538 43 Třemošnice a Libuše Novotná, bytem Podhradí 28, 538 43 Třemošnice – spoluvlastníci p. p. č. 149/10 (TZ 459 m2), 149/11 (DZ 3 m2, TZ 253 m2) a 179/1 (DZ 46 m2, TZ 162 m2), vše v k. ú. Podhradí v Železných horách – bude zachován současný sjezd na p. p. č. 179/1 v k. ú. Podhradí v Železných horách ve stávajícím sklonu včetně železobetonových panelů přes potok, veškeré stromy a dřeviny dotčené stavbou budou předány spoluvlastníkům pozemků,

- manželé Zdeňka Krátká a Vladimír Krátký, oba bytem Pod Strání 361, 538 43 Třemošnice – vlastníci p. p. č. 149/8 (TZ 88 m2) v k. ú. Podhradí v Železných horách - pokud bude nutné v rámci stavby kácení zeleně na pozemku vlastníků, budou tito oprávněni si ponechat veškerou dřevní hmotu

- Josef Mrázek, bytem Žďárec u Seče 41, 538 07 Seč – vlastník p. p. č. 73/17 (TZ 73 m2) v k. ú. Žďárec u Seče - požadavek bezúplatného zhotovení příjezdu ze silnice II. třídy na p. p. č. 73/17 v k. ú. Žďárec u Seče a umožnění práva přístupu k p. p. č. 73/17 v k. ú. Žďárec u Seče

- společnost ZS Vilémov, a.s., – má vlastní a propachtované pozemky v místě stavby

[pozemky označené jako p. p. č. 305/19, 305/20, 305/24, 305/25, 305/29, 305/31, 305/32, 614/4, 620/1, 620/11, 620/14 a 620/19, vše v k. ú. Třemošnice nad Doubravou]

- trvalé zábory výše uvedených pozemků nezasahují do půdních celků, které společnost ZS Vilémov, a.s., obhospodařuje

- v případě, že by i přesto byly okolní pozemky v užívání společnosti ZS Vilémov, a.s., výstavbou silnice poškozeny, bude společnost ZS Vilémov, a.s., požadovat navrácení pozemku do původního stavu

- v případě poškození pěstované plodiny bude společnost ZS Vilémov, a.s., požadovat náhradu škody 40.000 Kč/1ha za pěstované tržní plodiny a v případě poškození trvalého travního porostu 25.000 Kč/1ha

Všem vlastníkům dotčených pozemků uvedených v předmětném územním rozhodnutí se musí oznámit vstup na jejich pozemky v náležitém předstihu.

V případě vlastníků pozemků dotčených kácením dřevin (viz přiložený seznam) nabídnout možnost ponechat si veškerou dřevní hmotu.

Pro vyloučení pochybnosti se výslovně stanovuje, že jsou-li v této příloze stanoveny povinnosti s termínem plnění před nebo po realizaci díla, nezapočítává se tato doba do doby realizace uváděné v čl. III smlouvy.