Příloha č. 5 ke smlouvě č. OR/20/XXXXX

# Požadavky vlastníků pozemků dotčených stavbou, vyplývající z uzavřených smluv

Objednatel Pardubický kraj (dále jen „PK“) v souvislosti se stavbou, která je předmětem této smlouvy, uzavřel v rámci majetkoprávní přípravy k níže uvedeným pozemkům dotčeným stavbou soukromoprávní smlouvy potřebné pro její uskutečnění. Níže jsou uvedeny podmínky vlastníků pozemků plynoucí ze smluv, jejichž splnění zajišťuje objednatel prostřednictvím zhotovitele, a které se tak zhotovitel zavazuje dodržovat a plnit:

- SMLM-958/1231/MS/44/2018

Polcarová Jana, bytem Proseč 33, 538 07 Seč, tel. 732 141 066,

e-mail: veverkaJanka@seznam.cz

[výlučný vlastník pozemků označených jako p. č. st. 50 (trvalý zábor TZ 9 m2), p. p. č. 105/3 (trvalý zábor TZ 31 m2) v k. ú. Proseč u Seče]

- stavebník se zavazuje, že v rámci stavby nedojde k poškození plotu podél p. p. č. 105/3 a st. p. č. 50 v k. ú. Proseč u Seče (RD č. p. 33). V případě jakékoliv škody vzniklé v rámci stavebních prací uvede zhotovitel plot do původního stavu a ponese veškeré náklady. Žádá o to, aby neparkovala těžká technika na příjezdové cestě sousedící s jejím pozemkem

- SMLM-960/1231/MS/44/2018

Petrová Iva, Petr Miroslav, bytem Družstevní 724, 538 21 Slatiňany, tel: 739 059 092

[SJM u pozemků označených jako p. p. č. 326/2 (dočasný zábor DZ 77 m2), p. p. č. 322/9 (dočasný zábor DZ 26 m2 vše v k. ú. Proseč u Seče]

- příslib obnovy/rekonstrukce stávajícího sjezdu na p. p. č. 326/2, k.ú. Proseč u Seče

- SMLM-962/1231/MS/44/2018

Jirásková Daniela, Jirásek Ladislav, bytem Proseč 14, 538 07 Seč, tel: 469 676 359

[SJM u pozemku označeném jako p. p. č. 322/6 (dočasný zábor DZ 1003 m2), k. ú. Proseč 
u Seče]

- na p. p. č. 322/6, k. ú. Proseč u Seče, požadují obnovu stávajících sjezdů, chtějí si ponechat dřevní hmotu z pokácených stromů.

- SMLM-972/1231/MS/44/2018

Ing. Jirásek Ladislav, bytem Proseč 14, 538 07 Seč, tel: 721 369 956

[výlučný vlastník pozemků označených jako p. p. č. 310 (trvalý zábor TZ 298 m2, dočasný zábor DZ 1363 m2), p. p. č. 520 (dočasný zábor DZ 11 m2), p. p. č. 270/4 (dočasný zábor DZ 26 m2), vše v k. ú. Proseč u Seče]

- na p. p. č. 310, k. ú. Proseč u Seče, požadují obnovu stávajících sjezdů, chtějí si ponechat dřevní hmotu z pokácených stromů.

- SMLM-963/1231/MS/44/2018

Kudrnová Jaroslava, bytem Staškova 706, 580 01 Havlíčkův Brod, tel: 733 680 045

[výlučný vlastník pozemků označených jako p. p. č. 81/5 (trvalý zábor TZ 232 m2, dočasný zábor DZ 213 m2), p. p. č. 81/6 (trvalý zábor TZ 166 m2, dočasný zábor DZ 199 m2), vše v k. ú. Proseč u Seče]

- obnova stávajících sjezdů na p. p. č. 81/5 a p. p. č. 81/6 v k. ú. Proseč u Seče

- SMLM-966/1231/MS/44/2018

Ing. Špryncová Irena, Šprync Milan bytem Tůmy Přeloučského 1381, 535 01 Přelouč,

tel: 723 930 417

[SJM u pozemků označených jako p. p. č. 105/4 (trvalý zábor TZ 8 m2), p. st. č. 59 (trvalý zábor TZ 26 m2), vše v k. ú. Proseč u Seče]

- požadují zachovat a neponičit plot.

- SMLM-968/1231/MS/44/2018

Kárníková Helena, bytem Harantova 373, 509 01 Nová Paka, tel: 606 530 626

výlučný vlastník pozemků označených jako p. p. č. 102/3 (trvalý zábor TZ 19 m2), p. st. č. 37 (trvalý zábor TZ 9 m2), vše v k. ú. Proseč u Seče]

- stavebník se zavazuje, že v rámci stavby nedojde k poškození plotu podél p. p. č. 102/3 
a p. č. st. 37 v k. ú. Proseč u Seče. V případě jakékoliv škody vzniklé v rámci stavebních prací uvede zhotovitel plot do původního stavu a ponese veškeré náklady

- SMLM-970/1231/MS/44/2018

Ing. Jironč Jan, bytem V Rybníčkách 3082/5 Strašnice, 100 00 Praha 10, tel: 728 384 714, e-mail: JironcJ@seznam.cz

[výlučný vlastník pozemku označeného jako p. p. č. 81/4 (trvalý zábor TZ 72 m2), v k. ú. Proseč u Seče]

- stavebník se zavazuje, že v souladu s projektovou dokumentací výše uvedené stavby 
a investičním záměrem PK, bude obnoven sjezd na p. p. č. 81/4 v k.ú. Proseč u Seče

- SMLM-978/1231/MS/44/2018

Chourová Jana, Chrour Miroslav, bytem Břetislavova 71, 537 01 Chrudim,

tel: 603 399 382, e-mail: jmchourovi@seznam.cz

[SJM u pozemků označených jako p. p. č. 738/15 (dočasný zábor DZ 2 m2), p. st. č. 78 (trvalý zábor TZ 3 m2, dočasný zábor DZ 9 m2), vše v k. ú. Prosíčka u Seče]

- během stavby bude ochráněn a zachován stávající vodovod v místě příčného přechodu dešťové kanalizace,

- po napojení na nový stav komunikace dojde k obnově dlážděného vstupu na p. p. č. 738/15,

- stavebník se zavazuje, že v rámci stavby nedojde k poškození živého plotu podél p. p. č. 738/13, p. p. č. 738/15, 738/16 a st. p. č. 78 v k. ú. Prosíčka u Seče. V případě jakékoliv škody vzniklé v rámci stavebních prací provede zhotovitel obnovu živého plotu a ponese veškeré náklady s tím spojené.

- SMLM-979/1231/MS/44/2018

Mikeš Václav, bytem Prosíčka 2, 538 07 Seč

[výlučný vlastník pozemků označených jako p. p. č. 116/1 (trvalý zábor TZ 539 m2, dočasný zábor DZ 516 m2), p. p. č. 120 (trvalý zábor TZ 302 m2, dočasný zábor DZ 423 m2), p. p. č. 118 (trvalý zábor TZ 56 m2, dočasný zábor DZ 29 m2), p. p. č. 109/1 (trvalý zábor TZ 52 m2, dočasný zábor DZ 27 m2) a vlastník spoluvlastnického podílu ve výši 1/4 na pozemku p. st. č. 7 (trvalý zábor TZ 29 m2, dočasný zábor DZ 69 m2), vše v k. ú.  Prosíčka u Seče]

- obnoven hospodářský sjezd na p. p. č. 109/1 a na p. p. č. 116/1 v k. ú. Prosíčka u Seče

- SMLM-983/1231/MS/44/2018

Stýblo Luboš, bytem Škroupova 53, 537 01 Chrudim, tel: 608 262 476

[výlučný vlastník pozemku označeného jako p. p. č. 116/7 (trvalý zábor TZ 209 m2, dočasný   zábor DZ 151 m2),  v k. ú. Prosíčka u Seče]

- stavebník se zavazuje, že po celou dobu provádění stavebních prací během modernizace silnice II/343 bude zajištěna dopravní obslužnost pro vlastníka p. č. st.  74 (č. p. 1) v k. ú. Prosíčku u Seče. Zapuštění ostrůvku na p. p. č. 738/11 kvůli zimní údržbě (odbočka na obecní cestu).

- SMLM-979/1231/MS/44/2018

Prokopcová Eva, Bc. bytem Prosíčka 3, 538 07 Seč, tel: 775 011 067,

e-mail: prokopcova.e@seznam.cz

[spoluvlastník podílu o velikosti 1/2 pozemků označených jako p. p. č. 50/1 (trvalý zábor TZ 54 m2, dočasný zábor DZ 219 m2), p. p. č. 48 (trvalý zábor TZ 5 m2, dočasný zábor DZ 70 m2), p. p. č. 738/17 (dočasný zábor DZ 28 m2), p. st. č. 12/1 (dočasný zábor DZ 1 m2), vše 
v k. ú.  Prosíčka u Seče]

- případné škody způsobené ztavebníkem na stavbou nedotčených částech nemovitých věcí budou na náklady stavebníka ihned odstraněny a pozemek bude uveden do původního stavu.

- stavebník se zavazuje, že v rámci stavby nedojde k poškození vlastníky vysázeného porostu (sazenice smrku) podél st. p. č. 12/1, p. p. č. 738/17, p. p. č. 48 a p. p. č. 50/1 v k. ú. Prosíčka u Seče. V případě jakékoliv škody vzniklé v rámci stavebních prací uvede stavebník pozemky do původního stavu a ponese veškeré náklady

- SMLM-990/1231/MS/44/2018

Blažek Kamil, bytem Prosíčka 3, 538 07 Seč

[spoluvlastník podílu o velikosti 1/2 pozemků označených jako p. p. č. 50/1 (trvalý zábor TZ 54 m2, dočasný zábor DZ 219 m2), p. p. č. 48 (trvalý zábor TZ 5 m2, dočasný zábor DZ 70 m2), p. p. č. 738/17 (dočasný zábor DZ 28 m2), p. st. č. 12/1 (dočasný zábor DZ 1 m2), vše v k. ú.  Prosíčka u Seče]

- případné škody způsobené zhotovitelem stavby na stavbou nedotčených částech nemovitých věcí budou na náklady stavebníka ihned odstraněny a pozemek bude uveden do původního stavu.

- stavebník se zavazuje, že v rámci stavby nedojde k poškození vlastníky vysázeného porostu (sazenice smrku) podél st. p. č. 12/1, p. p. č. 738/17, p. p. č. 48 a p. p. č. 50/1 v k. ú. Prosíčka u Seče. V případě jakékoliv škody vzniklé v rámci stavebních prací uvede stavebník pozemky do původního stavu a ponese veškeré náklady

- SMLM-992/1231/MS/44/2018

Statek Lipka a.s., Lipka 1, 538 25 Horní Bradlo, jednatel: Ing. Aleš Nedvěd, tel: 725 941 697,

e-mail: ales.nedved@eurobit.cz

[výlučný vlastník pozemků označených jako p. p. č. 70/3 (trvalý zábor TZ 54 m2, dočasný zábor DZ 40 m2), p. p. č. 67/1 (trvalý zábor TZ 395 m2, dočasný zábor DZ 264 m2), p. p. č. 70/5 (trvalý zábor TZ 212 m2, dočasný zábor DZ 324 m2), p. p. č. 67/2 (dočasný zábor DZ 115 m2), p. p. č. 70/4 (dočasný zábor DZ 382 m2), vše v k. ú.  Prosíčka u Seče]

- obnoveny hospodářské sjezdy na p. p. č. 70/4 a p. p. č. 70/5 v k. ú. Prosíčka u Seče

- SMLM-995/1231/MS/44/2018, SMLM-996/1231/MS/44/2018, SMLM-997/1231/MS/44/2018, SMLM-998/1231/MS/44/2018

Vesid, s.r.o., bytem Obránců Míru 251, Řečany nad Labem 533 13, Jednatel: Iveta Fořtová, tel: 607 988 986

[výlučný vlastník pozemku označeného jako KN st. 4 (dočasný zábor DZ 4 m2), v k. ú. Seč]

Požaduje být včas informován o zahájení stavby z důvodu zajištění zásobování restaurace Veselka, kterou provozuje.

16) S/OM/3389/18/NS/JM ČR – Lesy ČR, s.p. Přemyslova 1106/19, 500 08 Hradec Králové(nájem) - správa toků oblast povodí Labe Hradec Králové

- zhotovitel je povinen odevzdat předmět nájmu ve stavu odpovídajícímu způsobu využití pro účely dle čl. II. odst. 1. této Smlouvy, resp. v takovém stavu, v jakém jej převzal s přihlédnutím k obvyklému opotřebení při řádném užívání. O předání bude sepsán písemný protokol opatřený datem a podpisy oprávněných pracovníků pronajímatele a nájemce.

17) Povodí Labe, s.p. - S/OM/2490/17/NS/MK a S/OM/2490/1/PPS/MK

- odstranit staveniště po skončení stavby a nejpozději do kolaudace uvést předmět nájmu do řádného stavu; při nesplnění povinnosti odpovědnost za náhradu škody a smluvní pokuta ve výši 600 Kč

- V rámci provedení předmětné stavební akce bude dotčen vodní tok ve správě Povodí Labe, státní podnik – Chrudimka (IDVT 10100018). Stavebník se zavazuje, že po provedení předmětné stavební akce uvede vodní tok do původního stavu.

18) ČR – Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3

- umožnit pronajímateli vstup na pozemek

19) S/OM/3389/NS/18 - ČR Lesy ČR, s.p., Přemyslova 1106/19, 500 08 Hradec Králové

- 	o předání i převzetí bude sepsán písemný protokol opatřený datem a podpisy oprávněných pracovníků pronajímatele a nájemce

- pronajímatel je oprávněn kontrolovat nájemce

- nájemce je povinen umožnit vstup na předmět nájmu

- nájemce se zavazuje neuskladňovat a nelikvidovat odpady vzniklé jeho činností nebo třetích osob na předmětu nájmu

Všem vlastníkům dotčených pozemků uvedených v předmětném územním rozhodnutí se musí oznámit vstup na jejich pozemky v náležitém předstihu.

V případě vlastníků pozemků dotčených kácením dřevin (viz přiložený seznam) nabídnout možnost ponechat si veškerou dřevní hmotu.

Pro vyloučení pochybnosti se výslovně stanovuje, že jsou-li v této příloze stanoveny povinnosti s termínem plnění před nebo po realizaci díla, nezapočítává se tato doba do doby realizace uváděné v čl. III smlouvy.