Požadavky vlastníků pozemků dotčených stavbou, vyplývající z uzavřených smluv

Objednatel Pardubický kraj (dále jen Pk) v souvislosti se stavbou, která je předmětem této smlouvy, uzavřel v rámci majetkoprávní přípravy k níže uvedeným pozemkům dotčeným stavbou soukromoprávní smlouvy potřebné pro její uskutečnění. Níže jsou uvedeny podmínky vlastníků pozemků plynoucích ze smluv, případně písemných souhlasů vlastníků se stavebním záměrem, jejichž splnění zajišťuje objednatel  a které se tak zhotovitel zavazuje dodržovat a plnit:

|  | Zhotovitel |
| --- | --- |
| S/OM/2805/18/ZŠ Petr Svoboda LV 49 | - V době sepsání SOPPS vázne v katastru nemovitostí na předmětné nemovité věci věcné břemeno umístit, provozovat, opravovat a udržovat zařízení distribuční soustavy pro společnost ČEZ Distribuce, a.s. v rozsahu GP č.490-780/2017, které bude stavebníkem zachováno |
| S/OM/2811/18/ZŠ Jan Tichý LV 171 | - stavebník se zavazuje, že stavbou nebude dotčeno ani narušeno stávající oplocení pozemků označených na st. p. č. 332 (zastavěná plocha a nádvoří) a p. p. č. 3103 (zahrada) a č. 3994 (ostatní plocha, ostatní komunikace), protože v souladu se schváleným projektem stavby dojde pouze k rekultivaci (zřízení zeleně) mezi novým příkopovým rigolem a stávajícím oplocením. V případě mimořádně vzniklé škody budou stavebníkem vlastníkovi pozemku veškeré náklady na její odstranění uhrazeny |
| S/OM/2813/18/ZŠ Římskokatolická farnost Třebařov 461 323 129 603 868 286 fatrebarov@ado.cz LV 357 | - stavebník se zavazuje, že stavbou nebude narušeno stávající oplocení předmětného pozemku vlastníka a po celou dobu stavby nebude omezen přístup na tento pozemek |
| S/OM/2814/18/ZŠ Romana Grycová LV 295 | - stavebník se zavazuje učinit veškerá opatření, aby v průběhu stavby a po jejím dokončení nedocházelo k pohybu a případnému sesuvu zbývající části pozemku označeného jako p. p. č. 5511 v k. ú. Třebařov nedotčeného stavbou. V případě škody na majetku vlastnice se zavazuje uhradit veškeré náklady spojené s její nápravou |
| S/OM/2818/18/ZŠ CETIN a.s. 800 630 630 info@cetin.cz LV 524 | - na nemovité věci se nalézá podzemní komunikační vedení veřejné komunikační sítě, jehož poloha a rozsah umístění jsou vyznačeny v příloze č. 2 SOPPS (tj. situační výkres), ve vlastnictví vlastníka nemovité věci (dále jen „Podzemní komunikační vedení“). Stavebník bere existenci Podzemního komunikačního vedení na vědomí a prohlašuje, že byl seznámen s přílohou č. 2 této smlouvy. Stavebník bere na vědomí, že Podzemní komunikační vedení je chráněno ochranným pásmem dle zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích. |
| S/OM/2821a/18/ZŠ Marek Valas S/OM/2821b/18/ZŠ Petr Valas LV 788 | - stavebník se zavazuje, že při stavebních pracech dojde oproti stávajícímu stavu k posunutí obruby komunikace s výškou podsázky + 12 cm o cca 1 metr od domu spoluvlastníků (viz příloha) a v zájmu maximální eliminace znečišťování fasády domu provozem na silnici, bude prostor mezi novou a stávající obrubou řešen zeleným pásem, případně keřovou výsadbou na náklady stavebníka - stavebník se zavazuje, že pozemky dotčené stavbou pouze dočasně, uvede po jejím dokončení do původního stavu |
| S/OM/2825a/18/ZŠ Kateřina Huryta LV 663 | - po dobu stavby i po jejím dokončení nebude jakkoliv omezen pro všechny spoluvlastníky přístup a užívání pozemku označeného jako p. p. č. 3225/1 a dále pozemků v jejich spoluvlastnictví označených jako st. p. č. 348, p. p. č. 3191 a p. p. č. 3220 včetně jejich součástí a příslušenství |
| S/OM/2830/18/ZŠ obec Třebařov 461 324 120 obec@trebarov.cz LV 10001 | - respektovat stávající věcná břemena ve prospěch České republiky (Českého hydrometeorologického ústavu) a společnosti ČEZ Distribuce, a.s. - všechny nemovité věci, které budou v rámci stavby užívány dočasně, uvede stavebník po dokončení stavby do původního stavu |
| S/OM/2829a/18/ZŠ Petr Krahula S/OM/2829b/18/ZŠ Lenka Sommerová LV 790 | - v době sepsání této smlouvy vázne v katastru nemovitostí na předmětné nemovité věci věcné břemeno zřídit a provozovat plynárenské zařízení, vstupovat a vjíždět na pozemek v souvislosti s jeho zřízením, stavebními úpravami, opravami, provozováním a odstraněním v rozsahu GP č. 461-30/2016 ve prospěch společnosti GasNet, s. r. o., do jehož výkonu nesmí být stavebníkem zasahováno |
| S/OM/3333/18/KB Státní pozemkový úřad Květuše Sedláková k.sedlakova@spucr.cz 727 966 756 LV 10002 | - užívat předmět nájmu v souladu s účelem nájmu, - neprodleně po nabytí právní moci předložit správní rozhodnutí o povolení stavby pronajímateli, - v případě ukončení nájmu uvést předmět nájmu do stavu, ve kterém se nacházel ke dni zahájení nájemního vztahu, pokud se s pronajímatelem nedohodne jinak - trpět věcná břemena, resp. služebnosti spojené s pozemkem, jenž je předmětem nájmu, - umožnit pronajímateli na jeho žádost vstup na pozemky a to za účelem kontroly, zda jsou pozemky užívány v souladu se smlouvou; den, kdy pronajímatel hodlá provést kontrolu, bude nájemci oznámen písemně alespoň 7 dnů předem; v případě nutné potřeby je pronajímatel oprávněn kontrolu provést i za jeho nepřítomnosti |
| S/OM/3171/18/JM Povodí Moravy, .s.p. Marie Frelichová LV 276 | - užívat předmět nájmu pouze k účelům dohodnutým ve smlouvě, nájemce nesmí rozšiřovat rozsah užívání nad dohodnutou výměru, těžit z něj bez souhlasu pronajímatele zeminu nebo jinak podstatně měnit konfiguraci terénu, - způsobí-li pronajímateli na předmětu nájmu škodu, tuto škodu neprodleně nahradit/vlastním nákladem odstranit, - umožnit pronajímateli provádět kontrolu předmětu nájmu a umožnit jeho zaměstnancům nebo jim smluvně vázaným osobám, přístup na pozemky pronajímatele i přes pozemky, které jsou předmětem nájmu, - uklízet odpadky a vlastni odpad vzniklý ze stavební činnosti v prostoru předmětu nájmu a nejbližším okolí v souladu s platnými právními předpisy týkajících se odpadů - zajistit, aby během stavby nedošlo ke znečištění toku stavebním odpadem a dalšími látkami nebezpečnými vodám. Závadné látky, lehce odplavitelný materiál ani stavební odpad nebudou skladovány ani na břehu ani v blízkosti vodního toku; - udržovat stavbu v řádném stavu v souladu s platnými právními předpisy, technickými normami a podmínkami stanovenými Povodím Moravy, s.p., k projektové dokumentaci, - před ukončením nájmu vrátit předmět nájmu, pokud není zastavěn trvalou stavbou, zpět protokolárně pronajímateli, a to srovnaný bez jakéhokoliv stavebního materiálu nebo jiného odpadu, - dodržovat podmínky stanovené v povodňovém a havarijním plánu stavby, pokud tak bylo stanoveno v souhrnném vyjádření správce - po dobu trvání stavby odpovídá na předmětu nájmu za porušení obecně platných předpisů o ekologii, odpadech, bezpečnosti, požární ochraně a odpovídá za škody způsobené při manipulaci se závadnými látkami, pokud tyto sám způsobí. - se zavazuje zaplatit všechny poplatky, pokuty, sankce udělené formou rozhodnutí orgánů státní správy, z důvodů porušení výše uvedených předpisů, pokud tyto předpisy porušil nájemce a zajistit neprodleně na vlastní náklady odstranění veškerých úniků a havárií skladovaných odpadů nebo látek, ohrožující jakost a zdravotní nezávadnost povrchových nebo podzemních vod a provést potřebné sanační práce. - podmínky, které nejsou v této smlouvě výslovně upraveny, se řídí příslušnou obecně platnou právní úpravou obsaženou v občanském zákoníku. - v případě porušení podmínek smlouvy, je povinen za každé prokázané porušení smlouvy zaplatit pronajímateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč, a to nezávisle na tom, zda vznikla pronajímateli jakákoliv škoda, kterou je oprávněn vymáhat samostatně. Smluvní pokuta se nezapočítává do výše náhrady škody. - pronajímatel neodpovídá nájemci za škody vzniklé osobám nacházejícím se na předmětu nájmu ani za škody na jeho nemovitém i movitém majetku v důsledku živelných událostí, zejména vysokým stavem vody v toku nebo jednáním třetích osob. - dodržet vyjádření Povodí Moravy, s.p. č.j. PMO012337/2018-203/Fi ze dne 21.5.2018 |
|  | Vstup na pozemky bude vlastníkům oznámen v dostatečném předstihu, po dokončení budou stavbou dotčené části nemovitých věci použité pouze dočasně uvedeny do původního stavu, v případě kácení trvalých porostů bude vlastníkům nabídnuta dřevní hmota. |