Příloha č. 2 zadávací dokumentace

Smlouva o dílo, poskytnutí souvisejícího plnění a licencí

uzavřená ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění změn a doplňků (dále jen „smlouva“ a „občanský zákoník“)

# I.

# Smluvní strany

- Nemocnice Pardubického kraje, a.s.

Sídlo:		Kyjevská 44, 532 03 Pardubice

Jejímž jménem

jednají:		MUDr. Tomáš Gottvald, MHA, předseda představenstva

Ing. Hynek Rais, MHA, místopředseda představenstva

bankovní spojení: 	Československá obchodní banka, a.s.

- číslo účtu: 	280123725/0300

- IČO:  	27520536

- DIČ: 	CZ27520536

- zapsaná v OR vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2629

- Kontaktní osoba ve věcech smluvních (e-mail, tel.) (bude doplněno před podpisem smlouvy)

- Kontaktní osoba ve věcech technických: (e-mail, tel.) (bude doplněno před podpisem smlouvy)

- Fax: +420 466 650 536

- ID datové schránky: eiefkcs

- (dále jen „Objednatel“) na straně jedné

a

- ………………………………………………………………………………

Sídlo: 			…………………………………………………

Zastoupená/jednající: 	…………………………………………………

bankovní spojení:		…………………………………………………

číslo účtu:		…………………………………………………

IČO:		…………………………………………………

DIČ: 		…………………………………………………

zapsaná v OR vedeném u ……………… soudu v …………………, oddíl ……., vložka ……………..

Kontaktní osoba ve věcech smluvních: ………………., e-mail ………………, tel. ………………..

Kontaktní osoba ve věcech technických: ………………….., e-mail ……………, tel. …………………

Fax: ……………………………

ID datové schránky: 	……………………

(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé

(společně též dále jen „smluvní strany“)

# uzavírají

# níže uvedeného dne, měsíce a roku

# tuto Smlouvu o Dílo

# (dále jen „Smlouva“)

# Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka vybraného dodavatele předložená v rámci zadávacího řízení zadávaného v otevřeném nadlimitním řízení na dodávky s názvem „ESB – Zvýšení dostupnosti a bezpečnosti IS pomocí bezdrátové komunikace“ realizovaném v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění. Evidenční číslo veřejné zakázky ve věstníku veřejných zakázek (bude doplněno před podpisem Smlouvy).

- Předmět smlouvy je realizován v rámci projektu „Zajištění celoplošné dostupnosti vybraných a zabezpečených zdravotnických dat oprávněným zdravotnickým subjektům i pacientům, prostřednictvím implementace integrační vrstvy, spojené s technologickou připraveností vazby na další projekty eHealth. (ESB)“ (reg. č. CZ.06.3.05/0.0/0.0/16_034/0006514) spolufinancovaného Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj.

- Zhotovitel se zavazuje dodržet při naplňování této smlouvy veškeré požadavky zadavatele specifikované v zadávací dokumentaci veřejné zakázky uvedené výše.

II.

### Účel a předmět smlouvy

      - Účelem smlouvy je dodání a implementace hardwarových technologií a softwarových licencí a vybavení, včetně příslušenství (dále jen „Dílo“) Zhotovitelem pro Objednatele blíže specifikované v Příloze A této smlouvy – technické specifikaci (dále jen „technická specifikace“) a v souladu se všemi podmínkami smlouvy za účelem jejich užívání zdravotnickým i nezdravotnickým personálem v nemocnicích.

      - Touto smlouvou se Zhotovitel zavazuje, že zhotoví Dílo, které je předmětem smlouvy, a umožní mu nabýt vlastnické právo k němu, a Objednatel se zavazuje, že bezvadné dílo akceptuje a zaplatí Zhotoviteli odměnu.

      - Zhotovitel se zavazuje dodat součásti Díla nové, nerepasované, určené výrobcem pro prodej v České republice.

      - Součástí řádného plnění smlouvy je i doprava materiálu na místo plnění a zhotovení Díla na místě dodání, tj. kompletní uvedení Díla do provozu Zhotovitelem a provedení zaškolení obsluhy na adrese Objednatele. Zhotovení Díla a zaškolení obsluhy je Zhotovitel povinen provést prostřednictvím osob uvedených v čl. 7.4. písm. b) Přílohy B této smlouvy – zadávacích podmínek (dále jen „zadávací podmínky“), případně poddodavatelem dle čl. V odst. 15 smlouvy.

      - Předmětem této smlouvy je dále předání veškeré dokumentace vztahující se k Dílu (zejména certifikáty CE, technická dokumentace, pokyny pro údržbu, návody apod.), která je potřebná pro řádné užívání Díla a nezbytná pro jeho provoz nebo kterou vyžadují příslušné právní předpisy a české a evropské technické normy.

      - Zhotovitel bude Dílo zhotovovat za provozu zdravotnických zařízení. Zhotovování Díla nesmí v nepřiměřené míře narušovat provoz Objednatele. V případě předpovídaného narušení provozu je Zhotovitel povinen Objednatele předem informovat a Objednatel poskytne Zhotoviteli veškerou možnou součinnost.

      - Zhotovitel je dále povinen dodat související software, jakož i poskytnout licence k němu umožňující jeho provoz po celou dobu jeho životnosti, a dále pravidelnou aktualizaci software. Přitom odměna za licenci i aktualizace je zahrnuta v ceně Díla dle této smlouvy, aniž by Objednatel musel v budoucnu přistupovat na nové licenční podmínky Zhotovitele nebo třetí strany, které by navyšovaly cenu v této smlouvě nebo ji měnily v neprospěch Objednatele.

      - Zhotovitel je povinen poskytnout servisní služby k dodávaným software analogicky podle čl. III Smlouvy. Poskytovat pravidelný update k dodávanému software tak, aby zaručil jeho správné fungování po celou dobu záručního servisu stejně tak jako zaručit soulad dodávaného software s aktuální legislativou.

      - Licence poskytované Zhotovitel Objednateli jsou licence nevýhradní, časově neomezené a poskytované na území EU.

III.

### Záruka za jakost, reklamace, záruční a pozáruční servis

- Zhotovitel prohlašuje, že zhotoví Dílo specifikované v technické specifikaci, které odpovídá platné dokumentaci, předpisům výrobce a platným obecně závazným právním předpisům.

- Nebezpečí škody na Díle přechází na Objednatele jeho převzetím dle čl. V odst. 2 smlouvy.

- Během trvání záruční doby se Zhotovitel zavazuje poskytovat Objednateli bezplatný servis na Dílo včetně dodání potřebných náhradních dílů. Délka záruční doby je stanovena na 5 let ode dne podpisu předávacího protokolu dle čl. V odst. 2, pokud technická specifikace nestanoví v jednotlivostech záruční dobu delší.

- Práva z vadného plnění v záruční době uplatní Objednatel u Zhotovitele kdykoliv po zjištění vady, a to oznámením (dále také jen „reklamace“) doručeným Zhotoviteli. I reklamace odeslaná Objednateli poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.

- Reklamaci vady Objednatel zašle Zhotoviteli písemně, tj. výslovně i datovou zprávou (e-mailem) a to i bez elektronického podpisu, s technickým popisem vady.

- Zhotovitel je povinen, pokud není možno odstranit vady vzdáleně, při nahlášení vady reagovat nejpozději do 4 hodin od reklamace s návrhem řešení a zavazuje se v případě potřeby poskytnout Objednateli přítomnost servisního technika v sídle Objednatele, který provede nejpozději do následujícího pracovního dne („NBD“) od reklamace servisní zásah tak, aby Dílo mohlo být opět plně užíváno ke svému účelu a funkci. Umožňuje-li to povaha opravy, provede technik úkony záručního servisu (opravu) na místě, včetně dodání náhradních dílů. Neumožňuje-li to povaha opravy, a je nutné vadnou část Díla transportovat z místa plnění k záruční opravě a zpět, provede nebo zajistí transport reklamované části Díla na své náklady a odpovědnost Zhotovitel. Skutečnost, zda Objednatelem vyžádané úkony servisu byly skutečně zapříčiněny vadami Díla mající za předvídaný následek reklamaci Díla, není rozhodná.

- Smluvní strany se zavazují poskytovat si navzájem při odstraňování vad Díla veškerou potřebnou součinnost tak, aby byly vady řádně a včas odstraněny. Objednatel je povinen umožnit Zhotoviteli vzdálený přístup.

- Zhotovitel je povinen v průběhu záruční doby provádět bezplatně veškeré servisní úkony, jejichž provedením podmiňuje platnost záruky. Termíny servisních úkonů budou stanoveny dle provozních možností Objednatele.

- Uplatnění práv dle tohoto článku Objednatelem, jakož i plnění jim odpovídajících povinností Zhotovitele není podmíněno ani jinak spojeno s poskytnutím jakékoli další úplaty Objednatelem Zhotoviteli, příp. jiné osobě; Objednateli náleží i náhrada nákladů účelně vynaložených při uplatnění těchto práv. To neplatí pro ustanovení odstavce následujícího.

- V případě, že Zhotovitel neodstraní vadu ve lhůtách dle tohoto článku nebo pokud Zhotovitel odmítne vadu odstranit, je Objednatel oprávněn vadu odstranit na své náklady a Zhotovitel je povinen Objednateli uhradit náklady vynaložené na odstranění vady, a to do 10 (slovy: deseti) dnů ode dne jejich písemného uplatnění u Zhotovitele. V případech, kdy ze záručních podmínek vyplývá, že záruční opravy může provádět pouze autorizovaná osoba nebo kdy neautorizovaný zásah je spojen se ztrátou práv ze záruky, smí Objednatel vadu odstranit pouze využitím služeb autorizované osoby.

- Zhotovitel je povinen minimálně po dobu 2 (slovy: dvou) let ode dne uplynutí posledního dne záruční doby zabezpečit na písemnou výzvu Objednatele za úplatu pozáruční servis. Cena jedné hodiny pozáručního servisu nepřesáhne cenu obvyklou pro danou věc. Zhotovitel je oprávněn k ceně jedné hodiny pozáručního servisu připočíst DPH ve výši stanovené v souladu se ZDPH, a to k DUZP.

- Zhotovitel se zavazuje poskytovat pozáruční servis za stejných podmínek, jaké jsou touto smlouvou sjednány pro záruční servis.

- Poskytování pozáručního servisu Zhotovitelem není sjednáno jako výhradní. Objednatel si vyhrazuje právo zajistit pozáruční servis i od třetích osob bez jakékoliv sankce ze strany Zhotovitele.

- Podrobnosti rozsahu a délky poskytování záruky za jakost stanoví technická specifikace. V případě, pokud by došlo k výkladovému rozporu Smlouvy a technické specifikace, má výkladovou a aplikační přednost technická specifikace.

IV.

### Odměna a platební podmínky

- Odměna za zhotovení Díla dle čl. II této smlouvy činí:

DOPLNÍ DODAVATEL,- Kč bez DPH

(slovy: DOPLNÍ DODAVATEL korun českých)

DPH ve výši 21 % činí DOPLNÍ DODAVATEL,- Kč

(slovy: DOPLNÍ DODAVATEL korun českých)

DOPLNÍ DODAVATEL,- Kč včetně DPH

(slovy: DOPLNÍ DODAVATEL korun českých)

(dále jen „Odměna“)

- Součástí Odměny jsou veškeré náklady spojené s řádným a včasným splněním celého předmětu plnění této smlouvy. Odměna zahrnuje náklady na materiál nutný k provedení díla, dopravu, doručení na konkrétní místo určené Objednatelem, na licence, správní poplatky, daně, cla, a finanční vlivy (inflační, kurzový), provedení předepsaných zkoušek dle příslušných předpisů či technické specifikace, zabezpečení prohlášení o shodě, certifikátů, technických listů, převod práv, pojištění, potřebné doklady a případné další náklady spojené s plněním předmětu veřejné zakázky.

- Odměna bude Objednatelem hrazena v korunách českých. Úhrada Odměny bude Objednatelem prováděna bezhotovostním převodem na bankovní účet Zhotovitele, a to na základě daňového dokladu – faktury, vystaveného Zhotovitelem na základě dodacího listu.

- Daňový doklad – faktura musí obsahovat veškeré náležitosti stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, a dalšími platnými daňovými a účetními předpisy, včetně § 435 odst. 1 občanského zákoníku. Na faktuře musí být mimo jiné uveden odkaz na tuto smlouvu, název veřejné zakázky, prohlášení Zhotovitele, že ke dni vystavení faktury není veden v registru nespolehlivých plátců daně z přidané hodnoty; soupis příloh; razítko a podpis osoby oprávněné k vystavení daňového dokladu.

Daňový doklad (faktura) bude obsahovat identifikační číslo příslušného projektu a jeho název: CZ.06.3.05/0.0/0.0/16_034/0006514, Zajištění celoplošné dostupnosti vybraných a zabezpečených zdravotnických dat oprávněným zdravotnickým subjektům i pacientům, prostřednictvím implementace integrační vrstvy, spojené s technologickou připraveností vazby na další projekty eHealth.

- Nebude-li faktura obsahovat veškeré předepsané náležitosti či bude-li trpět jinými vadami, je Objednatel oprávněn takovou fakturu Zhotoviteli ve lhůtě splatnosti vrátit, přičemž v tomto případě se Objednatel nedostane do prodlení s úhradou odměny. Nová lhůta splatnosti, co do počtu dnů nikoli kratší než lhůta původní, počne běžet prokazatelným doručením opravené či nově vystavené faktury Objednateli.

- Daňové doklady budou zasílány elektronickou poštou na emailovou adresu Objednatele fakturace@nempk.cz. Objednatel se zavazuje zajistit, že emailová adresa nebude vázána na konkrétní osobu a bude na ní zajištěno pro zpracování příchozích emailů zastupitelnost zodpovědných pracovníků Objednatele. Daňové doklady budou zasílány formou přílohy emailu ve formátu ISDOCX pro import do ekonomického sw a dále formátu PDF pro náhled a případný tisk.

- Splatnost faktury činí 30 dní ode dne jejího prokazatelného doručení Objednateli. Platební povinnost Objednatele se považuje za splněnou dnem, kdy je příslušná částka odepsána z bankovního účtu Objednatele ve prospěch bankovního účtu Zhotovitele.

- Zhotovitel prohlašuje, že ke dni uzavření této smlouvy není veden v registru nespolehlivých plátců daně z přidané hodnoty a ani mu nejsou známy žádné skutečnosti, na základě kterých by s ním správce daně mohl zahájit řízení o prohlášení za nespolehlivého plátce daně dle § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění.

- Objednatel, jako příjemce zdanitelného plnění, je oprávněn, v případě, že Zhotovitel je v okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění veden v registru nespolehlivých plátců daně z přidané hodnoty, uhradit částku odpovídající výši daně z přidané hodnoty na účet správce daně za Zhotovitele. Uhrazení částky odpovídající výši daně z přidané hodnoty na účet správce daně za Zhotovitele bude považováno v tomto rozsahu za splnění závazku Objednatele uhradit sjednanou Odměnu Zhotoviteli.

V.

Zhotovení a implementace Díla

- Závazek Zhotovitele k provedení Díla je splněn okamžikem zhotovení a implementace kompletního a bezvadného Díla na adrese všech pracovišť objednatele uvedených v příloze č. 1 Smlouvy – Zadávací podmínky.

- Objednatel vystaví Zhotoviteli po úspěšném převzetí Díla předávací protokol. Převzetím se pro účely této smlouvy rozumí okamžik podpisu předávacího protokolu Objednatelem i Zhotovitelem.

- Zhotovitel zhotoví Dílo do 6 měsíců od data nabytí účinnosti této smlouvy. Zhotovitel prokazatelně (písemně nebo emailem dle čl. I. odst. 1 této smlouvy) uvědomí Objednatele o datu dokončení Díla alespoň 5 dnů před předpokládaným zhotovením.

- Zhotovitel je oprávněn Objednatele vyzvat k předání a převzetí Díla, pokud:

  - Dílo nemá žádné faktické vady (vyjma ojedinělých drobných vad, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují a nedodělků nebránících řádnému užívání díla.

  - Zhotovitel splnil veškeré povinnosti vyplývající z této Smlouvy, l předal dokumenty vztahující se k Dílu, úspěšně provedl zkoušky, měření a revize,

  - Dílo nemá žádné právní vady a v souvislosti s ním nejsou vedeny žádné právní spory, které by mohly zpochybnit nebo omezit vlastnictví nebo jiná práva Objednatele k Dílu.

- Dílo je dokončeno, pokud má všechny vlastnosti specifikované v této smlouvě a jejích přílohách.

- Zhotovitel má v průběhu zhotovování Díla povinnost vést dokumentaci o procesu zhotovování Díla a souladu skutečného stavu s plánem zhotovení Díla. Zhotovitel má povinnost tuto dokumentaci udržovat aktuální, při kontrole provádění Díla Objednatelem umožnit nahlédnutí, scan, a kopii Objednateli a po dokončení Díla má Zhotovitel povinnost veškerou tuto dokumentaci předat Objednateli.

- Objednatel má právo kdykoliv v průběhu zhotovování Díla stanovit kontrolní den při kterém mu Zhotovitel poskytne veškerou součinnost potřebnou k řádné kontrole provádění díla, zejména přítomností vedoucích zaměstnanců Zhotovitele, umožněním dokumentace k nahlédnutí a ohledáním místa plnění. Objednatel oznámí datum kontrolního dne Zhotoviteli nejpozději dva (2) pracovní dny předem.

- Povinnost Objednatele podepsat předávací protokol vzniká v momentě, kdy je dílo dokončeno a je způsobilé fungovat v ostrém provozu Objednatele. Způsobilost Díla fungovat bude prokázána měřícím protokolem ze kterého bude vyplývat, že Dílo je ve stavu způsobilém zajišťovat svoji funkci. V případě, že Dílo nevykazuje žádné vady a Objednatel odmítá podepsat předávací protokol, dostává se Objednatel do prodlení.

- Objednatel akceptuje předání díla bez výhrad nebo s výhradami podle § 2605 a násl OZ.

- Pokud Objednatel převzal dílo s výhradami, stanoví lhůtu pro odstranění vad. Objednatel může vzhledem k procesu vývoje odstranění vad lhůtu prodloužit na návrh Zhotovitele. Objednatel nemá povinnost tuto lhůtu prodloužit.

- Zhotovitel prohlašuje, že kvalitativní a technické vlastnosti Díla odpovídají požadavkům stanoveným obecně závaznými právními předpisy, zejména zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů, harmonizovanými českými technickými normami a ostatními ČSN a požadavkům stanoveným v zadávacích podmínkách k veřejné zakázce.

- Součástí implementace je předání dokumentace skutečného stavu provedení podle § 4 vyhlášky č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb v platném znění.

- Zhotovitel se v souvislosti se zhotovením Díla zavazuje zajistit zejména:

- dopravu všech dodávaných materiálů do místa plnění a odstranit obaly,

- provedení veškerých úkonů a činností nutných k tomu, aby Dílo mohlo plnit sjednaný účel,

- dodání nezbytné průvodní dokumentace obsahující veškeré nezbytné informace pro jeho použití,

- dodání návodu na obsluhu – uživatelskou dokumentaci v českém jazyce,

- instruktáž personálu, v případě, že je nezbytná či stanovená v technické specifikaci,

- po dobu záruky poskytování bezplatného záručního servisu a oprav Díla dle smlouvy,

- provedení opravy jednotlivých součástí Díla a Díla samotného v místě dodání, pokud nebude smluvními stranami stanoveno jinak.

- Objednatel není povinen Dílo převzít, pokud Dílo vykazuje významné vady, zejména v množství nebo druhovém složení dle technické specifikace, pokud Dílo nebude v předepsané kvalitě nebo budou Dílo a jeho části poškozené, nebo Zhotovitel nedodá doklady nutné k převzetí a řádnému užívání Díla. Nepřevzetím Díla dle tohoto odstavce není Objednatel v prodlení s převzetím Díla či úhradou Odměny. Zhotovitel má v takovém případě povinnost neprodleně odstranit významné vady. Nárok Objednatele na smluvní pokutu a náhradu škody v případě prodlení Zhotovitele se zhotovením Díla není tímto ustanovením dotčen.

- Dílo nebo její část bude/nebude plněno formou poddodávky.

Pokud bude zhotovení Díla nebo její část dle této smlouvy plněna formou poddodávky, Zhotovitel závazně uvádí identifikační údaje dotčeného poddodavatele a specifikaci části Díla, která bude plněna formou poddodávky:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Případná změna poddodavatele dle této smlouvy podléhá předchozímu písemnému souhlasu ze strany Objednatele. V případě porušení povinnosti dle předchozí věty, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10 % odměny za Dílo bez DPH za každé jednotlivé porušení této smluvní povinnosti.

VI.

### Smluvní sankce

- V případě prodlení Zhotovitele se zhotovením Díla je Objednatel oprávněn ke smluvní pokutě na Zhotoviteli ve výši  0,1 % Odměny bez DPH za každý i započatý den prodlení, nejvýše však do celkové výše 30% Odměny.

- V případě prodlení Zhotovitele s odstraněním drobných vad ve lhůtě podle čl. V odst. 10. je Objednatel oprávněn ke smluvní pokutě na Zhotoviteli ve výši 2000, - Kč za každý byť započatý den prodlení.

- V případě s prodlením Zhotovitele s plněním jeho reklamačních a servisních povinností dle čl. III. odst. 6 je Objednatel oprávněn ke smluvní pokutě na Zhotoviteli ve výši 2000, - Kč za každý i započatý den prodlení až do maximální výše 500.000, - Kč.

- Objednatel je oprávněn uplatnit smluvní pokutu ve výši 20 % z celkové Odměny bez DPH, v případě prokázaného provádění některé části Díla v rozporu s předanou dokumentací, pokyny Objednatele vydanými v souladu s touto Smlouvou nebo v rozporu s přílohami této smlouvy.

- V případě prodlení Objednatele se zaplacením faktury je Zhotovitel oprávněn účtovat Objednateli úrok z prodlení ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení. Při prodlení Objednatele s úhradou faktury nebude Objednateli ze strany Zhotovitele pozastaveno další plnění a prodlení nebude považováno za podstatné porušení smlouvy.

- V případě porušení povinnosti dle čl. VII, odst. 5 této smlouvy je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10 % z odměny bez DPH za každé jednotlivé porušení této smluvní povinnosti.

- Smluvní pokuta bude vyúčtována samostatným daňovým dokladem, splatnost smluvní pokuty činí 30 dní ode dne doručení daňového dokladu povinné smluvní straně.

VII.

Závěrečná ustanovení

- Smluvní strany se výslovně dohodly, že tato smlouva nabývá účinnosti uveřejněním smlouvy podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, není-li stanoveno datum pozdější (odkládací podmínka účinnosti ze zákona). Uveřejnění zajistí Objednatel.

- Smlouva a všechny vztahy s ní související se řídí českým právním řádem, zejména občanským zákoníkem a ostatními obecně závaznými předpisy. Rozhodčí řízení je vyloučeno.

- Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé smluvní straně a vyvolat jednání smluvních stran.

- Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností dle § 2620 odst. 2 občanského zákoníku.

- Zhotovitel není oprávněn postoupit jakákoliv práva nebo povinnosti plynoucí z této smlouvy na třetí osoby bez předchozího písemného souhlasu Objednatele.

- Veškerá korespondence, pokyny, oznámení, žádosti, záznamy a jiné dokumenty vzniklé na základě této smlouvy mezi smluvními stranami nebo v souvislosti s ní budou vyhotoveny v písemné formě v českém jazyce a doručují se prostřednictvím datové schránky nebo e-mailem.

- V případě, že mezi smluvními stranami dojde v souvislosti s touto smlouvou ke sporu, zavazují se smluvní strany pokusit se vyřešit jej smírnou cestou. Pokud tím nedojde k vyřešení sporu, bude spor řešen u věcně, funkčně a místně příslušného soudu.

- V případě rozporu mezi ustanovením smlouvy a ustanovením technické specifikace má přednost technická specifikace před smlouvou. Při interpretačních různicích mají výkladovou přednost znění zadávacích podmínek před smlouvou.

- Veškeré změny a doplňky smlouvy lze provést pouze elektronickými, písemnými, vzestupně číslovanými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Všechny dodatky, které budou označeny jako dodatky smlouvy, jsou přílohou smlouvy.

- Tato smlouva je vyhotovena a podepsána v elektronické formě.

- Nedílnou součástí této smlouvy je následující příloha:

Příloha A – Technická specifikace (odpovídá příloze č. 1 zadávacích podmínek)

Příloha B – Zadávací podmínky

Příloha C – Současný faktický stav míst, do nichž proběhne instalace předmětu plnění Smlouvy.

- Obě smluvní strany prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly a její text odpovídá jejich pravé a svobodné vůli, což potvrzují jejich zástupci svými podpisy:

Za Objednatele:                                                                            Za Zhotovitele:

................................................................                             ……………………………………………………

## MUDr. Tomáš Gottvald, MHA

předseda představenstva

……………………………………………………………. 	………………………………………………………

Ing. Hynek Rais, MHA

místopředseda představenstva