# Smlouva o dílo č. 1/2022

Uzavřená dle § 2586 a násl. občanského zákoníku.

# Článek č. 1 - Účastníci smlouvy

  - Objednatel: 	Střední škola zemědělská a veterinární Lanškroun

Dolní Třešňovec 17

563 01   Lanškroun

IČO: 00087670

DIČ: CZ00087670

bankovní spojení:

účet č.:

zastoupený: Ing. David Hruška

  - Zhotovitel: 	……………………..

…………………….

IČO: ………………

DIČ: ………………

bankovní spojení: ……………………………….

účet č.: ………………………………………….

Zápis do OR u Krajského soudu v ……………..

oddíl …, vložka ………

zastoupený: …………………………………….

# Článek č. 2 - Dílo

  - Dodávka a montáž 10 kusů protipožárních dveří. Třída protipožární odolnosti EI 30 DP 3. Konkrétní parametry, které byly odsouhlaseny oběma stranami, jsou uvedeny v zakázkovém listě, který je přílohou této smlouvy

Součástí díla je odstranění stávajících dveří, dopravy, odvozu odpadů, zednických a přípravných prací.

# Článek č. 3 - Cena díla

  - Cena díla činí celkem ………………………. Kč, DPH činí 21%.

  - V případě změny sazby daně z přidané hodnoty (DPH) bude výše procentní sazby DPH upravena dle platného právního předpisu a to ode dne jeho účinnosti.

# Článek č. 4 - Dodávka, plnění

  - Dodávka a montáž bude provedena do 26.8.2022

  - Termín dokončení smlouvy o dílo nebude dodržen v případě zásahu vyšší moci nebo z viny objednatele. Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují skutečnosti, které nejsou závislé a ani nemohou být ovlivněny smluvními stranami např. živelné pohromy, války apod.

Článek č. 5 - Spolupůsobení objednatele

    - Hloubku osazení otvorových výplní určí zákazník nebo jím pověřená osoba přímo v místě zabudování a to tak, aby osazení nebylo v rozporu s možnostmi zabudování.

    - Staveniště (včetně určení umístění jednotlivých otvorových výplní) předá za objednatele

pan Karel Tribula, tel. č.: 725 970 196, který musí být v době příjezdu pracovníků montáže přítomen.

  - Objednatel zajistí bezpečné uskladnění dodaných výrobků v době od dodání výrobků na místo montáže až do doby jejich zabudování.

  - Objednatel zabezpečí zhotoviteli bezpečný přístup a možnost dopravy výrobků ke stavebním otvorům ze strany jejich montáže (např. schody, výtah, rampa).

  - Cena montáže je platná jen za předpokladu plynulé montáže, bez přerušení vyžádaného ze strany objednatele.

# Článek č. 6 - Předání díla

  - Zhotovitel předá objednateli dílo předávacím protokolem a dodacím listem.

  - Dílo je objednatel povinen převzít bezodkladně po dokončení díla.

  - Dílo bude zhotovitelem odevzdáno a objednatelem převzato i tehdy, když v předávacím protokolu budou uvedeny vady a nedodělky, které samy o sobě, ani ve spojení s jinými, nebrání plynulému a bezpečnému provozu (užívání). Tyto zjevné vady a nedodělky musí být uvedeny v předávacím protokolu a stanoven termín jejich odstranění.

# Článek č. 7 - Placení a platební podmínky

    - Fakturace:

Cenu díla, tj. …………….. Kč, zaplatí objednatel na základě faktury vystavené zhotovitelem po dokončení díla. Lhůta splatnosti se sjednává 14 dní ode dne odeslání.

    - Datum uskutečnění plnění nastává dnem předání díla.

    - Po dohodě smluvních stran je možná dílčí fakturace na základě dílčího předání díla.

  - V případě, že objednatel nesplní podmínky zhotovitele pro stavební připravenost, uhradí zhotoviteli vzniklou škodu a potřebné vícenáklady včetně dopravy.

# Článek č. 8 - Smluvní pokuty

  - V případě nesplnění termínu dokončení díla z viny zhotovitele je tento povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla za každý den prodlení.

  - Při nesplnění realizace platby objednatele je tento povinen uhradit zhotoviteli 0,05 % z neuhrazené ceny díla za každý den prodlení.

# Článek č. 9 - Odpovědnost za vady, záruka

  - Záruční doba je 60 měsíců od doby převzetí. Zhotovitel předá záruční list. Prodloužená záruka se nevztahuje na samozavírače, dveřní zámky, vložky a kování, u nichž záruka činí 24 měsíců. Podmínkou uplatnění záruky je předložení záručního listu.

# Článek č. 10 - Závěrečná ustanovení

  - Ostatní ve smlouvě neupravené právní skutečnosti se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem.

  - Tato smlouva se uzavírá v písemné formě a může být měněna nebo doplňována na základě úplné a vzájemné dohody smluvních stran pouze písemnými dodatky podepsanými účastníky této smlouvy.

  - Účastníci této smlouvy prohlašují, že se před podpisem této dohody podrobně seznámili s jejím obsahem, s obsahem této smlouvy zcela a bez výhrad souhlasí, tato smlouva byla sepsána podle jejich pravé a svobodné vůle, prosté jakéhokoliv omylu či nátlaku, na jejich straně nejsou žádné překážky, které by bránily sjednání a podpisu této smlouvy.

  - Tato smlouva je vyhotovena ve 2 vyhotoveních s platností originálu obou, přičemž po jednom vyhotovení obdrží každý účastník.

  - Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu účastníky a účinnost nastává dnem doručení této smlouvy zhotoviteli a zaplacením zálohy, pokud byla sjednána.

Přílohy:

- Zakázkový list

- Atesty, prohlášení o shodě

V ……………….dne: 	………………….

……………………………………..                                                ………………………………

Za zhotovitele								Za objednavatele;