**Příloha č. 5 ke smlouvě č. doplní objednatel**

**Provozní podmínky pro realizaci stavby**

**„SOU zemědělské Chvaletice - hospodaření se srážkovými vodami“**

Předpoklad realizace: rok 2023

**Obecné zásady**

* v době školního roku musí být zabezpečena výuka žáků Středního odborného učiliště a provoz školy
* nutná je průběžná komunikace dodavatele a vedení školy – operativní plán prací a omezení
* upozorňujeme, že stavební práce musí být prováděny s ohledem na provozní možnosti školy
* veškeré stavební činnosti produkující zvýšený hluk budou prováděny v pracovní dny od 8:00 do 18:00 hodin, přičemž v období školního vyučování budou koordinovány s vedením školy
* nejnáročnější části staveb je nutno směřovat na hlavní prázdniny
* musí být zajištěn permanentní průchod do budov
* jakékoliv vypnutí přívodu elektrické energie musí být v předstihu projednáno s vedením školy (ředitel školy nebo zástupce ředitele školy)
* v případě záboru zatravněného prostoru musí být tento uveden do původního stavu, zhotovitel musí ochránit stromy a keře v areálu školy
* v případě poškození oplocení areálu je zhotovitel povinen uvést oplocení do původního stavu
* před zahájením stavby bude zhotovitelem vypracován harmonogram provádění stavby, který bude po odsouhlasení ředitelem školy následně dodržován