# Obecná část

HelpDesk je systém, který umožňuje každému uživateli hlásit incident, žádat o změny přístupů nebo nastavení či vznést obecně jakýkoli dotaz. O provoz HelpDesku se starají týmy řešitelů, kteří požadavky obsluhují a komunikují s koncovými uživateli.

Pardubický kraj v současné době provozuje HelpDesk, do kterého mají možnost zadávat své požadavky jak interní uživatelé Krajského úřadu Pardubického kraje (KÚPk), tak i uživatelé externích systémů (např. Školský portál Pardubického kraje (ŠPPk). Počty žadatelů není možné přesně určit, zatímco interních je přibližně 500, jedná se o pracovníky KÚPk, tak externích uživatelů přesný počet neznáme, může jich být teoreticky i několik set až jednotky tisíců.

Řešiteli jsou nejčastěji pracovníci oddělení informatiky (OI), hospodářské správy (OHS), oddělení personálních věcí a vzdělávání (OPVV) nebo oddělení spisové služby (OSS). Počet řešitelů je navržen na hodnotu 25 osob, a to ze všech výše uvedených oddělení.

Cílem této zakázky je přechod na nový HelpDesk, postavený na moderních technologických trendech, se zaměřením na uživatelskou přívětivost (tj. snadnost obsluhy jak pro žadatele, tak pro řešitele), s ohledem na dodržování pravidel kybernetické bezpečnosti. Zadavatel předpokládá možnost administrace celého HelpDesku vlastními prostředky.

# Technická specifikace

Přihlašování do HelpDesku:

- interní uživatelé: prostřednictvím SSO (účty AD)

- externí uživatelé (požadavky založené např. strukturovaným mailem)

Všechny tickety v HelpDesku KÚPk budou zařazeny podle oblastí, které jsou definovány kompetencemi jednotlivých skupin řešitelů. V případě, že požadavek bude spadat do kompetence řešení více řešitelských skupin, bude definována jedna skupina (řešitel), která (který) bude celý ticket řídit a koordinovat navazující kroky jednotlivých řešitelských týmů (řešitelů).

V současné době provozuje Pardubický kraj Servicedesk od společnosti TESCO SW.

# Předmět plnění budoucí zakázky

- Analýza a vytvoření prováděcího dokumentu dle dokumentu zadavatele („Pardubický kraj – struktura Prováděcí dokumentace projektů ICT“)

- Modernizace HelpDesku v testovacím i produkčním prostředí včetně předvedení nového vzhledu, ovládání a funkcionalit

- Migrace stávajících dat nebude vyžadována

- Nastavení veškerých konektorů na připojené systémy, vč. konektoru na systém řízení identit (synchronizace uživatelů a rolí)

- Úspěšné provedení akceptačních testů

- Předání Dokumentace skutečného provedení, databázového modelu a popis všech konektorů včetně vazeb – součást akceptačního řízení

- Předání dokumentace pro uživatele a administrátora dle reálné implementace (Administrátorská příručka, Uživatelská příručka) – součást akceptačního řízení

- Zaškolení 2 administrátorů v rozsahu max. 3 MD

- Podpora a servis dodaného řešení

- Případné náklady spojené se součinností firem dodávajících napojované systémy jsou k tíži dodavatele

- Délka implementace: do 40 pracovních dnů ode dne nabytí právní moci uzavření smlouvy o dodávce HelpDesku

# Funkční požadavky

- Licence bude kalkulována:

  - na počet uživatelů, nebo

  - na počet řešitelů, nebo

  - bez omezení na počet uživatelů, řešitelů či jakýchkoli jiných entit;

- Aplikace by měla mít ovládací panel s grafickými prvky pro snadné spuštění nejčastěji používaných formulářů (nastavení na úrovni uživatele), např.:

  - Servisní požadavek obecný

  - Vyhodnocení bezpečnostní události dle ISMS

  - Rezervace místnosti

  - Rezervace vozidla

  - Moje servisní požadavky

  - Moje rezervace

  - Kalendář

- Administrace katalogu služeb - přehled, editace služeb a třídění do hierarchie složek;

- Administrace řešitelů - definice řešitelů a jejich zařazení do řešitelských týmů;

- Administrace úrovní služeb - definice SLA;

- Automatické zakládání a přiřazení požadavků - nastavení automatického přiřazení požadavků z fronty řešitelům/v předem definovaných časech;

- Automatizace/robotizace - akce s tickety, které se vykonají na pozadí na základě splnění daných podmínek automaticky dle definovaných workflow;

- Definování vlastních workflow, vč. schvalovacích workflow;

- Distribuce ticketů mezi řešiteli;

- Dokumenty - správa příloh; budou definovány typy dokumentů a jejich max. velikost; podpora Drag&Drop;

- Feedback - možnost získání zpětné vazby hodnocením řešení ticketů žadatelem;

- Historie veškerých změn;

- Kalendář - zadávání časových událostí řešitelů; veřejná a neveřejná část; přenos požadavku do kalendáře v Outlooku

- Kategorie ticketů - kategorizace sloužící k seskupení nebo rozlišení požadavků;

- Logování aplikační, synchronizační, notifikační;

- Monitoring - správa monitoringu klíčových funkcí;

- Napojení na evidenci majetku není vyžadováno, není v budoucnu vyloučeno;

- Nápověda/Dokumentace – dokumentace pro uživatele/řešitele/administrátora;

- Notifikace – zasílání informací o stavu ticketu (možnost individuálních nastavení dle potřeb uživatele);

- Oznámení („nástěnka“) - zobrazení oznámení uživatelům (aktualizace, novinky, plán odstávky,…);

- Priority - vlastní definice seznamů priorit pro jednotlivé služby, uživatele;

- Reporty – reportový dashboard (stavy požadavků, statistiky, …);

- Security - nastavení bezpečnosti v souladu s interními procesy, podléhající KyBez;

- Schvalovací procesy - řešení pro tickety na služby, schvalování návrhu a realizace změn;

- Šablony odpovědí - řešitelé si mohou vytvořit šablony pro odpovědi při řešení požadavku;

- Šablony úkolů - umožňující vytvořit šablony úkolů, které se automaticky založí při požadavku, po splnění nadefinovaných podmínek v rámci definice workflow;

- Úkoly - zobrazení všech úkolů řešitele;

- Uživatelé - definice skupin žadatelů pro zadávání ticketů, vč. externích uživatelů;

- Uživatelské formuláře - vytváření vlastních formulářů a jejich přiřazení k vybraným službám;

- Vlastní nastavení systémových parametrů a vzhledu aplikace HelpDesk;

- Znalostní databáze/Časté otázky/FAQ - vytváření znalostní databáze opakujících se požadavků;

- Konektor Active Directory;

- Konektor Exchange;

- Zadávání požadavků z prostředí internetu bude obsahovat bezpečnostní prvky proti kybernetickým útokům např. dle OWASP

- Je vyžadován provoz na technologiích Windows serverů 2019 a výše, IIS a MS SQL 2017 a vyšší

- Provoz bez nutnosti instalace jakéhokoliv software na koncové stanice. Podporované prohlížeče Edge a Firefox ESR v aktuálních verzích

# Podpora a servis

Součásti dodávky bude poskytování služby podpory řešení s následujícími parametry:

- garance reakční doby a řešení incidentů do úrovně obnovy funkčnosti v původním stavu

- hlášení požadavků dodavateli:

  - do HelpDesku dodavatele v režimu 24/7,

  - do mailu dodavatele v režimu 24/7,

  - telefonicky 8/5;

- pravidelný čtvrtletní report řešených incidentů;

- předplacené konzultace a rozvoj řešení v rozsahu 10 hodin za měsíc;

- nevyčerpané hodiny v rámci měsíce lze převádět do následujícího měsíce;

- saldo předplacených hodin bude dodavatel uvádět v HelpDesku (nebo jiným způsobem, oboustranně akceptovatelným, např. v rámci měsíčního vyúčtování služeb);

- nárok na nové verze systému včetně jejich nasazení;

- SLA vyřešení (v rámci pracovní doby):

  - A kritický - 8 hod.

  - B závažný - 24 hod.

  - C nízký- 40 hod.