Příloha č. 4 ke smlouvě č. doplní objednatel

Provozní podmínky pro realizaci stavby

„Odstranění reklamačních vad oken

v gymnáziu Ústí nad Orlicí“

P23V00000129

Předpoklad montáží oken v budově gymnázia: ideálně 1. 8. - 25. 8. 2023,

přesný harmonogram dle dohody s ředitelstvím školy, ale vzhledem k trvání letních prázdnin v podstatě bez omezení.

Pokud by se stavba protáhla do pozdějšího termínu, zasáhne již do bezprostřední přípravy školního roku a do školního roku samotného. Pak je nutné dodržovat omezení:

- stěhování materiálu se nesmí křížit s pohybem žáků, tzn. přesun hmot později odpoledne nebo o víkendu

- nutný průběžný stavební úklid a koordinace s úklidem školním

- hlučné práce (bourání) by nebylo možno provádět v čase školního vyučování

- omezení prostor zasažených stavbou, aby škola mohla fungovat jen s menšími organizačními úpravami: např. prioritně vyřešit společné prostory (chodby) a kabinety, následně až jednotlivé učebny, které lze uzavírat samostatně

- atp. dle konkrétního rozsahu a termínu