ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY

ČÁST A

ODKAZY Z POD-ČLÁNKŮ

OBECNÝCH PODMÍNEK

VZOROVÁ SMLOUVA

O POSKYTNUTÍ SLUŽEB

mezi objednatelem a konzultantem

VZOROVÁ SMLOUVA

O POSKYTNUTÍ SLUŽEB

Páté vydání, 2017

Modernizace silnice II/324 Staré Hradiště – Hrobice (průtah) – Správce stavby

| Číslo Pod-článku | Název Pod-článku | Informace |
| --- | --- | --- |
| 1.1. | Definice |  |
| 1.1.4 | Zástupce objednatele | Ing. Radka Kroutilová, investiční technik |
| 1.1.5 | Datum zahájení | Na základě Oznámení Objednatele nejméně 7 dní předem |
| 1.1.8 | Zástupce konzultanta | [bude doplněno] |
| 1.1.9 | Země | Česká republika |
| 1.1.22 | Projekt | Modernizace silnice II/324 Staré Hradiště – Hrobice (průtah) |
| 1.1.24 | Doba pro dokončení | 20 měsíců |
| 1.3 | Oznámení a jiné komunikační prostředky |  |
| 1.3.1 | Komunikace | Komunikace bude probíhat přes Společné datové prostředí. Komunikace Stran formou elektronického přenosu probíhá: (a) prostřednictvím CDE; nebo (b) v případě nemožnosti použití CDE prostřednictvím datových schránek nebo e-mailových adres (e-maily za použití uznávaného elektronického podpisu) uvedených níže. Objednatel: Adresa: Pardubický kraj Komenského nám. 125, 532 11 Pardubice ID datové schránky: z28bwu9 e-mailová adresa: radka.kroutilova@pardubickykraj.cz e-mailová adresa pro zasílání faktur: posta@pardubickykraj.cz Konzultant: Adresa: [bude doplněno] ID datové schránky: [bude doplněno] e-mailová adresa: [bude doplněno] |
| 1.8 | Důvěrné informace |  |
| 1.8.3 | Doba trvání důvěrnosti | Použije se podle Obecných podmínek |
| 1.9 | Zveřejnění |  |
| 1.9.1 | Omezení práva zveřejnění | Použije se podle Obecných podmínek |
| 3.9 | Správa stavební zakázky | zahrnuto ve Službách – viz Příloha 1 [Rozsah služeb] |
| 8.3 | Omezení odpovědnosti |  |
| 8.3.1 | Maximální částka odškodnění | Nabídková cena |
| 8.6 | Smluvní pokuty |  |
| 8.6.1 | Smluvní pokuty a jejich výše | Jestliže Konzultant: (a) nepředložil počáteční Harmonogram podle Pod-článku 4.3.1 [Harmonogram], zaplatí Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,02 % Nabídkové ceny za každý započatý den prodlení; (b) nepředložil aktualizovaný Harmonogram podle Pod-článku 4.3.1 [Harmonogram] do tří (3) dnů od doručení souvisejícího Oznámení Objednatele nebo v delší lhůtě stanovené Objednatelem v takovém Oznámení, zaplatí Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,01 % Nabídkové ceny za každý započatý den prodlení; (c) nepředložil doklad o pojištění Konzultanta podle Pod-článku 9.1.3 [Pojištění konzultanta] do tří (3) pracovních dnů od doručení souvisejícího Oznámení Objednatele nebo v delší lhůtě stanovené Objednatelem v takovém Oznámení, zaplatí Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,02 % Nabídkové ceny za každý další započatý den prodlení; (d) neposkytl Služby včas a toto prodlení vedlo k prodloužení Doby pro dokončení podle Smlouvy o dílo, zaplatí Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % Nabídkové ceny za každý započatý den prodlení. |
| 8.6.4 | Maximální celková výše součtu smluvních pokut | 30 % Nabídkové ceny |
| 9 | Pojištění |  |
| 9.1.1 | Pojistné plnění | min. ve výši Nabídkové ceny, spoluúčast max. 100 000,- Kč |