# NÁVRH

# SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen „smlouva“)

# 1. Smluvní strany

Objednatel:
Název: Střední průmyslová škola stavební Pardubice
Sídlo: Sokolovská 150, Rybitví, 533 54
IČO: 00191191
Zastoupený: Mgr. Renatou Petružálkovou, ředitelkou školy
(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:
Obchodní firma: ____________________________
Sídlo: ____________________________
IČ: ____________________________
DIČ: ____________________________
Zapsaný v obchodním rejstříku: ____________________________
Zastoupený: ____________________________
(dále jen „zhotovitel“)

# 2. Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele stavební práce spočívající v rekonstrukci sociálního zařízení v budově truhlářských dílen.
2. Místo plnění: Střední průmyslová škola stavební Pardubice, Sokolovská 150, Rybitví, 533 54
3. Rozsah a technické podmínky plnění jsou uvedeny v příloze č. 5 – Technická specifikace zakázky a projektová dokumentace.

# 3. Termín plnění

1. Zahájení prací: dle dohody smluvních stran.
2. Dokončení díla nejpozději do: 31. 10. 2025
3. Dílo bude považováno za řádně dokončené po provedení přejímky objednatelem a podpisu předávacího protokolu.

# 4. Cena díla

1. Cena za úplné a řádné provedení díla činí: ________________ Kč bez DPH
(DPH ve výši ___ %: ________________ Kč)
Celková cena včetně DPH činí: ________________ Kč

2. Cena je sjednána jako nejvýše přípustná a zahrnuje veškeré náklady nutné k provedení díla.

# 5. Platební podmínky

1. Objednatel uhradí cenu díla na základě faktury vystavené zhotovitelem po řádném dokončení a převzetí díla.
2. Splatnost faktury je 14 dnů ode dne jejího doručení objednateli.
3. Záloha: nepožaduje se.

# 6. Záruka a odpovědnost za vady

1. Zhotovitel poskytuje na provedené dílo záruku v délce minimálně 24 měsíců ode dne podpisu předávacího protokolu.
2. V případě zjištění vady během záruční doby je zhotovitel povinen ji odstranit bez zbytečného odkladu, nejpozději do 15 dnů od oznámení objednatelem.

# 7. Sankce

1. V případě prodlení zhotovitele s dokončením díla je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši  0,2% Kč ze smluvní ceny  za každý den prodlení.
2. V případě prodlení objednatele s úhradou faktury je objednatel povinen zaplatit zákonný úrok z prodlení.

# 8. Ostatní ujednání

1. Zhotovitel se zavazuje dodržovat veškeré bezpečnostní, požární a hygienické předpisy včetně BOZP.
2. Jakékoli změny této smlouvy musí být učiněny písemně formou dodatků podepsaných oběma stranami.
3. Smluvní strany se zavazují řešit případné spory přednostně smírně, jinak u věcně a místně příslušného soudu dle sídla objednatele.

4. Poruší-li smluvní strana podstatně smlouvu, je druhá smluvní strana oprávněna od této smlouvy odstoupit. Podstatným porušením je změna dodacích podmínek, zejména termínu dodávky, nedodržování BOZP nebo nedodržování daňových a obdobných zákonů ČR (registrace v registru nespolehlivých plátců).

5. Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplňuje znaky obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

6. Tato smlouva podléhá uveřejnění podle zákona č.340/2015 o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Uveřejnění v registru smluv provede strana kupující, a to do 3 dnů od jejího uzavření. Tato strana bude uveřejnění neprodleně informovat druhou stranu, a to prostřednictvím emailu nebo telefonicky. Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li smlouva zveřejněna ani devadesátý den od jejího uzavření je následujícím dnem          zrušena od počátku s účinky případného bezdůvodného obohacení. S účinností od 1. 7. 2017 platí, že smlouva nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění, nebude-li uveřejněna prostřednictvím registru smluv ani do tří měsíců ode dne, kdy byla uzavřena, platí, že je zrušena od počátku (ustanovení §6 a §7 zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv.

# 9. Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, každá ze smluvních stran obdrží jedno.
2. Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy:
- Příloha č. 1 – Technická specifikace / projektová dokumentace
- Příloha č. 2 – Výpis z obchodního rejstříku zhotovitele
- Příloha č. 3 – Čestné prohlášení o splnění kvalifikačních předpokladů
- Příloha č. 6 – Cenová nabídka

V Pardubicích dne: ________________

Za objednatele:
_______________________________
Mgr. Renata Petružálková
ředitelka školy

Za zhotovitele:
_______________________________
(jméno a funkce)