Smlouva o dílo

č. (doplní objednatel)

na zhotovení stavby

TŘEBOVSKO-ORLICKÝ PODNIKATELSKÝ INKUBÁTOR

(TO-PINK)

| Smluvní strany: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Objednatel: | Pardubický kraj |  |
|  | sídlo: | Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice |
|  | zastoupen: | JUDr. Martin Netolický, Ph.D., hejtman |
|  | IČO: | 70892822 |
|  | DIČ: | CZ70892822 |
|  | Bankovní spojení: | ČSOB a.s., Pardubice |
|  |  | č. ú. 260761674/0300 |
| Zhotovitel: | (bude doplněno) |  |
|  | sídlo: | (bude doplněno) |
|  | zastoupen: | (bude doplněno) |
|  | IČO: | (bude doplněno) |
|  | DIČ: | (bude doplněno) |
|  | zápis v OR: | (bude doplněno) (rejstříkový soud, spis. značka) |
|  | Bankovní spojení: | (bude doplněno) |
|  |  | č.ú. (bude doplněno) (zveřejněný účet dle zákona |

o DPH)

Objednatel jako zadavatel veřejné zakázky „TŘEBOVSKO-ORLICKÝ PODNIKATELSKÝ INKUBÁTOR (TO-PINK)“ (systémové číslo P26V00000100) a zhotovitel jako vybraný dodavatel uzavírají tuto smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“), kterou se zhotovitel zavazuje řádně a včas, na svůj náklad a nebezpečí provést pro objednatele dílo dle podmínek této smlouvy a jejích příloh a objednatel se zavazuje za podmínek této smlouvy dílo převzít a zaplatit zhotoviteli dohodnutou cenu za jeho provedení.

- Předmět díla

Předmětem díla je zhotovení stavby „TŘEBOVSKO-ORLICKÝ PODNIKATELSKÝ INKUBÁTOR (TO-PINK)“ podle projektové dokumentace zpracované společností T&T projekt s.r.o., Miličova 314, 566 01 Vysoké Mýto, IČO: 17643597, v rozsahu určeném soupisem prací tak, aby zhotovená stavba vyhověla podmínkám Rozhodnutí o schválení stavebního záměru č.j. MUCT/1370/2024/VYS/PTO/1394 ze dne 24. 2. 2025 vydaným odborem stavebním a životního prostředí městského úřadu Česká Třebová. Rozhodnutí je přiloženo v dokladové části projektové dokumentace.

- Cena díla

- Za řádně provedené dílo se objednatel zavazuje za podmínek této smlouvy zhotoviteli zaplatit (bude doplněno) Kč bez DPH (dále též „smluvní cena“).

Výše DPH při uvedené smluvní ceně činí (bude doplněno) Kč.

Celková cena, kterou objednatel za dílo uhradí, tak činí (bude doplněno) Kč.

- Objednatel prohlašuje, že v souvislosti s plněním nevystupuje jako plátce DPH. Na poskytnuté plnění se tak neuplatní režim přenesení daňové povinnosti podle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

# Termíny a místo plnění

- Staveniště předá objednatel zhotoviteli na výzvu.

- Zhotovitel provede sjednané práce tak, aby předávací řízení k dílu schopnému převzetí bylo zahájeno nejpozději do 480 kalendářních dnů od předání staveniště.

- Místem plnění je stávající výrobní hala Na Skalce v areálu Střední školy technické a dopravní Gustava Habrmana v České Třebové na pozemku p.č. 3312/36 v k.ú. Česká Třebová.

# Další ujednání a odchylky od obchodních podmínek

- Bližší specifikace požadavku podle čl. 7 bodu 12. písm. b) obchodních podmínek je uvedena v příloze č. 5 smlouvy.

- Veškeré podklady pro fakturaci (soupisy prací a zjišťovací protokoly) včetně změn v předmětu díla, vyjma předání faktur objednateli, bude prováděno v prostředí BIM Platformy, nebude-li dohodnuto jinak. Objednatel se v této souvislosti zavazuje zřídit poskytovateli přístup do BIM Platformy a udělit mu v ní odpovídající oprávnění.

- Pojistný limit pojištění odpovědnosti zhotovitele za škodu se vyžaduje nejméně 25 mil. Kč. 4. Odlišně od ustanovení čl. 15 bodu 8. obchodních podmínek se ujednává nový základ pro výpočet této smluvní pokuty, kdy namísto minimální požadované hodnoty záruky bude pro výpočet užit rozdíl minimální požadované hodnoty záruky a aktuální výše vyhovujícího zajištění.

5. Objednatel si vyhrazuje právo upustit od požadavku na plnění všech, příp. pouze některých vybraných, povinností ve vztahu k provádění díla uvedených v příloze č. 4 této smlouvy v případě nezískání dotace z Operačního programu životní prostředí 2021 – 2027. Tuto případnou změnu podmínek plnění se objednatel zavazuje písemně sdělit zhotoviteli. Uzavření dodatku smlouvy se k účinnosti změny nevyžaduje, resp. případné zahrnutí takového ujednání do dodatku smlouvy má toliko deklaratorní charakter, byla-li změna zhotoviteli oznámena již v předstihu postupem podle věty druhé tohoto ujednání.

# Pověřené osoby

- Ve věcech technických je oprávněn jednat:

  - za objednatele: Ing. Jiří Zevl nebo Ing. Andrea Koblížková

  - za zhotovitele: (bude doplněno)

- K zápisům a podepisování stavebního deníku je oprávněn:

  - za objednatele: Ing. Jiří Zevl nebo Ing. Andrea Koblížková nebo technický dozor objednatele

  - za zhotovitele: (bude doplněno)

- K předání a převzetí staveniště je oprávněn:

  - za objednatele: Ing. Jiří Zevl nebo Ing. Andrea Koblížková

  - za zhotovitele: (bude doplněno)

- K předání a převzetí dokončeného díla je oprávněn:

  - za objednatele: Ing. Jiří Zevl nebo Ing. Andrea Koblížková

  - za zhotovitele: (bude doplněno)

# Součásti smlouvy

Nedílnou součástí smlouvy jsou následující přílohy:

- Obchodní podmínky pro stavební práce

- Oceněný soupis prací

- Harmonogram realizace

- Povinnosti zhotovitele vyplývající z účasti dotačního spolufinancování na realizaci projektu

- Specifikace požadavků na data DTM

# Závěrečná ujednání

- Není-li pro konkrétní věc ujednáno nebo stanoveno jinak, lze změny této smlouvy platně činit pouze dodatkem smlouvy v písemné formě. Dodatky budou číslovány vzestupně nepřerušenou číselnou řadou a v tomto pořadí budou vykládány.

- Tato smlouva nabývá platnosti okamžikem jejího podepsání poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li smlouva zveřejněna do 3 měsíců od jejího uzavření, je následujícím dnem zrušena od počátku. Uveřejnění smlouvy v registru smluv zajistí objednatel. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s uveřejněním celého textu smlouvy, vyjma údajů chráněných podle právní úpravy ochrany osobních údajů.

- Smluvní strany uzavírají tuto smlouvu v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Osobní údaje uvedené v této smlouvě, budou použity výhradně pro účely plnění této smlouvy nebo při plnění zákonem stanovených povinností. Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou dostupné na oficiálních stránkách Pardubického kraje www.pardubickykraj.cz/gdpr.

- Tato smlouva je uzavírána ve formě elektronického originálu ke dni dle nejpozdějšího elektronického podpisu.

- Smluvní strany stvrzují, že si smlouvu přečetly, její obsah, včetně obsahu příloh, znají a souhlasí s ním. Smluvní strany prohlašují, že se smlouvou cítí být vázány, že ustanovení smlouvy jim jsou jasná a že tato byla uzavřena určitě, vážně a srozumitelně, na základě jejich pravé a svobodné vůle, nikoli za nápadně nevýhodných podmínek nebo v tísni, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

| Za objednatele: | Za zhotovitele: |  |
| --- | --- | --- |
| ____________________ | ________________________ |  |
| JUDr. Martin Netolický, Ph.D. | (bude doplněno) |  |
| hejtman | (bude doplněno) |  |

schváleno usnesením Rady Pardubického

kraje č. R/____/26 ze dne __ __2026