| Pardubický kraj | PROJEKTOVÝ / INVESTIČNÍ ZÁMĚR |  |
| --- | --- | --- |
| Název projektu/stavby | Prostřední Lipka č. p. 16 – rekonstrukce objektu bývalé celní správy |
| Umístění - okres | Ústí nad Orlicí |
| Umístění - obec | Prostřední Lipka |
| Umístění - adresa | č. p. 16 |
| Budoucí uživatel |  |
| Žadatel, investor | Pardubický kraj | Číslo (ORG) |  |
| Odvětví | školství | Odvětvový odbor | Školství a kultury |
| Charakter 1) |  | Kategorie | rekonstrukce |
| Generování příjmů 1) |  | Veřejná podpora 1) |  |
| Zdroje financování | Pk | Přenes. daň. povinnost 1) |  |
| Fáze projektu 1) |  | Fáze stavby 2) |  |
| Operační program 1) |  | Specif. cíl 1) |  | Č. výzvy 1) |  |
| Popis projektu/stavby | V rámci stavby bude provedena rekonstrukce vnitřních prostor objektu, stavební a dispoziční úpravy podzemního podlaží a prvního a druhého nadzemního podlaží. Součástí navrhovaných úprav prvního podzemního podlaží je celková modernizace stávajících konstrukcí (sanace stěn, oprava keramických obkladů, výměna zařizovacích předmětů, výměna dveří a podlahových krytin, obnova maleb, rekonstrukce elektroinstalace, repase At stanice, rekonstrukce otopné soustavy) a vestavba zázemí pro personál. V prvním nadzemním podlaží je navržena rekonstrukce ložnicového typu ubytování na apartmán. Ve druhém nadzemním podlaží je navržena modernizace ložnicového typu ubytování se společným soc. zázemím. Součástí projektu je zateplení budovy a výměna oken. Po rekonstrukci objektu bude nová kapacita objektu celkem 41 lůžek. Dále bude provedena montáž zachytávačů sněhu a v kritických místech budou do žlabů a svodů namontovány topné kabely s regulací. Součástí úprav je přesun objektu sestávající z 2 typových buněk do svahu nad hospodářský objekt, provedení rekonstrukce stávajících přístřešků dřevěné konstrukce za účelem skladování lyží a kol. Dále pak úprava hospodářského objektu - kuchyně za účelem zlepšení technologického zázemí. Úprava dvorního prostoru bude doplněna o zpevněné plochy a navazující terénní a sadové úpravy. |
| Zdůvodnění účelnosti a vyhodnocení efektivnosti, vazba na odvětvovou koncepci | Odstranění některých dožilých stavebně-technických prvků na objektu budovy č.p. 16 v Prostřední Lipce a přilehlých objektů bez č.p. v daném areálu. Využití objektu pro aktivity dětí a žáků (MŠ, ZŠ, SŠ, DDM, ZUŠ a sportovních žákovských a mládežnických oddílů) v rámci formálního i neformálního vzdělávání a pro vzdělávání a přípravu pedagogických a nepedagogických pracovníků škol a školských zařízení. Využití objektu rovněž pro školy v přírodě, lyžařské kurzy, enviromentální výchovu, prázdninové pobyty s přírodovědnou a sportovní tematikou, prázdninové tábory, soustředění žáků apod. Další využití objektu pro vzdělávání a přípravu pedagogických pracovníků škol a školských zařízení (např. vícedenní předmětové semináře, odborné semináře pořádané MŠMT či zřizovateli škol a školských zařízení zaměřené na další vzdělávání pedagogických a nepedagogických pracovníků, sportovní příprava pedagogů zaměřená na jejich práce se sportovci ve školách a školských zařízeních). |
| Parametry, měřitelné výstupy, hodnoty indikátorů | Rekonstrukce budovy. |
| Hlavní aktivity 1) |  |
| Majetkoprávní vztahy a způsob jejich řešení | Nemovitosti v Prostřední Lipce č. p. 16 jsou ve vlastnictví Pardubického kraje, které má svěřeny do hospodaření SOU opravárenské Králíky. |
| Technické, provozní a další podmínky realizace | Realizace stavby je podmíněna úspěšnou přípravou projektu. |
| Rizika a způsob jejich ošetření | Bez rizik. |
| Partneři 1) |  |
| Výdaje projektu / náklady stavby | Investiční výdaje/náklady - celkem | 12 230 |
|  | Příprava Projektové a průzkumné práce | 996 |
|  | Žádost o spolufinancování 1) |  |
|  | Administrace | 30 |
|  | Inženýrská činnost, poplatky | 204 |
|  | Výkupy pozemků a budov |  |
|  | Realizace Stavební část 2) | 11 000 |
|  | Technologická část |  |
|  | Vnitřní vybavení |  |
|  | Dodávka produktů |  |
|  | Ostatní služby |  |
|  | Neinvestiční výdaje/náklady - celkem |  |
|  | Příprava Projektové a průzkumné práce |  |
|  | Žádost o spolufinancování 1) |  |
|  | Administrace |  |
|  | Inženýrská činnost, poplatky |  |
|  | Realizace Opravy |  |
|  | Ostatní služby |  |
|  | Drobný hm. a nehm. inv. majetek |  |
|  | Rezerva |  |
|  | Celkové výdaje projektu/stavby |  |
|  | Celkové způsobilé výdaje 1) |  |
|  | Celkové nezpůsobilé výdaje 1) |  |
|  | Výdaje na přípravu |  |
|  | Výdaje na realizaci |  |
| Finanční krytí |  | % | Kč |
|  | Podíl EU 1) |  |  |
|  | Podíl Pk | 100 | 12 230 |
|  | Podíl SR |  |  |
|  | Zdroje uživatele |  |  |
|  | Ostatní zdroje |  |  |
|  | Potřeba fin. krytí v rozpočtu Pk 2016 | 996 |
|  | Potřeba fin. krytí v rozpočtu Pk 2017 | 11 234 |
|  | Potřeba fin. krytí v rozpočtu Pk 2018 |  |
|  | Potřeba fin. krytí v rozpočtu Pk 2019 |  |
|  | Potřeba fin. krytí v rozpočtu Pk 2020 |  |
|  | Potřeba fin. krytí v rozpočtu Pk 2021 |  |
|  | Potřeba fin. krytí v rozpočtu Pk 2022 |  |
| Bilance nákladů a výnosů | 1. rok | 2. rok | 3. rok | 4.-10. rok | Celkem |
| Varianta realizace Náklady na pořízení |  |  |  |  |  |
| Provozní náklady |  |  |  |  |  |
| Provozní výnosy |  |  |  |  |  |
| Rozdíl výnosů a nákladů |  |  |  |  |  |
| Nulová varianta Provozní náklady |  |  |  |  |  |
| Provozní výnosy |  |  |  |  |  |
| Rozdíl výnosů a nákladů |  |  |  |  |  |
| Rozdíl realizační a nulové varianty |  |  |  |  |  |
| Předpokládaný harmonogram | Podání žádosti o spolufinancování 1) |  |
|  | Uzavření smlouvy o spolufinancování, rozhodnutí 1) |  |
|  | Nabytí právní moci ÚR 2) | 11/2016 |
|  | Nabytí právní moci SP 2) | 2/2017 |
|  | Uzavření SoD se zhotovitelem stavby 2) | 9/2017 |
|  | Předání staveniště zhotoviteli 2) | 9/2017 |
|  | Zahájení realizace stavby 2) | 9/2017 |
|  | Ukončení realizace stavby 2) | 5/2018 |
|  | Lhůta výstavby (dny) 2) | 273 |
|  | Ukončení projektu 1) |  |
|  | Zajištění udržitelnosti výstupů 1) |  |
| Personální zajištění Složení projektového týmu | Projektový manažer 1) |  |
|  | Finanční manažer 1) |  |
|  | Zástupce odvětvového odboru |  |
|  | Zástupce OPRI 2) |  |
|  | Zástupce OVZ 1) |  |
|  | Ostatní 1) |  |
|  | Zástupce uživatele |  |
|  | Externí dodavatel |  |
|  | Zpracovatel záměru |  |
|  | Vytvořeno |  |

Vysvětlivky: 	1) Platí pro projekty spolufinancované z evropských fondů

2) Platí pro stavby

| Seznam příloh: | ☐ | snímek z pozemkové mapy |
| --- | --- | --- |
|  | ☐ | výpis z listu vlastnictví |
|  | ☐ | výkresy apod. |
|  | ☐ | formuláře (dle vyhl. č. 560/2006 Sb.) |