Zápis jednání č. 6 ze dne 2. 12. 2016

k veřejné zakázce malého rozsahu na služby s názvem

Zpracování projektové dokumentace na stavbu

„Realizace úspor energie – Gymnázium Ústí nad Orlicí“

Přítomni:

Ing. Jaroslav Hron – Pardubický kraj (investiční odbor)

724 843 366, jaroslav.hron@pardubickykraj.cz

Ing. Drahomíra Brůnová – Pardubický kraj (odbor fondů EU)

+420 466 026  690 , drahomira.brunova@pardubickykraj.cz

Ing. Pavel Vacek – projekční kancelář – dodavatel

732 502 480, vacek@cominnet.cz

Mgr. Marek Hoffmann – ředitel školy

702 292 281, hoffmann@gymuo.cz

Průběh jednání:

- Byla podána informace ohledně zpracování žádosti o dotaci, termínové vyhlídky a představy o případné realizaci.

- Projektant zadal vypracování restaurátorského průzkumu.

- Byl projednán seznam připomínek k projektové dokumentaci, především se jedná o upřesnění jednotlivých položek soupisu prací. Bylo dohodnuto jejich doplnění.

- Dále bude projektová dokumentace doplněna o stanovisko Východočeského muzea v Pardubicích k předpokládanému výskytu archeologických situací a nálezů v místě stavby.

- Praskliny ve vchodové části objektu vyřeší uživatel před zahájením stavby RUE.

Zapsal:

Ing. Pavel Vacek,

projektant

V Ústí nad Orlicí dne 2. 12. 2016