Smluvní strany

Smlouva o dílo č. (doplní objednatel)

na zhotovení díla

„NPK, a.s., Orlickoústecká nemocnice, výstavba pavilonu centrálního příjmu s odbornými vyšetřovnami,

demolice dispečinku a garáží“

P18V00000261

| - Objednatel: | - Pardubický kraj |  |
| --- | --- | --- |
|  | - Sídlo - adresa: | - Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice |
|  | - Zastoupen: | - JUDr. Martinem Netolickým, Ph.D., hejtmanem |
|  | - Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: - Ing. Jiří Kunt, Ph.D. nebo Květoslava Michalová |  |
|  | - Osoby oprávněné k provádění zápisů a podepisování stavebního deníku: - Ing. Jiří Kunt, Ph.D. nebo Květoslava Michalová - nebo technický dozor objednatele |  |
|  | - Osoby oprávněné k předání staveniště: - Ing. Jiří Kunt, Ph.D. nebo Květoslava Michalová |  |
|  | - Osoby oprávněné k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby: - Ing. Jiří Kunt, Ph.D. nebo Květoslava Michalová |  |
|  | - IČ: | 70892822 |
|  | - DIČ: | CZ70892822 |
|  | - Bankovní spojení: | - Komerční banka a.s. |
|  |  | - č.ú. 107-1752200237 / 0100 |

- a

| - Zhotovitel: | - (doplní uchazeč) |  |
| --- | --- | --- |
|  | - Sídlo - adresa: | - (doplní uchazeč) |
|  | - Zastoupen: | - (doplní uchazeč) |
|  | - Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: - (doplní uchazeč) |  |
|  | - Osoby oprávněné k provádění zápisů a podepisování stavebního deníku: - (doplní uchazeč) |  |
|  | - Osoby oprávněné k předání staveniště: - (doplní uchazeč) |  |
|  | - Osoby oprávněné k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby: - (doplní uchazeč) |  |
|  | - IČ: | (doplní uchazeč) |
|  | - DIČ: | (doplní uchazeč) |
|  | - Bankovní spojení: | (doplní uchazeč) |
|  |  | (doplní uchazeč; je-li uchazeč plátcem DPH, doplní číslo účtu, který je správcem daně zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup dle §109 odst. 2 písm. c) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH) |
|  | - Spisová značka rejstříkového soudu: | (doplní uchazeč) |

uzavírají tuto smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“), kterou se zhotovitel zavazuje řádně a včas, na svůj náklad a nebezpečí, provést pro objednatele dílo dle podmínek této smlouvy a jejích příloh a objednatel se zavazuje za podmínek této smlouvy dílo převzít a zaplatit zhotoviteli dohodnutou cenu za jeho provedení.

Článek I.

Předmět díla

1.	Předmětem díla je zhotovení stavby „NPK, a.s., Orlickoústecká nemocnice, výstavba pavilonu centrálního příjmu s odbornými vyšetřovnami, demolice dispečinku a garáží“.

2.	Stavba bude provedena v rozsahu dle projektové dokumentace zpracované Sdružením EP – PAK - účastníci: EP Rožnov, a.s., Boženy Němcové 1720, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČ 45193631 a Projekční architektonická kancelář spol. s r.o. ing arch. V. Steinhauserová, Gorkého 61/11, 602 00 Brno, IČ 60754583 a podle podmínek Souhlasu s odstraněním stavby vydaného Stavebním úřadem Městského úřadu Ústí nad Orlicí dne 30. 5. 2018 pod č.j. MUUO/15854/2018/SÚ/Ma. Souhlas je součástí dokladové části projektové dokumentace.

Provedení díla zahrnuje zejména tyto činnosti:

- řízení stavebních a technologických prací,

- obstarání a přeprava dodávek a montážního zařízení,

- vedení deníku stavby,

- stavební/bourací práce,

- montážní práce,

- získání potřebných protokolů, povolení, potvrzení, schválení a podobně,

- činnost odpovědného geodeta.

3.	Rozsah díla je tedy dán projektovou dokumentací, vydaným souhlasem stavebního úřadu a rovněž soupisy prací s výkazy výměr, které jsou přílohou této smlouvy.

Článek II.

Cena díla

- Cena, kterou je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli za řádně provedené dílo, činí dle dohody smluvních stran

(doplní uchazeč) Kč bez DPH (dále jen „smluvní cena“).

DPH při sazbě (doplní uchazeč) činí (doplní uchazeč) Kč.

Uvedená smluvní cena je cenou nejvýše přípustnou a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele vzniklé v souvislosti s prováděním předmětu díla. DPH bude fakturována podle zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty platného a účinného ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

Smluvní strany ujednávají, že při změně sazby DPH se cena díla vč. DPH navyšuje/snižuje v souladu s touto změnou sazby.

2.	Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli výše uvedenou smluvní cenu na základě zhotovitelem uplatněných dílčích daňových dokladů/faktur a konečného daňového dokladu/faktury, které budou mít stanovené náležitosti podle této smlouvy a podle Obchodních podmínek.

3.	Lhůta splatnosti daňových dokladů/faktur je 30 kalendářních dnů ode dne prokazatelného doručení daňového dokladu/faktury odsouhlaseného smluvními stranami objednateli.

4.	Předmět díla uvedený v čl. I této smlouvy podléhá dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, režimu přenesení daňové povinnosti.

5.	Cena díla bude zhotovitelem (poskytovatelem plnění) fakturována bez DPH. Zhotovitel tedy vystaví daňový doklad/fakturu (dále jen faktura), kde neuvede výši DPH, nýbrž jen sazbu DPH pro daný druh plnění. Místo výpočtu daně uvede, že výši daně je povinen doplatit a přiznat plátce (příjemce plnění), pro kterého bylo plnění uskutečněno.

6.	Zhotovitel je povinen fakturu vystavit a odeslat objednateli do 5 dnů od data uskutečnění zdanitelného plnění uvedeného na faktuře.

7.	Nedílnou součástí faktury bude soupis provedených prací s uvedením jednotkové ceny, provedeného množství a celkové ceny za příslušnou položku.

8.	Faktura bude zhotovitelem zaslána ve čtyřech vyhotoveních na adresu objednatele.

Článek III.

Termín plnění, místo plnění, podmínky plnění

- Předpokládaný termín předání a převzetí staveniště je 20. 11. 2018.

- Stavební práce budou zahájeny (tj. první práce směřující k provedení díla podle projektové dokumentace budou započaty) bezodkladně od předání a převzetí staveniště.

- Zhotovitel se zavazuje dokončit sjednané práce a zároveň předat předmět díla dle čl. I. smlouvy objednateli nejpozději do 60 dnů od předání a převzetí staveniště.

- Zhotovitel není oprávněn předmět díla předat před sjednanou dobou, pokud k tomu objednatel neudělí písemný souhlas. Osobou oprávněnou k udělení souhlasu s předčasným plněním je osoba oprávněná jednat za objednatele ve věcech technických.

- Místem plnění je NPK, a.s., Orlickoústecká nemocnice, Čs. armády 1076, 562 18 Ústí nad Orlicí.

- Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu realizace díla (tedy do převzetí řádně dokončeného díla objednatelem) bude mít uzavřenou platnou a účinnou pojistnou smlouvu zahrnující pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám s pojistným plněním ve výši nejméně 2 mil. Kč. Zhotovitel je povinen tuto pojistnou smlouvu předložit objednateli před podpisem této smlouvy; dále pak v průběhu realizace díla vždy na žádost objednatele, a to nejpozději do 3 dnů od požádání.

- Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1% ze smluvní ceny díla za případ porušení smluvní povinnosti mít po celou dobu realizace předmětu díla uzavřenou platnou a účinnou pojistnou smlouvu zahrnující pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám a dále rovněž v případě nesplnění povinnosti předložit objednateli platnou a účinnou pojistnou smlouvu ani v dodatečné lhůtě 7 dnů od požádání dle předchozího bodu. Smluvní strany se dále dohodly, že objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že zhotovitel neprokáže objednateli, že má po celou dobu realizace díla uzavřenou platnou a účinnou pojistnou smlouvu dle předchozího bodu.

Článek IV.

Součásti smlouvy

Následující přílohy tvoří nedílnou součást této smlouvy:

Příloha č. 1	-	Obchodní podmínky stavebních prací

Příloha č. 2	-	Oceněné soupisy stavebních prací s výkazem výměr

Příloha č. 3 -	Čestné prohlášení příjemce k uplatnění přenesení daňové povinnosti na DPH ve stavebnictví - § 92e zákona o DPH

Článek V.

Závěrečná ustanovení

- Příslušná dokumentace nezbytná k provádění díla byla součástí zadávací dokumentace veřejné zakázky, na základě které byla uzavřena tato smlouva. V listinné formě bude objednatelem předána zhotoviteli nejpozději při předání staveniště.

- Smluvní strany se dohodly, že ustanovení smlouvy o institutech zajištění nebo utvrzení dluhu z této smlouvy nezanikají odstoupením od smlouvy kteroukoli ze smluvních stran.

- Tato smlouva nabývá platnosti okamžikem jejího podepsání poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li smlouva zveřejněna ani devadesátý den od jejího uzavření, je následujícím dnem zrušena od počátku.

- S ohledem na povinnosti plynoucí ze zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv ujednávají smluvní strany, že tuto smlouvu odešle ke zveřejnění v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR bezprostředně po jejím uzavření objednatel. Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplňuje znaky obchodního tajemství ve smyslu ust. § 504 občanského zákoníku.

- Změny této smlouvy lze činit pouze písemně, a to formou vzestupně číslovaných dodatků odsouhlasených a podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran. To neplatí v případě změn údajů uvedených v záhlaví smlouvy (např. kontaktních údajů smluvních stran nebo jednajících osob), které lze provést na základě oznámení příslušné smluvní strany. Toto oznámení učiní příslušná smluvní strana písemně nejpozději do 10 dnů ode dne, kdy ke změně došlo.

- Neplatnost, neúčinnost nebo nevynutitelnost jakéhokoliv ustanovení smlouvy nemá vliv na platnost, účinnost nebo vynutitelnost ostatních ustanovení smlouvy. Smluvní strany mají povinnost takové ujednání okamžitě nahradit smluvním ujednáním bezvadným.

- Veškeré spory vzniklé z této smlouvy budou rozhodovány ve shodě s českým právním řádem obecnými soudy.

- Tato smlouva je vyhotovena v pěti stejnopisech, každého s platností originálu, z nichž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel vyhotovení dvě.

- Smluvní strany stvrzují, že si smlouvu přečetly, její obsah a obsah příloh podrobně znají a souhlasí s ní. Smluvní strany prohlašují, že se smlouvou cítí být vázány, že ustanovení smlouvy jim jsou jasná a že tato byla uzavřena určitě, vážně a srozumitelně, na základě jejich pravé a svobodné vůle, nikoli za nápadně nevýhodných podmínek nebo v tísni, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

- Návrh smlouvy byl projednán na jednání Rady Pardubického kraje dne (doplní objednatel) a schválen usnesením číslo (doplní objednatel).

V Pardubicích dne:

| Objednatel: ------------------------------------------------ | Zhotovitel: -------------------------------------------------- |
| --- | --- |
| Pardubický kraj JUDr. Martin Netolický, Ph.D. hejtman | (doplní uchazeč) |