Příloha č. 5 smlouvy

Podmínky vlastníků pozemků dotčených stavbou „Modernizace silnice II/323 Břehy – Rohovládova Bělá včetně chodníků, kanalizace a přečerpávací stanice“ při realizaci díla

| S/OM/… | Zhotovitel |
| --- | --- |
| S/OM/6544/24/PPS/PČ Kvasnička Jaromír LV 115 | x |
| S/OM/6540/24/PPS/PČ Knížek František LV 183 | x |
| S/OM/6542/24/PPS/PČ Kalinová Romana LV 249 | x |
| S/OM/6543/24/PPS/PČ SJM Fousek Jiří a Věra Fousková LV 222 | x |
| S/OM/6546/24/PPS/PČ Zemědělské družstvo Chýšť LV 9 | x |
| S/OM/6538a/24/PPS/PČ Konrád Miloš LV 98 | x |
| S/OM/6538b/24/PPS/PČ Konrádová Jarmila LV 98 | x |
| S/OM/6539a/24/PPS/PČ Horák František LV 168 | x |
| S/OM/6539b/24/PPS/PČ Horák Michal LV 168 | - po vykácení dřevin bude na místě ponechána veškerá dřevní hmota" |
| S/OM/6539c/24/PPS/PČ Horák Vítězslav LV 168 | x |
| S/OM/6545/24/PPS/PČ Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s. LV 330 | - bude zachován příjezd – odbočení ke stávajícímu objektu ČS Vlčí Habřina st. p. č. 195 k. ú. Rohovládova Bělá umístěného na výše uvedeném p. č. v plném rozsahu |
| S/OM/6537/24/PPS/PČ obec Rohovládova Bělá LV 10005 | x |
| S/OM/6547c/24/PPS/PČ Vyskočilová Lenka LV 310 | x |
| S/OM/6547a/24/PPS/PČ Havelka Pavel LV 310 | x |
| S/OM/6541/24/PPS/PČ Virtová Monika LV 297 | x |
| S/OM/6536/24/PPS/PČ obec Vlčí Habřina LV 10001 | - obec Vlčí Habřina nebude připlácet na autobusové spoje v době uzavírky komunikace a tím objízdné trase, - uzavírka obce Vlčí Habřina bude rozdělena na dvě etapy (dle projektu), tak, aby byla zajištěna doprava do obce, - při vybudování autobusové zastávky na okraji obce Vlčí Habřina nebudou zrušeny spoje do obce a omezena současná dopravní obslužnost obce, - obec Vlčí Habřina souhlasí, že po dokončení stavby a po uplynutí doby udržitelnosti projektu (dle podmínek IROP) bude do jejího vlastnictví převeden chodník podél komunikace, chodníky u zastávek a veřejné osvětlení |
| S/OM/6575/25 Chadimová Michaela LV 134 | x |
| S/OM/6553/24/NS/ŠC Lesy ČR LV 543 LV284 LV217 | - stavba bude provedena dle předložené situace - před výstavbou dojde k dočasnému odnětí příslušné části lesních pozemků z pozemků určených k plnění funkcí lesa a po dokončení a zaměření stavby k trvalému odnětí PUPFL na náklady investora stavby - výše uvedené pozemky budou stavebními pracemi dotčeny v nezbytně nutné míře, nebudou sloužit k ukládání výkopové zeminy, stavebního materiálu a ani k pojezdu stavební techniky - v souvislosti se stavebními pracemi nebudou poškozeny okolní lesní pozemky, lesní porosty a ani jejich kořenový systém - vzniklé škody na předmětných pozemcích budou řešeny dle platných předpisů o náhradách - po dobu výstavby bude s investorem stavby uzavřena smlouva o nájmu - případné kácení dřevin zajistí investor stavby, tzn. těžbu, zkrácení hmoty na požadované délky a její uložení. Před zahájením těžby bude informován místně příslušný revírník David Zavřel, tel. 724 524 252, který určí konkrétní místo uložení dřevní hmoty a stanoví požadované délky výřezů LESY ČESKÉ REPUBLIKY, S.P., LS Nasavrky Náměstí 13, Nasavrky 538 25, tel. +420956157111, ls157@lesycr.cz, ID DS: e8jcfsn - po ukončení prací budou pozemky uvedeny do původního stavu - po ukončení stavby dojde k majetkoprávnímu vypořádání dále stavbou budou dotčeny lesní pozemky p.č. 300/10 k.ú. Břehy, p.č. 486/3 k.ú. Přelovice, p.č. 1200, p.č. 1199, p.č. 1206 k.ú. Vlčí Habřina, ke kterým vykonáváme funkci odborného hospodáře. Z titulu OLH se stavbou souhlasíme za předpokladu dodržení následujících podmínek: - před výstavbou dojde k dočasnému odnětí příslušné části lesních pozemků z pozemků určených k plnění funkcí lesa a po dokončení a zaměření stavby k trvalému odnětí PUPFL na náklady investora stavby - výše uvedené pozemky budou stavebními pracemi dotčeny v nezbytně nutné míře, nebudou sloužit k ukládání výkopové zeminy, stavebního materiálu a ani k pojezdu stavební techniky - v souvislosti se stavebními pracemi nebudou poškozeny okolní lesní pozemky, lesní porosty a ani jejich kořenový systém |

Stavebník se zavazuje, že při zřizování, užívání, opravách a údržbě stavby bude co nejvíce šetřit práva vlastníků nemovitých věcí, a vstup na jejich pozemky jim oznámí v dostatečném předstihu, dočasně dotčenou část pozemku uvede stavebník po dokončení stavby do původního stavu.