Smlouva o dílo č. ORI/25/XXXXX

„Vytvoření aplikace Virtuální stezka vojenským podzemím pro projekt Poznáváme pohraniční opevnění“

uzavřená dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Smluvní strany

1. Objednatel:	Pardubický kraj

Komenského náměstí 125

532 11 Pardubice

IČO: 708 92 822

DIČ: CZ 70 89 28 22, neplátce DPH

zastoupený: JUDr. Martin Netolický, Ph.D., hejtman Pardubického kraje

Kontaktní osoba: xxxxxxxx

Bankovní spojení: ČSOB, a. s. Pardubice č.ú. 197852687/0300

2. Zhotovitel: bude doplněno před podpisem smlouvy

zapsán v obchodním rejstříku vedeném bude doplněno před podpisem smlouvy

IČO: bude doplněno před podpisem smlouvy

DIČ: bude doplněno před podpisem smlouvy

Zastoupen: bude doplněno před podpisem smlouvy

Kontaktní osoba: bude doplněno před podpisem smlouvy

Bankovní spojení: bude doplněno před podpisem smlouvy

Smluvní strany uzavírají tuto smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“), na jejímž základě se zhotovitel zavazuje pro objednatele vytvořit a dodat dílo specifikované v článku I. této smlouvy, a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit za něj cenu stanovenou v článku II. této smlouvy, a to za podmínek uvedených v této smlouvě.

Preambule

Tato smlouva je uzavřena na základě výsledku výběrového řízení na veřejnou zakázku s názvem Vytvoření aplikace „Virtuální stezka vojenským podzemím“ zadávanou v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a s Metodickým pokynem pro oblast zadávání zakázek pro programové období 2021–2027.

Smluvní vztah vzniká mezi objednatelem jako zadavatelem této veřejné zakázky a zhotovitelem jako vybraným dodavatelem pro realizaci předmětu zakázky.

Zakázka je součástí projektu „Poznáváme pohraniční opevnění“, reg. číslo CZ.11.02.01/00/23_004/0000055, spolufinancovaného z programu Interreg Česko–Polsko 2021–2027.

Cílem projektu je propagace a zvýšení návštěvnosti historických objektů pohraničního opevnění, zejména Dělostřelecké tvrze Bouda a partnerské lokality Podzemní Město Osówka (PL), a vytvoření společného přeshraničního turistického produktu podporujícího poznávání dalších tematicky příbuzných lokalit v regionu.

Článek I.

Předmět plnění

- Předmětem této smlouvy je vytvoření, dodání a implementace mobilní aplikace s prvky rozšířené reality (AR) v rámci projektu Poznáváme pohraniční opevnění v rozsahu a dle podmínek uvedených v Příloze č. 2 – Specifikace plnění, která tvoří nedílnou součást této smlouvy.

Veškeré funkce, obsahové prvky a technické řešení budou realizovány výhradně v rozsahu uvedeném ve Specifikaci plnění. Jakékoliv rozšíření nad tento rámec není součástí této smlouvy.

- Součástí předmětu plnění je rovněž zajištění, výroba a dodání věcných cen pro soutěžní mechanismy v aplikaci, určených pro výherce soutěže realizované v rámci projektu Poznáváme pohraniční opevnění, a to v rozsahu a specifikaci uvedené ve Specifikaci plnění. Zhotovitel není povinen zajišťovat skladování ani distribuci fyzických cen konečným uživatelům; tyto činnosti zajišťuje objednatel samostatně.

- Předmětem plnění je zejména:

- návrh celkové koncepce a struktury mobilní aplikace, včetně návrhu uživatelských cest a základního UX/UI řešení, odpovídajícího účelu projektu a cílovým skupinám,

- vývoj a dodání mobilní aplikace (pro zařízení s operačními systémy Android a iOS), případně jiného technického řešení zvoleného dodavatelem, v souladu se Specifikací plnění; zadavatel nestanovuje povinnost dodání samostatné webové aplikace ani plnohodnotného administračního rozhraní.

- Obsah aplikace bude zpřístupněn pouze při fyzické návštěvě prostřednictvím QR kódů a NFC čipů.

- implementaci funkcionalit výslovně uvedených ve Specifikaci plnění, zejména:

  - zobrazení mapových a informačních bodů,

  - aktivaci obsahu pomocí QR kódů a NFC prvků,

  - omezené využití prvků rozšířené reality (AR),

  - jednoduché herní a bodové mechaniky,

  - anonymní uživatelské profily,

  - vícejazyčné prostředí aplikace,

  - zajištění jazykových mutací aplikace v rozsahu CZ / PL / EN

  - zajištění technické bezpečnosti aplikace, ochrany osobních údajů v souladu s platnou legislativou (GDPR) a základní provozní stability řešení,

  - napojení na běžné analytické nástroje (např. Google Analytics nebo Firebase) v rozsahu odpovídajícím Specifikaci plnění; aplikace nebude obsahovat pokročilé marketingové, notifikační ani sociální moduly nad rámec specifikace,

  - provedení základního testování funkčnosti aplikace a její uvedení do provozu v rozsahu nezbytném pro řádné užívání,

  - předání zdrojových kódů a základní technické dokumentace umožňující dlouhodobý provoz, údržbu nebo případný další rozvoj aplikace jiným subjektem než původním dodavatelem,

  - zajištění záruční podpory po dobu stanovenou smlouvou, spočívající v odstraňování případných vad a chyb aplikace.

  - Objednatel zajistí zhotoviteli v případě potřeby součinnost se třetími osobami, zejména správci objektů, dodavateli datových podkladů, fotografií a obsahu.

- Zhotovitel nejpozději do 7 dnů od nabytí účinnosti smlouvy svolá s objednatelem koordinační schůzku, na které budou upřesněny organizační a technické kroky vedoucí k realizaci.

- Zhotovitel je povinen zajistit, aby veškeré výstupy vytvořené na základě této smlouvy splňovaly pravidla povinné publicity programu Interreg Česko–Polsko 2021–2027. To zahrnuje zejména umístění loga programu Interreg, loga EU (ERDF), českého a polského vlajkového prvku a povinného sdělení „Spolufinancováno Evropskou unií“ všude tam, kde to charakter výstupu umožňuje (zejména v záhlaví aplikace, v patičce webové verze, v uživatelských materiálech, technické dokumentaci a v administrátorském rozhraní).

- Součástí předmětu plnění je dále poskytování služeb technické podpory a zajištění servisní úrovně (SLA) v rozsahu stanoveném v čl. V této smlouvy.

Zhotovitel je povinen postupovat podle Manuálu vizuální identity programu Interreg Česko–Polsko 2021–2027 a konzultovat umístění prvků publicity s objednatelem.

Článek II.

Cena

- Cena za plnění této smlouvy je cenou nejvýše přípustnou. Cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele vzniklé v souvislosti s realizací předmětu smlouvy uvedeného v čl. I této smlouvy.

- Cena celkem bez DPH	bude doplněno před podpisem smlouvy,- Kč

DPH 21 % 			bude doplněno před podpisem smlouvy,- Kč

Cena celkem včetně DPH	bude doplněno před podpisem smlouvy,- Kč

- Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli cenu uvedenou v odst. 1 na základě faktury vystavené v souladu s touto smlouvou a podmínkami programu Interreg Česko–Polsko 2021–2027.

- Faktury musí obsahovat název projektu a registrační číslo: „Poznáváme pohraniční opevnění“, reg. č. CZ.11.02.01/00/23_004/0000055, a dále musí přesně uvádět účel fakturované částky dle této smlouvy.

- Splatnost faktury činí 30 kalendářních dnů ode dne jejího prokazatelného doručení objednateli.

- Faktura musí splňovat veškeré náležitosti daňového dokladu dle § 28 odst. 2 zákona č. 235/2004 Sb., o DPH. Objednatel je oprávněn fakturu, která tyto náležitosti nesplňuje nebo vykazuje jiné vady, vrátit bez úhrady. Po vrácení začne splatnost běžet znovu od doručení opravené faktury.

- Cena bude uhrazena bezhotovostním převodem na účet zhotovitele uvedený v záhlaví smlouvy. Faktura může být vystavena nejdříve následující den po podpisu předávacího protokolu.
Všechny předávací protokoly musí být přiloženy k faktuře.

8.	Nebude-li na faktuře uvedeno jinak, objednatel uhradí částku pouze na účet uvedený v registru plátců DPH (§ 109 odst. 2 zákona o DPH). Pokud zhotovitel uvede jiný účet, objednatel je oprávněn uhradit pouze částku bez DPH a DPH odvést přímo správci daně.

9.	Nebude-li na faktuře uvedeno jinak, bude objednatel platit fakturovanou částku vždy na ten účet zhotovitele, který je správcem daně zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup dle ust. § 109 odst. 2 písm. c) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Jestliže bude na faktuře uveden jiný účet zhotovitele než takto zveřejněný, bere zhotovitel na vědomí, že objednatel je bez dalšího oprávněn zaplatit na uvedený účet pouze fakturovanou částku bez DPH; objednatel v takovém případě zaplatí DPH přímo na účet správce daně. O takovém postupu dodatečně písemně informuje zhotovitele.

10.	Pokud je v okamžiku fakturace o zhotoviteli zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup skutečnost, že je nespolehlivým plátcem a vzniká tak ručení dle ust. § 109 odst. 3 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, bere zhotovitel na vědomí, že objednatel je bez dalšího oprávněn zaplatit na účet zhotovitele pouze fakturovanou částku bez DPH; objednatel v takovém případě zaplatí DPH přímo na účet správce daně. O takovém postupu dodatečně písemně informuje zhotovitele.

11.   	Úhradou se rozumí odepsání fakturované částky z účtu objednatele.

12. 	Faktura bude zaslána buď do datové schránky Pardubického kraje (IDDS: z28bwu9), nebo na e-mail: posta@pardubickykraj.cz.

Článek III.

Termín plnění, místo plnění

- Zhotovitel zahájí realizaci předmětu smlouvy bez zbytečného odkladu po nabytí účinnosti této smlouvy. Finální verze aplikace bude objednateli předána, otestována a připravena k uvedení do ostrého provozu nejpozději do 12 týdnů od výzvy objednatele.

Veškeré výstupy budou předány objednateli na základě předávacího protokolu podepsaného oběma smluvními stranami.

V případě, že objednatel shledá na předaném plnění nedostatky nebo jeho neúplnost, vyzve zhotovitele k jejich doplnění a odstranění. Předávací protokol bude objednatelem podepsán až po kompletním a bezvadném předání plnění v souladu s čl. I této smlouvy.

- Místem plnění je sídlo zhotovitele.

3.	Předmět smlouvy je splněn okamžikem podepsání předávacího protokolu.

Článek IV.

Způsob provádění, odpovědnost za vady, záruka

- Zhotovitel je povinen provést plnění ve sjednané době a v souladu s dalšími podmínkami stanovenými smlouvou. Zhotovitel se zavazuje zajistit v rámci realizace plnění úplné a včasné provedení všech prací nutných pro jejich řádné dokončení a dalších plnění, jejichž provedení je pro řádné a včasné poskytnutí plnění nezbytné.

- Zhotovitel je povinen při realizaci předmětu smlouvy dodržovat platné právní předpisy, pokud se k předmětu smlouvy vztahují. Pokud porušením těchto předpisů zhotovitelem vznikne škoda, má zhotovitel povinnost ji nahradit.

- V případě, že zhotovitel zvolí řešení formou PWA (Progressive Web Application), zavazuje se zajistit, aby doména využívaná pro provoz aplikace byla po celou dobu plnění smlouvy vedena ve prospěch objednavatel, případně aby byla nejpozději ke dni ukončení poskytování technické podpory bez zbytečného odkladu převedena na zadavatele.

Zhotovitel je povinen předat objednavateli veškeré přístupové údaje, oprávnění a součinnost nezbytnou k převodu domény a jejímu dalšímu plnému užívání a správě, včetně nastavení DNS a souvisejících služeb.

- Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění předmětu smlouvy prostřednictvím pověřených osob.

- Pokud budou využity licencované fotografie nebo obrazové materiály, zhotovitel zajistí a uhradí veškerá licenční práva v rámci ceny díla.

- Na výzvu objednatele je zhotovitel povinen průběžně jej informovat o stavu rozpracovanosti předmětu smlouvy a předkládat mu dílčí výsledky a tyto s ním konzultovat.

- Zhotovitel odpovídá za správnost a úplnost provedení předmětu smlouvy a provedení prací potřebných k provedení předmětu smlouvy dle smlouvy a platných právních předpisů.

- Zhotovitel poskytuje objednateli záruku, že dokončený předmět plnění (a každá jeho část) bude prostý jakýchkoliv vad, zj. věcných, právních i ostatních ke dni podpisu předávacího protokolu. Plnění nebo jeho část má vady, jestliže zejména neodpovídá výsledku určenému ve smlouvě, účelu jeho využití, případně nemá vlastnosti výslovně stanovené smlouvou, objednatelem, platnými předpisy nebo nemá vlastnosti obvyklé.

- Zhotovitel poskytuje pozáruční dobu v délce 24 měsíců od předání a převzetí plnění záruku za bezvadnost předmětu plnění, tj. záruku za všechny vlastnosti, které má mít předmět plnění zejména dle této smlouvy, dle jednotlivých požadavků a pokynů objednatele, případně ostatních pověřených osob, dle norem a ostatních předpisů, pokud se na prováděný předmět plnění či jeho části vztahují. Zhotovitel prohlašuje, že předmět plnění si po tuto dobu zachová všechny takové vlastnosti, funkčnost a stanovenou účelovou způsobilost. Zhotovitel poskytuje záruku na funkčnost díla po dobu záruční doby. Záruka se vztahuje na vady, které brání řádnému užívání aplikace nebo jsou v rozporu se specifikací plnění, přičemž způsob řešení těchto vad, včetně reakčních dob a lhůt pro jejich odstranění, se řídí servisní úrovní (SLA) dle čl. V této smlouvy.

- Vada na plnění, která se vyskytne v průběhu záruční doby, bude objednatelem oznámena bez zbytečného odkladu písemně zhotoviteli. Zhotovitel je povinen zahájit řešení vady a odstranit ji ve lhůtách stanovených v čl. V této smlouvy (SLA), pokud se smluvní strany nedohodnou písemně jinak.

- Zhotovitel bez zbytečného odkladu a na své vlastní náklady provede znovu činnost a dodá znovu části díla v míře potřebné k odstranění vad zjištěných objednatelem během záruční doby.

- Zhotovitel je povinen vadu odstranit na vlastní náklady; to neplatí, pokud zhotovitel prokáže, že vadu nezavinil.

- Neodstraní-li zhotovitel vady plnění ve lhůtách stanovených v čl. V této smlouvy (SLA) nebo oznámí-li před jejich uplynutím, že vady neodstraní, může objednatel odstoupit od smlouvy, požadovat přiměřenou slevu z ceny nebo po předchozím vyrozumění zhotovitele vadu odstranit sám nebo ji nechat odstranit, a sice na náklady zhotovitele, aniž by tím objednatel omezil jakákoliv svá práva daná mu touto smlouvou.

- V případě, že se jedná o vady, které brání užití plnění k sjednanému účelu, může objednatel od smlouvy odstoupit.

- Odstranění vady nemá vliv na nárok objednatele vůči zhotoviteli na zaplacení smluvních pokut a náhradu škod souvisejících s vadami předmětu smlouvy.

- V případě odpovědnosti zhotovitele za vady platí v ostatním občanský zákoník.

Článek V.

Servisní úroveň (SLA) a technická podpora

1.	Zhotovitel se zavazuje poskytovat objednateli po dobu záruční doby služby technické podpory a zajištění provozu aplikace (dále jen „SLA“).

2.	Služby SLA zahrnují zejména:

- příjem, evidenci a správu požadavků a incidentů,

- klasifikaci vad dle jejich závažnosti,

- zajištění reakce na nahlášené vady,

- odstraňování vad a zajištění provozní stability aplikace,

- součinnost při řešení provozních problémů.

3.	Vady budou klasifikovány podle jejich závažnosti do kategorií:
a) Kritická vada – vada, která znemožňuje užívání aplikace nebo její podstatné části,
b) Závažná vada – vada, která významně omezuje funkčnost aplikace,
c) Běžná vada – vada, která nebrání užívání aplikace, ale snižuje komfort jejího používání.

4.	Reakční doby a lhůty pro odstranění vad:

a) Kritická vada:

- reakční doba: do 4 hodin od nahlášení vady (v režimu 24/7),

- doba odstranění: do 24 hodin od nahlášení vady.

b) Závažná vada:

- reakční doba: do 1 pracovního dne od nahlášení vady,

- doba odstranění: do 3 pracovních dnů od nahlášení vady.

c) Běžná vada:

- reakční doba: do 2 pracovních dnů od nahlášení vady,

- doba odstranění: do 10 pracovních dnů od nahlášení vady.

5.	Zhotovitel se zavazuje zahájit řešení vady ve stanovené reakční době a odstranit ji ve lhůtě odpovídající její kategorii.

6.	Zhotovitel se zavazuje zajistit dostupnost aplikace v režimu 24 hodin denně, 7 dní v týdnu (24/7), s výjimkou plánovaných odstávek.

7.	Plánované odstávky je zhotovitel povinen oznámit objednateli alespoň 2 pracovní dny předem, přičemž musí být prováděny mimo obvyklou dobu užívání aplikace, pokud to jejich povaha umožňuje.

8.	Zhotovitel se zavazuje zajistit dostupnost aplikace minimálně v rozsahu 98 % v každém kalendářním měsíci, s výjimkou plánovaných odstávek dle odst. 7 tohoto článku.

9.	Reakční doby u kritických vad se uplatní nepřetržitě (24/7), zatímco u závažných a běžných vad běží pouze v pracovních dnech.

Článek VI.

Sankční ujednání

- V případě prodlení zhotovitele s jakýmkoliv plněním dle smlouvy je stanovena smluvní pokuta ve výši 2 000,- Kč za každý, byť započatý den prodlení.

- V případě porušení servisní úrovně (SLA) dle čl. V této smlouvy je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu:

  - Kritická vada: ve výši 2 000,- Kč za každou i započatou hodinu prodlení s reakcí nebo odstraněním vady,

  - Závažná vada: ve výši 5 000,- Kč za každý i započatý den prodlení,

  - Běžná vada: ve výši 1 000,- Kč za každý i započatý den prodlení.

- Zhotovitel zaplatí smluvní pokutu podle smlouvy na účet objednatele do 14 dnů od doručení vyúčtování smluvní pokuty. Obdobně to platí pro úrok z prodlení.

- Pokud zhotovitel poruší svou povinnost předat objednateli kompletní a aktuální zdrojové kódy, dokumentaci nebo přístupové údaje dle čl. VIII této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 9 000,- Kč za každý i započatý den prodlení.

- Poruší-li zhotovitel povinnost k ochraně důvěrných informací nebo povinnosti při zpracování osobních údajů dle této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 100 000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení.

- V případě porušení jiné povinnosti stanovené touto smlouvou, která není upravena v předchozích odstavcích, a nedojde-li k nápravě ani v přiměřené lhůtě stanovené objednatelem v písemné výzvě, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení.

- Pokud není v ostatních ustanoveních smlouvy uvedeno jinak, zaplacení smluvní pokuty zhotovitelem objednateli nezbavuje zhotovitele splnit povinnosti dané mu smlouvou.

- Oprávněnost nároku na smluvní pokutu není podmíněna žádnými formálními úkony ze strany objednatele.

- Ujednáním smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti, ke kterému se tato smluvní pokuta vztahuje. Objednatel je oprávněn požadovat náhradu případné škody způsobené porušením povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta, v plné výši.

Článek VII.

Odstoupení od smlouvy

- Každá ze stran má právo bez zbytečného odkladu odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení smlouvy a dále v případě porušení smlouvy, které nebylo v dodatečné 10denní lhůtě stanovené ke zjednání nápravy ani přes písemnou výzvu napraveno.

- Podstatným porušením smlouvy se vedle důvodů uvedených v občanském zákoníku rozumí zejména:

    - neplnění povinností stanovených touto smlouvou zhotovitelem, a to i přes upozornění ze strany objednatele,

    - prodlení objednatele s termínem úhrady ceny stanoveným touto smlouvou o více než 15 dnů; nedohodnou-li se strany písemně jinak.

- V případě odstoupení objednatele od smlouvy z důvodu podstatného porušení smlouvy zhotovitelem nemá zhotovitel nárok na zaplacení ceny podle čl. II. smlouvy, a to ani na její poměrnou část, pokud se objednatel s zhotovitelem nedohodnou písemně jinak. Zhotovitel je pouze oprávněn žádat po objednateli to, o co se objednatel obohatil. Odstoupením od smlouvy není dotčen nárok objednatele na náhradu případné škody.

- V případě odstoupení zhotovitele od smlouvy z důvodu podstatného porušení smlouvy objednatelem, nemá zhotovitel nárok na úhradu ceny. Odstoupením od smlouvy není dotčen nárok zhotovitele na náhradu případné škody.

Článek VIII.

Autorská práva, licence a nakládání se zdrojovým kódem

1.	Aplikace, její části, veškeré zdrojové kódy, grafické prvky, databázové struktury, technická dokumentace, AR prvky, textace, API rozhraní a ostatní komponenty vytvořené zhotovitelem na základě této smlouvy jsou autorským dílem ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon.

2.	 Zhotovitel poskytuje objednateli nevýhradní, převoditelnou, časově, územně a množstevně neomezenou licenci k užití díla, a to ve všech způsobech užití nezbytných k jeho provozu, údržbě, správě, úpravám, rozvoji a dalšímu využití.

Licence zahrnuje zejména právo:

- dílo užívat jakýmkoli způsobem,

- dílo upravovat, měnit, rozšiřovat a dále vyvíjet,

- vytvářet odvozená díla,

- spojovat dílo s jinými díly nebo systémy,

- zasahovat do díla prostřednictvím třetích osob,

- užívat dílo bez omezení počtu uživatelů,

- užívat dílo na všech platformách a v jakémkoli technickém prostředí,

- poskytnout oprávnění k užití díla třetím osobám.

3.		Licence je poskytována jako plně splacená (royalty-free) a její odměna je zahrnuta v ceně díla dle této smlouvy.

4.	Zhotovitel se zavazuje nejpozději při předání díla předat objednateli:

- kompletní zdrojový kód aplikace,

- veškeré přístupové údaje,

- konfigurační soubory a buildy aplikace,

- databázové struktury a export dat,

- kompletní projektovou strukturu,

- dokumentaci nezbytnou pro provoz, správu a další rozvoj aplikace.

5.	Součástí předání bude také:

- kompletní repozitář (Git, GitLab, GitHub či jiný),

- seznam použitých knihoven, komponent a technologií včetně jejich licenčních podmínek,

- instalační, provozní a technická dokumentace,

- dokumentace umožňující další rozvoj aplikace třetí osobou.

6.	Zhotovitel prohlašuje, že:

- je oprávněn poskytnout licenci v rozsahu dle této smlouvy,

- dílo nebude zatíženo právy třetích osob, která by bránila jeho užití dle této smlouvy,

- použití open-source nebo jiných komponent neomezí objednatele v užití, úpravách ani dalším rozvoji díla.

7.	Zhotovitel je oprávněn využívat obecné know-how, postupy, algoritmy, knihovny a technická řešení, která nejsou jedinečná a specifická výhradně pro toto dílo, i pro jiné projekty, za předpokladu, že tím nebudou dotčena práva objednatele k dílu dle této smlouvy.

8.	Objednatel je oprávněn převést licenci nebo její část na třetí osobu, zejména na své příspěvkové organizace, partnery projektu Interreg nebo jiné subjekty zajišťující provoz, správu nebo rozvoj aplikace.

Článek IX.

Závěrečná ustanovení

- Smlouva nabývá platnosti okamžikem jejího podepsání poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.

- Smluvní strany se dohodly, že Pardubický kraj bezodkladně po uzavření smlouvy odešle smlouvu k řádnému uveřejnění do registru smluv. O uveřejnění smlouvy Pardubický kraj bezodkladně informuje druhou smluvní stranu, nebyl-li kontaktní údaj této smluvní strany uveden přímo do registru smluv jako kontakt pro notifikaci o uveřejnění.

- Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li smlouva zveřejněna ani do tří měsíců od jejího uzavření, je následujícím dnem zrušena od počátku s účinky případného bezdůvodného obohacení.

- Smluvní strany uzavírají tuto smlouvu v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Osobní údaje uvedené v této smlouvě, budou použity výhradně pro účely plnění této smlouvy nebo při plnění zákonem stanovených povinností. Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou dostupné na oficiálních stránkách Pardubického kraje www.pardubickykraj.cz/gdpr.

- Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplňuje znaky obchodního tajemství.

- Ve věcech výslovně neupravených touto smlouvou se práva a povinnosti smluvních stran řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

- Veškeré spory vzniklé ze smlouvy budou rozhodovány ve shodě s českým právním řádem obecnými soudy.

- Přílohy této smlouvy tvoří její nedílnou součást: Příloha č. 2 – Specifikace plnění veřejné zakázky „Vytvoření aplikace Virtuální stezka vojenským podzemím“

- Neplatnost, neúčinnost nebo nevynutitelnost jakéhokoliv ustanovení této smlouvy nemá vliv na platnost, účinnost nebo vynutitelnost ostatních ustanovení této smlouvy. Smluvní strany se zavazují takové ujednání okamžitě nahradit smluvním ujednáním bezvadným.

- Jakékoliv změny smlouvy lze činit pouze písemně, a to formou vzestupně číslovaných dodatků, odsouhlasených a podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Změny kontaktních osob se považují za provedené dnem oznámení druhé smluvní straně a nepovažují se za změnu této smlouvy vyžadující uzavření dodatku k této smlouvě.

- Smlouva se vyhotovuje v jednom elektronickém vyhotovení s připojenými digitálními podpisy obou smluvních stran, tj. bude podepsána způsobem, se kterým zvláštní právní předpis (zákon č. 297/2016 Sb., zákon č. 300/2008 Sb.) spojuje účinky vlastnoručního podpisu.

- Smluvní strany stvrzují, že si smlouvu přečetly, její obsah a obsah příloh podrobně znají a souhlasí s ní. Smluvní strany prohlašují, že se smlouvou cítí být vázány, že ujednání smlouvy jim jsou jasná a že tato byla uzavřena určitě, vážně a srozumitelně, na základě jejich pravé a svobodné vůle, nikoli za nápadně nevýhodných podmínek nebo v tísni, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

| V Pardubicích dne |  |
| --- | --- |
| ……………………………………………………………… | ……………………………………………………………… |
| za objednatele JUDr. Martin Netolický, Ph.D. hejtman Pardubického kraje | za zhotovitele bude doplněno před podpisem smlouvy |