**Smlouva č. (doplní zadavatel)**

**na provedení**

„Dokončení odstranění skládky pneumatik v obci Bor u Skutče“

uzavřená podle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, (dále jen „občanský zákoník“)

**Smluvní strany**

1. Objednatel: **Pardubický kraj**

**Komenského náměstí 125**

**532 11 Pardubice**

Zastoupen: JUDr. Martinem Netolickým, Ph. D., hejtmanem Pardubického kraje

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických, k provádění zápisů a podepisování stavebníhodeníku, k předání pracoviště-lokality, k podpisu protokolu o předání a převzetí pracoviště-lokality:

Ing. Josef Hejduk, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství

Bankovní spojení: Komerční banka, a. s., Pardubice

78 – 9025640267/0100

IČ: 70892822

DIČ: CZ70892822

2. Zhotovitel: **FCC Česká republika, s.r.o.**

**Praha 8, Ďáblická 791/89, PSČ 182 00**

Zastoupen: **(doplní uchazeč)**

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: **(doplní uchazeč)**

Osoby oprávněné k vedení a podepisování stavebníhodeníku:

**(doplní uchazeč)**

Osoby oprávněné k převzetí pracoviště-lokality:

**(doplní uchazeč)**

Osoby oprávněné k podpisu protokolu o předání a převzetí pracoviště-lokality:

**(doplní uchazeč)**

zapsán v obchodním rejstříku, vedeném Krajským/Městským soudem v Praze, spis. zn. C 12401

Bankovní spojení: **(doplní uchazeč)**

č. ú. **(doplní uchazeč)**

IČ: 458 09 712

DIČ: CZ45809712

uzavírají tuto smlouvu, kterou se zhotovitel zavazuje řádně a včas provést předmět smlouvy dle podmínek této smlouvy a jejich příloh a objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli dohodnutou cenu za jeho provedení.

Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele předložená v rámci jednacího řízení bez uveřejnění řízení realizovaného v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, evidenční číslo P16V00000074.

**Článek I.**

Předmět smlouvy

1. Předmětem smlouvy je odstranění skládky pneumatik a dalších odpadů v obci Bor u Skutče.
2. Zhotovitel po ukončení prací zpracuje závěrečnou zprávu, ve které popíše a zdokumentuje přesné množství zlikvidovaných odpadů, včetně výsledků laboratorních analýz odebraných vzorků odpadů. V závěrečné zprávě zhotovitel konstatuje a zhodnotí kvalitativní stav zrealizovaných prací.
3. Zhotovitel poskytne veškerou potřebnou součinnost odbornému dozoru objednatele.
4. Zhotovitel bude při realizaci sanačních prací dodržovat zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany. Z důvodu úniku nebezpečných látek, které mohou ohrozit kvalitu povrchových nebo podzemních vod, zhotovitel zpracuje případně doplní již zpracovaný a bude dodržovat plán opatření pro případ havárie – havarijní plán. Havarijní plán je soubor opatření (organizačních zásahů a prací) vedoucích k okamžitému řešení situace, kdy dojde k úniku látek závazným vodám mimo prostory sloužící k nakládání s nimi, případně k jejich vniknutí do kanalizace areálu, která má statut kanalizace pro veřejnou potřebu.
5. Zhotovitel se zavazuje provést sběr a likvidaci odpadu dle realizačního projektu “Odstranění skládky pneumatik v obci Bor u Skutče“ ze září 2015 zpracovaného společností BIOANALYTIKA CZ, s.r.o.“ a dle pokynů objednatele či technického dozoru za jednotkovou cenu uvedenou v příloze č. 1 této smlouvy, maximálně však do finančního limitu 2 500 000,- Kč bez DPH.
6. Zhotovitel je povinen doložit množství odvezeného odpadu formou vážních lístků a tyto předkládat objednateli vždy po dosažení 100t odvezeného odpadu. Bez následného souhlasu objednatele či technického dozoru nesmí započít se sběrem a likvidací zbývajícího množství odpadu.

**Článek II.**

**Cena**

1. Cena, kterou je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli za řádně provedený předmět této smlouvy, je uvedena v příloze č. 1 této smlouvy.
2. Uvedená smluvní cena je cenou nejvýše přípustnou a zahrnuje veškeré náklady (včetně plateb v cizí měně, cla, nákladů spojených s balením, dopravou, konzervací a ochrannými nátěry apod.) zhotovitele vzniklé v souvislosti s prováděním předmětu smlouvy. DPH bude fakturována podle zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty platného a účinného k datu vystavení daňového dokladu/faktury.
3. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli výše uvedenou smluvní cenu na základě zhotovitelem uplatněné faktury, která budou mít stanovené náležitosti podle této smlouvy a podle Obchodních a platebních podmínek.
4. Lhůta splatnosti faktury je **30** kalendářních dnů ode dne prokazatelného doručení faktury objednateli.
5. Právo zhotovitele na vystavení faktury vzniká dnem podpisu protokolu o předání a  převzetí plnění.

**Článek III.**

**Termín plnění, místo plnění, ostatní ujednání**

1. Termín dokončení plnění: Zhotovitel se zavazuje řádně dokončený předmět smlouvy dle čl. I. předat objednateli nejpozději do  **1 měsíce** od podpisu této smlouvy.
2. V případě, že v průběhu realizace dojde k prodlení s plněním z důvodů vyšší moci nebo jiných neočekávaných okolností, které nastaly bez zavinění některé ze smluvních stran, zavazují se smluvní strany dohodnout prodloužení doby plnění úměrné trvání okolností bránících dodržení původního termínu.
3. Místo realizace: Bor u Skutče

**Článek IV.**

**Součásti smlouvy**

Následující příloha tvoří součást této smlouvy:

Příloha č. 1 - Oceněný výkaz výměr, který zhotovitel uvedl ve své nabídce.

**Článek V.**

**Závěrečná ustanovení**

1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

2. Ve věcech výslovně neupravených touto smlouvou se smluvní strany řídí obchodními podmínkami přiloženými ke smlouvě č. OŽPZ/16/20723 ze dne 14. 3. 2016. V případě rozporu obchodních podmínek s touto smlouvou mají přednost ustanovení této smlouvy.

3. Veškeré spory vzniklé z této smlouvy budou rozhodovány ve shodě s českým právním řádem obecnými soudy.

4. Smluvní strany stvrzují, že si smlouvu přečetly, její obsah a obsah příloh podrobně znají a souhlasí s ní. Smluvní strany prohlašují, že se smlouvou cítí být vázány, že ustanovení smlouvy jim jsou jasná a že tato byla uzavřena určitě, vážně a srozumitelně, na základě jejich pravé a svobodné vůle, nikoli za nápadně nevýhodných podmínek nebo v tísni, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

5. Neplatnost, neúčinnost nebo nevynutitelnost jakéhokoliv ustanovení smlouvy nemá vliv na platnost, účinnost nebo vynutitelnost ostatních ustanovení smlouvy. Smluvní strany mají povinnost takové ujednání okamžitě nahradit smluvním ujednáním bezvadným.

6. Jakékoliv změny této smlouvy lze činit pouze písemně, a to formou vzestupně číslovaných dodatků, odsouhlasených a podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

7. Tato smlouva je vyhotovena v čtyřech stejnopisech, každého s platností originálu, z nichž objednatel a zhotovitel obdrží po dvou vyhotoveních.

8. Právní jednání bylo schváleno na jednání Rady Pardubického kraje dne (**doplní objednatel**) a schváleno usnesením číslo (**doplní objednatel**).

V Pardubicích dne:

Za objednatele: Za zhotovitele:

-------------------------------------------------- ---------------------------------------------

JUDr. Martin Netolický, Ph. D., (**Doplní uchazeč**)

hejtman Pardubického kraje