Příloha č. 4

Smlouva o poskytování služeb

číslo smlouvy doplní objednatel

Technický dozor investora při realizaci stavby

„Modernizace silnice II/343 Vršov – Trhová Kamenice“

P19V00000327

Smluvní strany

| - Objednatel: | - Pardubický kraj |  |
| --- | --- | --- |
|  | - Sídlo - adresa: | - Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice |
|  | - Zastoupen: | - Mgr. Richard Červenka, vedoucí odboru rozvoje Krajského úřadu Pardubického kraje |
|  | - Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: | - Ing. Jiří Kunt, Ph.D. nebo Ing. Petr Rudolf, Ph.D. nebo Bc. Rostislav Bittner |
|  | - IČ: | 708 92 822 |
|  | - DIČ: | CZ70892822, neplátce DPH |
|  | - Bankovní spojení: | - ČSOB, a.s. |
|  |  | - č.ú. 220430336/0300 |

- a

| - Poskytovatel: | - (doplní dodavatel) |  |
| --- | --- | --- |
|  | - Sídlo - adresa: | - (doplní dodavatel) |
|  | - Zastoupen: | - (doplní dodavatel) |
|  | - Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: | - (doplní dodavatel) |
|  | - IČ: | - (doplní dodavatel) |
|  | - DIČ: | - (doplní dodavatel) |
|  | - Bankovní spojení: | - (doplní dodavatel) |
|  | - Zápis v OR: | - (doplní dodavatel) |

# uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto Smlouvu o poskytování služeb na výkon technického dozoru investora (dále jen „Smlouva“):

# Článek I.

Předmět smlouvy

- Předmětem plnění dle této Smlouvy je komplexní zajištění služeb technického dozoru investora v průběhu realizace stavby „Modernizace silnice II/343 Vršov – Trhová Kamenice“ a všech souvisejících činností nezbytných pro řádnou realizaci uvedené stavby.

- Poskytovatel se zavazuje, že pro objednatele vykoná činnosti v rozsahu a za podmínek stanovených touto Smlouvou.

- Objednatel se zavazuje zaplatit poskytovateli úplatu ve výši a za podmínek stanovených touto Smlouvou.

# Článek II.

Rozsah činnosti

- Poskytovatel se zavazuje v rámci plnění předmětu této Smlouvy zabezpečit zejména následující činnosti:

- seznámit se s projektovou dokumentací stavby, stavebními povoleními, smlouvou o dílo uzavřenou mezi objednatelem a zhotovitelem stavby „Modernizace silnice II/343 Vršov – Trhová Kamenice“ (dále jen „smlouva o dílo“) a s obsahem vydaných správních rozhodnutí,

- účastnit se na předání a převzetí staveniště,

- podílet se na průběžném dopracování a změnách realizačních dokumentací (účast na jednáních/poradách a místních šetřeních),

- dohlížet nad prováděním stavebních prací, jejich souladem s předanou projektovou dokumentací a uzavřenou smlouvou o dílo, kdy práce nesmí být prováděny nad rámec smlouvy o dílo bez jejich odsouhlasení a jakékoli změny musí být řešeny ve změnovém řízení,

- kontrolovat dodržování podmínek stavebního povolení a jiných závazných správních rozhodnutí vydaných ke stavbě,

- kontrolovat dodržování stavebního zákona a dalších předpisů, norem a závazných pokynů výrobců materiálů a dodávek, dohlížet nad prováděním předepsaných zkoušek materiálů, konstrukcí a prací a zajišťovat doklady o nich,

- spolupracovat s autory projektu, koordinovat požadavky autorských dozorů projektantů a zhotovitelů, koordinovat práce více zhotovitelů při souběhu prací,

- prověřovat části stavebních prací, které budou v dalším postupu zakryty nebo se stanou nepřístupné a pořizovat zápisy o této kontrole včetně fotodokumentace

- kontrolovat a písemně odsouhlasovat věcnou a cenovou správnost a úplnost oceňovacích podkladů a faktur, jejich soulad s podmínkami uvedenými ve smlouvě o dílo s tím, že fakturované položky musí být důkladně prověřeny a nesmí být fakturovány položky, které nebyly dodány; dále zajišťuje jejich předání objednateli k proplacení,

- kontrolovat čerpání jednotlivých položek rozpočtu

- navrhovat a provádět opatření na odstraňování nedostatků a vad projektové dokumentace ve spolupráci s projektantem, zhotovitelem stavby a objednatelem,

- dohlížet nad řádným vedením stavebních deníků, zaznamenávat všechny skutečnosti rozhodné pro řádný průběh stavby, kontrolovat zápisy zhotovitele a vyjadřovat se k nim;

- projednávat a odsouhlasovat dodatky a nutné změny dokumentace, které neprodlužují lhůtu výstavby a nezhoršují parametry stavby; ostatní doplňky a změny předkládat s vlastním vyjádřením objednateli,

- ověřovat správnost všech návrhů zhotovitele na změny cen, termínů nebo jiných podmínek smlouvy, připojovat k nim své stanovisko a předávat je objednateli,

- uplatňovat technická řešení směřující k hospodárnosti stavby nebo budoucího provozu dokončené stavby za předpokladu dodržení podmínek poskytovatele dotace

- dohlížet nad dodržováním bezpečnostních a požárních předpisů, nad udržováním pořádku na staveništi, spolupracovat s pracovníky zhotovitele, uživatele a objednatele při provádění opatření k odvrácení nebo omezení škod v případě ohrožení stavby živelnými událostmi,

- kontrolovat postup prací v souladu se smlouvou o dílo a upozorňovat zhotovitele na nedodržení termínu dle sjednaného harmonogramu, případně připravovat podklady pro uplatňování smluvních sankcí vůči zhotoviteli, podávat návrhy na řešení vzniklých prodlev,

- uplatňovat práva ze závazkových vztahů v rozsahu zabezpečované činnosti po dobu realizace stavby,

- svolávat a řídit kontrolní dny, popř. místní šetření, pořizovat z těchto jednání zápisy a rozesílat je účastníkům výstavby,

- vést, kontrolovat a písemně odsouhlasovat podklady pro pravidelnou fakturaci (soupisy prací a zjišťovací protokoly),

- kontrolovat a evidovat množství méně a více prací – dle dohody s objednatelem,

- sledovat časový harmonogram stavby,

- kontrolovat zajištění dokumentace skutečného provedení včetně dohledu nad zaznamenáním všech odsouhlasených odchylek,

- příprava přejímky dokončeného díla, účast při předání a převzetí stavby, příprava kolaudačního řízení stavby a účast na závěrečné prohlídce stavby, součinnost při zajištění všech potřebných dokladů a jejich kontrola,

- kontrola odstranění vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí stavby a při kolaudaci v dohodnutých termínech,

- kontrola vyklizení staveniště,

- bezodkladně informovat objednatele o všech závažných skutečnostech, plnit jeho další pokyny související bezprostředně s prováděním stavby,

- spolupracovat s osobou vykonávající pro objednatele geotechnický dozor při provádění speciálního zakládání stavby,

- zajistit další činnosti a úkony vyplývající z předmětu díla výše nespecifikované, které je nezbytné provést nebo zajistit k řádnému provedení a kolaudaci, popř. k předčasnému užívání

- poskytnout součinnost při kontrolách či auditech kontrolních orgánů.

- Poskytovatel je povinen v závislosti na plnění výše uvedené Smlouvy informovat objednatele o průběhu prací na zhotovení stavby tak, aby objednatel mohl splnit včas své povinnosti.

- Poskytovatel bere na vědomí, že ve smyslu § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, je povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly realizované při kontrole a tuto součinnost v případě, že k tomu bude objednatelem vyzván, poskytne.

# Článek III.

Práva a povinnosti poskytovatele

- Jestliže se poskytovatel v průběhu plnění svých závazků podle této Smlouvy dozví o skutečnostech, nasvědčujících tomu, že kvalita prováděných prací neodpovídá podmínkám stanoveným v dokumentaci stavby, náklady stavby jsou vyšší než stanovené rozpočtem stavby nebo plnění harmonogramu či konečný termín realizace předmětného souboru staveb by mohly být ohroženy, je povinen o tom neprodleně informovat objednatele.

- Poskytovatel je povinen při plnění smlouvy postupovat s odbornou péčí v zájmu objednatele, dle platných právních předpisů.

- Poskytovatel je povinen předložit před uzavřením Smlouvy originál nebo úředně ověřenou kopii Pojistné smlouvy, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě v přímé souvislosti s činností poskytovatele při plnění této smlouvy a to ve výši pojistného plnění minimálně 250 000,- Kč. Poskytovatel je povinen Pojistnou smlouvu udržovat po dobu poskytování činnosti v platnosti.

- Poskytovatel sdělí objednateli kontaktní údaje osob, které budou činnost, jež je předmětem smlouvy, fyzicky vykonávat, bez zbytečného odkladu po uzavření Smlouvy. V případě změny v těchto osobách poskytne nové kontaktní údaje objednateli ihned.

# Článek IV.

Odměna, platební podmínky

- Odměna, kterou je objednatel povinen zaplatit poskytovateli za plnění dle této Smlouvy činí:

- cena bez DPH 		(doplní dodavatel) (dále jen „smluvní odměna“)

- - DPH 			(doplní dodavatel)

- - cena vč. DPH 		(doplní dodavatel)

- Smluvní odměna je stanovená jako pevná a nepřekročitelná za veškeré činnosti poskytovatele uvedené dle této smlouvy. DPH bude fakturována podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, platného a účinného ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. Smluvní strany ujednávají, že při změně sazby DPH se cena díla vč. DPH navyšuje/snižuje v souladu s touto změnou sazby.

- Poskytovatel nemá nárok na náhradu nákladů. Strany výslovně stanoví, že veškeré náklady poskytovatele jsou pokryty jeho smluvní odměnou v souladu bodem 1. tohoto článku.

- Poskytovatel bude fakturovat měsíčně poměrnou část smluvní odměny odpovídající délce smlouvy. Přílohou každé faktury bude specifikace rozsahu provedených činností.

- Doba splatnosti bude činit 30 kalendářních dnů ode dne prokazatelného doručení faktury objednateli. Zaplacením se pro účely této Smlouvy rozumí odepsání příslušné částky z účtu objednatele na účet poskytovatele.

- Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu podle platných obecně závazných právních předpisů. Objednatel si vyhrazuje právo před uplynutím lhůty splatnosti vrátit fakturu, pokud neobsahuje požadované náležitosti nebo obsahuje nesprávné cenové údaje. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. Od doručení opravené nebo přepracované faktury běží nová lhůta splatnosti.

# Článek V.

Doba trvání

- Smlouva se uzavírá na dobu do uvedení stavby do trvalého provozu nebo kolaudačního souhlasu/rozhodnutí a do odstranění vad a nedodělků díla, nejdéle však do 31. 12. 2020.

Předpokládaný termín zahájení realizace dozorované stavby je 16. 9. 2019, předpokládané dokončení 16. 9. 2020, tj. při zohlednění zimní technologické přestávky 230 stavebních dnů.

- Smluvní strany mohou tuto smlouvu písemně vypovědět. Výpovědní lhůta činí 3 měsíce a začíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi. Při ukončení smluvního vztahu výpovědí má poskytovatel právo na poměrnou část odměny odpovídající činnosti, kterou řádně vykonal do posledního dne výpovědní lhůty. Poměrná část odměny bude zaplacena, jak je uvedeno v čl. IV., nedohodnou-li se účastníci jinak.

- Smluvní strany ujednávají, že tato smlouva zaniká v případě, kdy objednatel upustí od záměru předmětnou stavbu realizovat, a to z jakéhokoli důvodu.

Článek VI.

Sankce, možnost odstoupení od smlouvy

- V případě, že poskytovatel poruší své povinnosti vyplývající z této Smlouvy nebo stanovené zákonem, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 % z celkové dohodnuté odměny včetně DPH za každé jednotlivé porušení v termínu do 30 dnů od doručení výzvy k úhradě smluvní pokuty.

- Celková výše smluvních pokut, které mohou být zaplaceny poskytovatelem, je omezena částkou 40 % z celkové smluvní ceny.

- Uhrazením smluvních pokut poskytovatelem nezaniká právo objednatele domáhat se škody vzniklé činností poskytovatele.

- Škody vzniklé objednateli vlivem činnosti poskytovatele se poskytovatel zavazuje zaplatit objednateli nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy bude objednatelem o vzniklé škodě a její výši prokazatelně informován.

- V případě prodlení objednatele s úhradou faktur dle čl. IV smlouvy je poskytovatel oprávněn uplatňovat smluvní pokutu ve výši 0,05 % z fakturované částky za každý den prodlení.

- Porušení závazků uvedených v Článku II., bod 1., pod písm. a), d), e), f), h), i), j), k), n), p), q), s), u) poskytovatelem a rovněž případ, kdy celková výše smluvních pokut, které musí být zaplaceny poskytovatelem podle smlouvy, přesáhla částku uvedenou v bodu 2. tohoto článku, je považováno za podstatné porušení Smlouvy, a pro tyto případy smluvní strany dohodly, že je objednatel oprávněn od Smlouvy odstoupit.

- Článek VII.

Závěrečná ustanovení

- Tato Smlouva může být měněna pouze písemnými, vzestupně číslovanými dodatky. To neplatí v případě změny údajů uvedených v záhlaví smlouvy týkající se smluvních stran. Ty je možno změnit na základě oznámení smluvní strany, u které změna nastala. Oznámení bude odesláno průkazným způsobem nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne, kdy došlo ke změně.

- Nedílnou součástí této Smlouvy je příloha č. 1 - Povinnosti poskytovatele vyplývající z finanční spoluúčasti evropských fondů IROP na realizaci projektu.

- S ohledem na právní úpravu zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění, ujednávají smluvní strany následující:

- Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti nejdříve uveřejněním v registru smluv.

- Objednatel odešle tuto smlouvu ke zveřejnění v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR bezprostředně po jejím uzavření.

- Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplňuje znaky obchodního tajemství ve smyslu ust. § 504 občanského zákoníku.

- Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li smlouva zveřejněna ani devadesátý den od jejího uzavření, je následujícím dnem zrušena od počátku.

- Smluvní strany uzavírají tuto smlouvu v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Osobní údaje uvedené v této smlouvě, budou použity výhradně pro účely plnění této smlouvy nebo při plnění zákonem stanovených povinností. Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou dostupné na oficiálních stránkách Pardubického kraje www.pardubickykraj.cz/gdpr.

- Tato Smlouva je vyhotovena v pěti stejnopisech, z nichž objednatel obdrží stejnopisy tři a poskytovatel stejnopisy dva.

- Smluvní strany prohlašují, že ujednání v této Smlouvě obsažená jsou jim jasná a srozumitelná, jsou jimi míněna vážně a byla učiněna na základě jejich pravé a svobodné vůle. Na důkaz tohoto tvrzení smluvní strany připojují níže své podpisy.

V Pardubicích dne: …………………….

Objednatel:						Poskytovatel:

| ________________________ | ________________________ |
| --- | --- |
| Pardubický kraj Mgr. Richard Červenka vedoucí odboru rozvoje KrÚ | - (doplní dodavatel) |