Z Á Z N A M

z veřejného projednání stavby:

Modernizace mostu ev. č. 305-019 Štěpánov u Skutče

ze dne 1.3.2019 konaného na MěÚ Skuteč

Účastníci jednání: dle prezenční listiny

Předmětem jednání bylo představit projekt a způsob provedení stavby a projednat dotazy, připomínky a požadavky, zejména dotčených vlastníků sousedních nemovitostí. Požadavky a způsob řešení je popsán níže u jednotlivých staveb:

Připomínky a požadavky SUS Pardubického kraje:

- Na most navazuje připravovaný projekt rekonstrukce silnice v Úseku Štěpánov-Skuteč. Kategorie S6,5, tj. 5,5m zpevnění mimo most, volná šířka 6,5m v trase, šířka 6,5m mezi svodidly na mostě je vyhovující.

Připomínky a požadavky města Skuteč:

- Město souhlasí, na jednání byla předána zástupci Pardubického kraje podepsaná smlouva o podmínkách provedení stavby a souhlas na situaci.

Připomínky a požadavky pana Vtípila:

- Podmínky byly již dříve projednány a zapracovány do projektu a smlouvy o podmínkách provedení stavby, tj. při kácení bude dřevo ponecháno vlastníkovi, pozemek svahu silničního tělesa se bude vykupovat pouze v bezprostřední blízkosti mostu, před zahájením stavby a prací bude vlastníkovi předán kontakt na zhotovitele, zástupce investora a technický dozor. V dostatečném předstihu bude vlastník informován o termínu realizace.

Připomínky a požadavky paní Šiklové:

- Způsob a podmínky majetkového vypořádání řeší zástupce Pardubického kraje s právním zástupcem paní Šiklové.

Výše uvedené bude zapracováno do dokumentace a smluv. Následně dojde k projednání s dotčenými vlastníky za účelem potvrzení souhlasu se smlouvami o podmínkách provedení stavby a situací.

Záznam provedl: 4.3.2019, O. Svoboda