Příloha č. 5 ke smlouvě č. OR/…..

stavby „Modernizace mostu ev.č. 317-005A - Choceň“

# Požadavky vlastníků pozemků dotčených stavbou, vyplývající z uzavřených smluv

Objednatel Pardubický kraj (dále jen „PK“) v souvislosti se stavbou, která je předmětem této smlouvy, uzavřel v rámci majetkoprávní přípravy k níže uvedeným pozemkům dotčeným stavbou soukromoprávní smlouvy potřebné pro její uskutečnění. Níže jsou uvedeny podmínky vlastníků pozemků plynoucí ze smluv, jejichž splnění zajišťuje objednatel prostřednictvím zhotovitele, a které se tak zhotovitel zavazuje dodržovat a plnit:

|  | Zhotovitel |
| --- | --- |
| # S/OM/3400/19/DSK Knížecí pivovar, s.r.o. , IČ 601 10 643, Pernerova 80, 565 01 Choceň, zastoupená Ing. Jiřím Kutlvašrem - jednatel LV 2426 | bez podmínek |
| S/OM/3402a/19/DSK SJM Pavel Černý, Ludmila Černá S/OM/3402b/19/DSK LV 2637 | zhotovitel se zavazuje, že oznámí vlastníkovi 14 dnů předem stavební práce, které by znemožňovali vjezd přes p. p. č. 2843/13 a 2843/14 k hale na p. p. st. 98. Stavebník se zavazuje, že tyto práce budou probíhat po dobu nezbytně nutnou, nejdéle však po dobu 48 hodin, interně: pan Marek, který hovořil za manželé Černé i za paní Markovou chtěl původně do smlouvy zakotvit, aby práce, které by znemožňovaly vjezd na pozemky a tudíž i do firmy, probíhaly v pátek a o víkendu. Nakonec z této podmínky slevil, nicméně v zájmu dobrých vztahů by byl jistě vstřícný krok, kdyby se tyto práce nasměrovaly do časového úseku pátek-neděle, abychom eliminovali dopady na firmu. |
| S/OM/3401/19/DSK město Choceň LV 10001 | - zhotovitel se zavazuje, že zajistí přístup vlastníkovi nemovitých věcí do dotčených nemovitostí po celou dobu stavby z důvodu podnikání v těchto nemovitostech, s výjimkou uzavření po dobu nezbytně nutnou pro potřeby modernizace komunikace z technologických důvodů - zhotovitel se zavazuje, že bude postupovat v souladu s koordinovaným vyjádřením města Choceň a bere toto vyjádření jako závazné, toto vyjádření je přílohou smlouvy |
| S/OM/3848/19/KB Povodí Labe s.p. (nájem), S/OM/3430/19/KB LV 207 | - Dodržení podmínek stanoviska pronajímatele vydaného dne 14. 2. 2019 pod č. j. PLa/2019/002595 - protokolárně převzít pozemek ke dni zahájení stavby - provádět stavební práce tak, aby na předmětu nájmu nedošlo ke škodě - předem informovat o zásahu do porostů na předmětu nájmu - odstranit staveniště po skončení stavby a nejpozději do kolaudace uvést předmět nájmu do řádného stavu; při nesplnění povinnosti odpovědnost za náhradu škody a smluvní pokuta ve výši 26.970 Kč - dodržovat technické, hygienické, bezpečnostní, požární a další právní předpisy ve vztahu k bezpečnosti osob, majetku a životního prostředí - věnovat zvláštní pozornost čistotě povrchových a podzemních vod, zabránit jejich znečištění ropnými produkty nebo závadnými látkami - takové událost neprodleně ohlásit PLA; odpovídat za sankce v případě porušení zákona o odpadech - konat dohled nad bezpečným stavem stromů a keřů na předmětu nájmu, učinit nezbytná opatření v případě nepříznivých povětrnostních podmínek nebo podezření na pád větve/stromu; označit a zabránit vstupu na ohrožený pozemek, neprodleně informovat PLA - smlouvu lze vypovědět s okamžitou účinností, pokud stavba nebude zahájena do 1 roku od uzavření smlouvy, dohodou obou smluvních stran - umožnit kdykoliv kontrolu dohodnutého způsobu užívání předmětu nájmu - protokolárně vrátit předmět nájmu zpět PLA |
|  | Vstup na pozemky bude vlastníkům oznámen v dostatečném předstihu, po dokončení budou stavbou dotčené části nemovitých věci použité pouze dočasně uvedeny do původního stavu, v případě kácení trvalých porostů bude vlastníkům nabídnuta dřevní hmota. |