Smlouva o dílo č. (doplní objednatel)

na zhotovení díla

„Modernizace mostu ev. č. 360-014 Řetůvka - 
provizorní objízdná komunikace“

Veřejná zakázka P21V00000451

1. Objednatel:	Pardubický kraj

se sídlem: Komenského náměstí 125, 530 02 Pardubice

zastoupen: Mgr. Miroslavem Janovským, vedoucím odboru rozvoje Krajského úřadu

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

Ing. Jiří Kunt, Ph.D. nebo Bc. Dita Svobodová Koldrová 
nebo Ing. Anna Borkovcová

Osoby oprávněné k zápisům a podepisování ve stavebním deníku:

Ing. Jiří Kunt, Ph.D. nebo Bc. Dita Svobodová Koldrová 
nebo Ing. Anna Borkovcová nebo technický dozor objednatele

Osoby oprávněné k předání staveniště:

Ing. Jiří Kunt, Ph.D. nebo Bc. Dita Svobodová Koldrová 
nebo Ing. Anna Borkovcová

Osoby oprávněné k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:

Ing. Jiří Kunt, Ph.D. nebo Bc. Dita Svobodová Koldrová 
nebo Ing. Anna Borkovcová

Bankovní spojení:	  ČSOB a.s.

č. ú.: 220430336/0300

IČ:	708 92 822

DIČ:	CZ70892822, neplátce DPH

2. Zhotovitel:	bude doplněno

se sídlem:	bude doplněno

zastoupen:	bude doplněno

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

bude doplněno

Osoby oprávněné k vedení a podepisování stavebního deníku:

bude doplněno

Osoby oprávněné k převzetí staveniště:

bude doplněno

Osoby oprávněné k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:

bude doplněno

Bankovní spojení: bude doplněno

č. ú.: bude doplněno

Bankovní spojení: bude doplněno

č. ú.: bude doplněno

IČ:	bude doplněno

DIČ:	bude doplněno

zápis v OR: bude doplněno

Objednatel jako zadavatel veřejné zakázky „Modernizace mostu ev. č. 360-014 Řetůvka -

provizorní objízdná komunikace“ a zhotovitel jako vybraný dodavatel uzavírají tuto Smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“), kterou se zhotovitel zavazuje řádně a včas, na svůj náklad a nebezpečí provést pro objednatele dílo dle podmínek této Smlouvy a jejích příloh a objednatel se zavazuje za podmínek této Smlouvy dílo převzít a zaplatit zhotoviteli dohodnutou cenu za jeho provedení.

Článek I.

Předmět díla

1.	Předmětem díla je realizace provizorní objízdné komunikace nezbytné pro zajištění obslužnosti severozápadní části obce Řetůvka v místě plánované „Modernizace mostu ev. č. 360-014 Řetůvka” a následné terénní úpravy (dále jen „Stavba“).

2.	Stavba bude provedena v rozsahu definovaném projektovou dokumentací s názvem „Modernizace mostu ev. č. 360-014 Řetůvka“, kterou zpracovala společnost PČDP s.r.o., se sídlem Trstěnická 532, 570 01 Litomyšl - Město, IČ: 08905738, a podle podmínek stavebního povolení vydaného Městským úřadem Ústí nad Orlicí, odborem stavebním dne 29. 11. 2021 pod č. j. MUUO/31745/2021/SÚ/pk, které nabylo právní moci dne 1. 12. 2021.

Provedení díla zahrnuje zejména tyto činnosti:

- vytýčení prostorové polohy stavby před jejím zahájením odborně způsobilými osobami a ověření výsledku vytýčení úředně oprávněnými zeměměřickými inženýry,

- řízení stavebních a technologických prací,

- obstarání a přepravu dodávek a montážního zařízení,

- montážní práce,

- stavební práce

- činnost odpovědného geodeta,

- vedení stavebního deníku,

- stavební práce,

- získání potřebných protokolů, povolení, potvrzení, schválení a podobně,

- provádění průběžných testů a komplexních zkoušek dle plánu řízení a kontroly jakosti a v souladu se Smlouvou,

- odstraňování vad v záruční době.

3.	Dílo bude provedeno dle projektové dokumentace, v souladu s platnými rozhodnutími stavebního úřadu a rozsah díla je dán soupisem prací s výkazem výměr, který je přílohou této smlouvy.

Článek II.

Cena díla

- Cena, kterou je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli za řádně provedené dílo, činí dle dohody smluvních stran

bude doplněno Kč bez DPH (dále jen „smluvní cena“).

DPH při sazbě 21 % činí bude doplněno Kč.

Cena včetně DPH činí bude doplněno Kč.

Uvedená smluvní cena je cenou nejvýše přípustnou a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele vzniklé v souvislosti s prováděním předmětu díla. DPH bude fakturována podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, platného a účinného ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

Smluvní strany ujednávají, že při změně sazby DPH se cena díla včetně DPH navyšuje/ snižuje v souladu s touto změnou sazby.

Cena je stanovena podle položkového rozpočtu, ve kterém zhotovitel uvedl jednotkové ceny všech položek a tyto vztáhl na objednatelem vymezené množství stavebních prací, dodávek a služeb. Zhotovitel nenese odpovědnost za případnou neúplnost soupisu prací nebo projektové dokumentace jako celku.

2.	Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli výše uvedenou smluvní cenu na základě zhotovitelem uplatněných dílčích daňových dokladů/faktur a konečného daňového dokladu/faktury, které budou mít stanovené náležitosti podle této Smlouvy a podle obchodních podmínek.

3.	Lhůta splatnosti daňových dokladů/faktur je 30 kalendářních dnů ode dne prokazatelného doručení daňového dokladu/faktury včetně jejích příloh, odsouhlaseného smluvními stranami, objednateli. Smluvní strany berou na vědomí, že poskytovatel dotace může lhůtu splatnosti závazně stanovit jinak.

4.	Nebude-li na faktuře uvedeno jinak, bude objednatel platit fakturovanou částku vždy na ten účet zhotovitele, který je správcem daně zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup dle ust. § 109 odst. 2 písm. c) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH. Jestliže bude na faktuře uveden jiný účet zhotovitele než takto zveřejněný, bere zhotovitel na vědomí, že objednatel je bez dalšího oprávněn zaplatit na uvedený účet pouze fakturovanou částku bez DPH; objednatel v takovém případě zaplatí DPH přímo na účet správce daně. O takovémto postupu dodatečně písemně informuje zhotovitele.

5.	Pokud je v okamžiku fakturace o zhotoviteli zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup skutečnost, že je nespolehlivým plátcem a vzniká tak ručení dle ust. § 109 odst. 3 zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, bere zhotovitel na vědomí, že objednatel je bez dalšího oprávněn zaplatit na účet zhotovitele pouze fakturovanou částku bez DPH; objednatel v takovém případě zaplatí DPH přímo na účet správce daně. O takovémto postupu dodatečně písemně informuje zhotovitele.

Článek III.

Termín plnění, místo plnění, podmínky plnění

- Staveniště bude zhotoviteli předáno na výzvu objednatele, dle vhodných klimatických podmínek. Předpoklad realizace je v 1. čtvrtletí roku 2022, případně pokud by vhodné klimatické podmínky dovolily již v 12/2021.

- Práce budou zahájeny (tj. první práce směřující k provedení stavby podle dokumentace budou započaty) nejpozději do 5 dní ode dne předání a převzetí staveniště.

- Realizace díla bude probíhat na výzvu v následujících etapách:

  - Vybudování provizorní objízdné komunikace – nejpozději do 9 kalendářních dnů od předání staveniště dle bodu 1. tohoto článku

  - Odstranění provizorní objízdné komunikace a navrácení dotčených pozemků do původního stavu - nejpozději do 21 kalendářních dnů od výzvy objednatele, po dokončení modernizace mostu ev. č. 360 – 014 Řetůvka (předpoklad II. - III. čtvrtletí roku 2022)

- Připadne-li den dokončení plnění na sobotu, neděli nebo svátek, má se za to, že dílo bylo dokončeno včas, dojde-li k jeho převzetí objednatelem v nejbližší následující pracovní den.

- Zhotovitel není oprávněn předmět díla předat před sjednanou dobou, pokud k tomu objednatel neudělí písemný souhlas. Osobou oprávněnou k udělení souhlasu s předčasným plněním je osoba oprávněná jednat za objednatele ve věcech technických.

6.	Místem plnění je intravilán obce Řetůvka, dle specifikace v projektové dokumentaci.

7.	Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu realizace díla - tedy od předání staveniště do převzetí řádně dokončeného díla (vč. všech dokladů) objednatelem - bude mít uzavřenou platnou a účinnou pojistnou smlouvu zahrnující pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám s pojistným plněním ve výši nejméně 1 mil. Kč. Zhotovitel je povinen prokázat existenci pojištění objednateli nejpozději k okamžiku podpisu této Smlouvy; dále pak v průběhu realizace díla vždy na žádost objednatele, a to nejpozději do 3 dnů od požádání.

8.	Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 20 000 Kč za případ porušení smluvní povinnosti mít po celou dobu realizace předmětu díla uzavřenou platnou a účinnou pojistnou smlouvu, zahrnující pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám dle Smlouvy, a dále rovněž v případě nesplnění povinnosti předložit objednateli platnou a účinnou pojistnou smlouvu ani po 10 dnech od požádání dle předchozího bodu. Smluvní strany se dále dohodly, že objednatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy v případě, že zhotovitel neprokáže objednateli, že má po celou dobu realizace díla uzavřenou platnou a účinnou pojistnou smlouvu dle předchozího bodu.

9.	Zhotovitel je povinen na případnou výzvu objednatele bez zbytečného odkladu předložit doklady týkající se mzdových poměrů zaměstnanců podílejících se na realizaci díla, a to za účelem kontroly dodržování právních předpisů v oblasti odměňování.

10.	Zhotovitel bere na vědomí, že předmět díla může objednatel uplatnit k financování z dotačních prostředků Integrovaného regionálního operačního programu. Vybrané povinnosti z toho plynoucí a odkaz na úplné znění podmínek operačního programu je v příloze č. 1 této smlouvy.

11.	Zhotovitel se zavazuje při provádění díla dodržet podmínky a splnit povinnosti vyplývající z majetkoprávních smluv uzavřených objednatelem při přípravě stavby, tak jak jsou uvedeny v příloze č. 3 této smlouvy.

Článek IV.

Součásti smlouvy

Následující přílohy tvoří nedílnou součást této Smlouvy:

Příloha č. 1 – Povinnosti zhotovitele stavby vyplývající z finanční spoluúčasti evropských fondů na přípravě a realizaci projektů v rámci Integrovaného regionálního operačního programu

Příloha č. 2 – Oceněné Soupisy stavebních prací s Výkazem výměr

Příloha č. 3 – Povinnosti smluvně převzaté objednatelem v rámci majetkoprávního vypořádání

Příloha č. 4 – Obchodní podmínky

Článek V.

Závěrečná ustanovení

- Příslušná dokumentace nezbytná k provádění díla byla součástí zadávací dokumentace veřejné zakázky, na základě které byla uzavřena tato smlouva. V listinné formě bude objednatelem předána zhotoviteli nejpozději při předání staveniště.

- Smluvní strany se dohodly, že ustanovení smlouvy o institutech zajištění nebo utvrzení dluhu (zejména ujednání o zádržném) z této smlouvy nezanikají odstoupením od smlouvy kteroukoli ze smluvních stran.

- Tato smlouva nabývá platnosti okamžikem jejího podepsání poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li smlouva zveřejněna ani devadesátý den od jejího uzavření, je následujícím dnem zrušena od počátku.

- S ohledem na povinnosti plynoucí ze zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv ujednávají smluvní strany, že tuto smlouvu odešle ke zveřejnění v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR bezprostředně po jejím uzavření objednatel. Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplňuje znaky obchodního tajemství ve smyslu ust. § 504 občanského zákoníku.

- Smluvní strany uzavírají tuto smlouvu v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Osobní údaje uvedené v této smlouvě, budou použity výhradně pro účely plnění této smlouvy nebo při plnění zákonem stanovených povinností. Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou dostupné na oficiálních stránkách Pardubického kraje www.pardubickykraj.cz/gdpr.

- Změny této smlouvy lze činit pouze písemně, a to formou vzestupně číslovaných dodatků odsouhlasených a podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran. To neplatí v případě údajů uvedených v záhlaví smlouvy (např. kontaktních údajů smluvních stran, jednajících osob nebo bankovního spojení). Takové změny je ta smluvní strana, u které nastaly, povinna písemně oznámit druhé, a to nejpozději do 10 dnů ode dne, kdy k příslušné změně došlo.

- Neplatnost, neúčinnost nebo nevynutitelnost jakéhokoliv ustanovení smlouvy nemá vliv na platnost, účinnost nebo vynutitelnost ostatních ustanovení smlouvy. Smluvní strany mají povinnost takové ujednání okamžitě nahradit smluvním ujednáním bezvadným.

- Veškeré spory vzniklé z této smlouvy budou rozhodovány ve shodě s českým právním řádem obecnými soudy.

- Tato smlouva se uzavírá v originální elektronické podobě.

- Smluvní strany stvrzují, že si smlouvu přečetly, její obsah a obsah příloh podrobně znají a souhlasí s ní. Smluvní strany prohlašují, že se smlouvou cítí být vázány, že ustanovení smlouvy jim jsou jasná a že tato byla uzavřena určitě, vážně a srozumitelně, na základě jejich pravé a svobodné vůle, nikoli za nápadně nevýhodných podmínek nebo v tísni, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

V Pardubicích dne:

| Za objednatele: | Za zhotovitele: |
| --- | --- |
| __________________ | __________________ |
| Pardubický kraj Mgr. Miroslav Janovský vedoucí odboru rozvoje | bude doplněno |