**Příloha č. 4 ke smlouvě č. doplní objednatel**

**Provozní podmínky pro realizaci stavby**

**„Gymnázium Svitavy – úpravy objektu po OA“**

Předpoklad realizace: červenec 2022 – leden 2023

**Obecné zásady**

* v době školního roku musí být zabezpečena výuka žáků obchodní akademie i střední zdravotnické školy a provoz školy, stejně tak provoz tělocvičny i mimo vyučování
* nutná je průběžná komunikace dodavatele a vedení školy – operativní plán prací a omezení
* preferujeme stavební práce (zejména ty hlučnější + stěhování materiálu po budově) v době mimo školní vyučování (prázdniny, víkendy, odpoledne po vyučování)
* nejnáročnější části staveb je nutno směřovat na letní prázdniny
* musí být zajištěn permanentní průchod do budovy, do šaten, do tělocvičny a do klubovny ze dvora školy
* bourací práce – zabezpečit v maximální míře omezení prašnosti (utěsněné oddělení, odtah apod.), a to i ve venkovním prostoru
* jakékoliv vypnutí přívodu elektrické energie musí být v předstihu projednáno s vedením školy (ředitel školy nebo zástupkyně ředitele školy)
* stavbařům bude k dispozici zpevněný prostor pro složení materiálu v zadní části areálu (při zachování průchodu na hřiště a do areálu z ulice Jungmannova (musí být také zajištěn průjezd vozidel Charity do garáží a společnosti ČEZ k trafostanici),
* v případě záboru travnatého prostoru musí být tento uveden do původního stavu, zhotovitel musí ochránit rostliny v areálu školy
* před zahájením stavby bude zhotovitelem vypracován harmonogram provádění stavby, který bude po odsouhlasení ředitelem školy následně dodržován

**Přehled prázdnin:**

* letní: 1. 7. – 31. 8. 2022