**Příloha č. 5 ke smlouvě č. (doplní objednatel)**

**Provozní podmínky pro realizaci stavby**

**„Realizace úspor energie - SOU Svitavy, budova R. Kloudy**

Předpoklad realizace: kalendářní rok 2023

**Obecné zásady**

* v době školního roku musí být zabezpečena výuka žáků Středního odborného učiliště a provoz školy
* nutná je průběžná komunikace dodavatele a vedení školy – operativní plán prací a omezení
* preferujeme stavební práce (zejména ty hlučnější + stěhování materiálu po budově) v době mimo školní vyučování (prázdniny, víkendy, odpoledne po vyučování)
* nejnáročnější části staveb je nutno směřovat na hlavní prázdniny
* musí být zajištěn permanentní průchod do budovy, jak předním hlavním vchodem, tak vzadu ze zahrady
* bourací práce – zabezpečit v maximální míře omezení prašnosti (utěsněné oddělení, odtah apod.), a to i ve venkovním prostoru
* jakékoliv vypnutí přívodu elektrické energie musí být v předstihu projednáno s vedením školy (ředitel školy nebo zástupce ředitele školy)
* stavbařům bude k dispozici zatravněný prostor vzadu za budovou školy pro složení materiálu
* v případě záboru zatravněného prostoru musí být tento uveden do původního stavu, zhotovitel musí ochránit stromy a keře v areálu školy
* v případě poškození oplocení areálu je zhotovitel povinen uvést oplocení do původního stavu
* před zahájením stavby bude zhotovitelem vypracován harmonogram provádění stavby, který bude po odsouhlasení ředitelem školy následně dodržován

**Přehled prázdnin:**

* jarní: 6. 3. – 12. 3. 2023
* velikonoční: 6. 4. – 11. 4. 2023
* hlavní: 1. 7. – 3. 9. 2023