Z Á Z N A M

z veřejného projednání staveb :

Modernizace mostu ev.č. 357-009A Nové Hrady

Modernizace mostu ev.č. 357-010 Nové Hrady

Modernizace mostu ev.č. 358-010 Polanka

ze dne 14.2.2019 konaného na OÚ Nové Hrady

Účastníci jednání: dle prezenční listiny

Předmětem jednání bylo představit projekt a způsob provedení stavby a projednat dotazy, připomínky a požadavky, zejména dotčených vlastníků sousedních nemovitostí. Požadavky a způsob řešení je popsán níže u jednotlivých staveb:

Modernizace mostu ev.č. 357-009A Nové Hrady

Modernizace mostu ev.č. 357-010 Nové Hrady

Připomínky a požadavky paní Zdenky Dastychové (LV č.8):

- Zachovat přístup na pozemek (sjezd) naproti vjezdu k ČOV: ano bude zachován, v místě budou přerušena svodidla výškovým náběhem a bude provedena zapuštěná obruba a asfaltový klín.

- Provést příkop podél paty svahu a odvodnit vodu z komunikace: ano, podél paty doplníme příkop. Voda z vozovky bude stékat na pozemek pouze mezi mostem 357-009A a sjezdem na pozemek. Mezi sjezdem na pozemek a mostem 357-010 je příčný sklon vozovky opačný.

- Vypracovat situaci soutisku obou staveb (most ev.č.357-009A a  357-010) ne jeden výkres a doplnit kóty rozšíření oproti stávajícímu stavu: ano vypracujeme a poskytneme paní Dastychové k odsouhlasení

Připomínky a požadavky paní Daniely Pecháčkové, v zastoupení (LV č.211):

- Ve smlouvě výslovně uvést, že v případě kácení bude dřevo ponecháno majiteli pozemku: ano, ve smlouvě je již nyní uvedeno, bude případně revidováno jako výslovná podmínka.

Připomínky a požadavky pan Stanislav Klát (LV č.121):

- Nesouhlas s prodejem pozemku parc. č. 706/1 v rozsahu uvedeném v projektu, zároveň požadavek na zachování sjezdu:  ano, upravíme rozsah záboru na korunu komunikace, sjezd bude tvořen mírným posunem směrem od mostu, zároveň bude omezen zábor pouze na korunu komunikace. Šířka přístupu bude zachována cca 4,0m.

- Vznesen požadavek na vypořádání majetkoprávních záležitostí na pozemku 706/2, 706/3, 706/4 souvisících se rekonstrukcí komunikace a výstavby opěrné zdi včetně osazení mezníku mezi pozemkem pana Kláta a pozemkem 680/1 (SIMMO s.r.o.): ano, krajský úřad pardubického kraje v součinnosti se SUS PK provede kroky vedoucí k vypořádání

- Vznesen požadavek na umístění lávky pro pěší přes Novohradku po dobu stavby: ano, bude zapracováno

- Požadavek na případné ponechání kamenů z demolovaného kamenného mostu k použití panu Klátovi: ano, k tomuto může dojít dohodou před zahájením stavby.

- Během stavby bude zajištěn přístup k panu Klátovi pro zásobování rybami: ano, během stavby bude po celou dobu zajištěn přístup. Uvede se do podmínek pro zhotovitele, zásobování bude zhotoviteli nahlášeno vždy alespoň 2 pracovní dny předem.

Připomínky a požadavky paní Věra Macounová (v zastoupení) (LV č.296):

- Zachovat přístup na pozemek, jednání na místě: ano, na místě byl přibližně ukázán průběh rozsahu tělesa silnice. Přístup na pozemek bude proveden na konci úpravy co nejdále od mostu kvůli bezpečnosti mimo svodidla. Bude upraven začátek příkopu, dosypán sjezd a provedena zapuštěná obruba a asfaltový klín.

- Osetí svahu luční květinovou směsí: ano předepíšeme tuto směs do projektu a do soupisu prací, případně bude zapracováno i do smlouvy o podmínkách provedení stavby.

Požadavky obce Nové Hrady:

- Zachovat obslužnost Dudychova: ano, předepíšeme zachování průjezdu na cestu na začátku úpravy. Cesta bude pro obyvatele Dudychova přístupná, v případě krátkodobého omezení budou obyvatelé Dudychova oznámeni touto skutečností a bude stanoven rozsah omezení (max vždy ½ dne se zajištěním provizorního průjezdu řízeného pracovníky stavby přes stavbu). Do Nových Hradů bude přístup po objízdné trase, provizorní přemostění není možné efektivně navrhnout s ohledem na stísněné poměry.

Modernizace mostu ev.č. 358-010 Polanka

Připomínky a požadavky paní Milady Marčíkové (LV č.358):

- Výstavbu mostu neprovádět během letních prázdnin: ano, bude zapracováno do smlouvy o podmínkách provedení stavby

- Zajistit přístup (parkování) na přilehlých pozemcích v majetku paní Marčíkové během stavby: ano bude zachováno

- Navrhnout lávku pro pěší přes Prosečský potok: ano bude navržena lávka šířky min. 1,20m na návodní straně s přístupem přes pozemky paní Marčíkové.

Korespondenci zasílat na adresu: Chata Polanka, Nové Hrady 107, pošta Proseč u Skutče, 539 44, email: M.Marcikova@email.cz

Připomínky a požadavky společnosti SIMMO (LV č.462):

- Upravit hranu sjezdu ze silnice na pozemek č. 963/2 a 731/4 tak, aby bylo možné projet osobním autem: ano, bude upraveno v rámci přípravy objízdných tras, tj. upravena ostrá hrana + úprava zaválcovaným asf. recyklátem

- Uzavírka bude označena až těsně před stavbou, u Zderaze bude dopravní značka „slepá ulice“ s dodatkovou cedulí „3700m“

- Korespondenci zasílat na sídlo firmy do Tábora dle KN + předán kontakt na jednatele: Ing. Mareček tel. 606 615 038, office@schweighofer.cz

Požadavky obce Nové Hrady:

- Upravit hranu sjezdu ze silnice na pozemek č. 963/2 a 731/4 tak, aby bylo možné projet osobním autem pro přístup do Mokré Lhoty: ano, bude upraveno v rámci přípravy objízdných tras, tj. upravena ostrá hrana + úprava zaválcovaným asf. recyklátem

Výše uvedené bude zapracováno do dokumentace a smluv. Následně dojde k projednání s dotčenými vlastníky za účelem potvrzení souhlasu se smlouvami o podmínkách provedení stavby a situací.

Záznam provedl: 14.2.2019  O. Svoboda