Příloha č. 5 ke smlouvě č. OR/23/XXXXX

# Požadavky vlastníků pozemků dotčených stavbou, vyplývající z uzavřených smluv

Objednatel Pardubický kraj (dále jen „PK“) v souvislosti se stavbou, která je předmětem této smlouvy, uzavřel v rámci majetkoprávní přípravy k níže uvedeným pozemkům dotčeným stavbou soukromoprávní smlouvy potřebné pro její uskutečnění. Níže jsou uvedeny podmínky vlastníků pozemků plynoucí ze smluv, jejichž splnění zajišťuje objednatel prostřednictvím zhotovitele, a které se tak zhotovitel zavazuje dodržovat a plnit:

- SMLM-837/1231/MS/44/2018

Drahomíra Kašeová, bytem Orebitská 365, 280 02 Kolín

LV 187

- stavebník se dále zavazuje, že v souladu s projektovou dokumentací výše uvedené stavby a investičním záměrem PK, bude obnoven hospodářský sjezd na p. p. č. 1142/2 v k. ú. Ronov nad Doubravou

- SMLM-865/1231/MS/44/2018

Jaroslava Svobodová, bytem Chittussiho nám. 117, 538 42 Ronov nad Doubravou

LV 574

- stavebník se dále zavazuje, že po celou dobu provádění stavebních prací během modernizace sinice II/337 bude zajištěna dopravní obslužnost pro nájemce p. p. č. 1144/1 v k. ú. Ronov nad Doubravou

- SMLM-790/1231/MS/44/2018

Miloš Kostelecký, bytem K Hájovně 65, 530 02 Spojil

LV 845

- stavebník se zavazuje, že v souladu s projektovou dokumentací výše uvedené stavby a investičním záměrem PK, bude obnoven hospodářský sjezd na p. p. č. 552/27 v k. ú. Ronov nad Doubravou

- S/OM/3236/18/JM

Státní pozemkový úřad, e.bergerova@spucr.cz

LV 10002

- Předmět nájmu užívat v souladu s účelem nájmu

- oznámit datum zahájení stavby nejpozději 10 pracovních dní

- po ukončení nájmu uvést předmět nájmu do stavu, ve kterém se nacházel ke dni zahájení nájemního vztahu, pokud se s pronajímatelem nedohodne jinak,

- trpět věcná břemena, resp. služebnosti spojené s pozemkem, jenž je předmětem nájmu,

- umožnit pronajímateli na jeho žádost vstup na pozemky za účelem kontroly, zda je pozemek užíván v souladu se smlouvou; den, kdy pronajímatel hodlá provést kontrolu, bude nájemci oznámen písemně alespoň 7 dnů předem; v případě nutné potřeby je pronajímatel oprávněn kontrolu provést i za jeho nepřítomnosti,

- S/OM/3132/18/JM

Lesy ČR, jiri.vanzura@lesycr.cz

LV 1093

- neužívat předmět nájmu jiným způsobem než stavbou, odstraňovat závadný stav,

- přebrat do dočasného úplatného užívání předmět nájmu, a to na dobu určitou ode dne protokolárního předání staveniště, nebo následující den po dokončení odlesnění, pokud k sepsání protokolu či odlesnění nedojde, pak nejpozději dnem nabytí právní moci stavebního povolení, do doby kolaudace stavby, nejdéle však na pět let ode dne nabytí účinnosti této smlouvy

- právo nájmu nezahrnuje zejména právo výkonu myslivosti, rybářské právo a právo těžby nerostů, k trvalým porostům nacházejícím se na předmětu nájmu, upozornit na kalamitu, škodu na porostech,

- výpověď nájmu lze, že nájemce porušil své povinnosti, a to i přes písemné upozornění pronajímatele,

- neumístit jakékoli stavby bez předchozího písemného souhlasu pronajímatele,

- ohlásit rok zahájení stavby ve smyslu nabytí účinnosti smlouvy do 31. 8. předchozího roku. Do 15. 12. předchozího roku před zahájením stavby, nejpozději však do tří měsíců před zahájením stavby, je povinen na základě platného a účinného rozhodnutí příslušného orgánu o odnětí z pozemků určených k plnění funkcí lesa vytyčit hranice odlesnění,

- využívat předmět nájmu řádným způsobem a pouze k dohodnutému a příslušnými úřady povolenému účelu, užívat jej v souladu s obecně platnými právními předpisy,

- na své náklady řádně udržovat na předmětu nájmu se nacházející předměty a zařízení, pokud se jedná o běžné záležitosti spojené s jeho užíváním,

- umožnit pronajímateli vstup na předmět nájmu za účelem zjištění jeho stavu a kontroly jeho užívání,

- umožnit pronajímateli výkon činností souvisejících s hospodařením v lese dle zák. č. 289/1995 Sb., lesní zákon, ve znění pozdějších předpisů a platného lesního hospodářského plánu, nebude-li příslušným rozhodnutím orgánů státní správy rozhodnuto jinak, se zakazuje jakékoli kácení trvalých porostů bez předchozího písemného souhlasu pronajímatele,

- není oprávněn umístit na předmětu nájmu jakékoli jiné stavby než odsouhlasenou stavbu,

- rozhodne-li příslušný orgán státní správy pravomocným rozhodnutím o uložení pokuty pronajímateli v souvislosti s porušením zákonných povinností, ke kterým došlo jednáním nebo opomenutím, bude povinen zaplatit pronajímateli částku ve výši uložené pokuty včetně případných dalších nákladů pronajímatele s tímto spojených, zejména pak nákladů řízení, a to vše do 5 pracovních dnů od doručení písemné výzvy pronajímatele k úhradě,

- není oprávněn přenechat bez předchozího písemného souhlasu pronajímatele předmět nájmu nebo jeho část do podnájmu třetí osobě,

- na vlastní náklady odstranit újmu, která na předmětu nájmu jeho činností nebo činností třetích osob vznikne, a to ve lhůtě 30 kalendářních dnů od doručení písemné výzvy pronajímatele k odstranění újmy,

- neuskladňovat a nelikvidovat odpady vzniklé jeho činností nebo činností třetích osob na předmětu nájmu, odvoz odpadu z předmětu nájmu a jeho následnou likvidaci odpovídá výlučně nájemce, provedena na vlastní náklady do 7 dnů od zjištění závadného stavu,

- nese plnou odpovědnost za veškerou újmu, která jím prováděnou činností nebo porušením jeho povinnosti či právním předpisem vznikne pronajímateli či třetím osobám,

- předložit platné pojistné smlouvy kryjící rizika poškození majetku pronajímatele,

- porušení povinností bude vyčísleno smluvní pokutou ve výši IO % aktuálního ročního nájemného, nejméně však 5 000 Kč, za každý jednotlivý případ, smluvní pokutou není dotčeno právo poškozené strany na náhradu škody a zaplacená smluvní pokuta se na náhradu škody nezapočítává. Smluvní pokuta je splatná do 15 dnů od doručení výzvy smluvní straně, která porušila své povinnosti,

- hranice předmětu nájmu jsou jim spolehlivě známy a nevzbuzují jakýchkoli pochybností,

- pozemek bude po dokončení modernizace silnice geodeticky zaměřen a zhotovitel stavby požádá orgán státní správy lesů o trvalé odnětí plnění funkcí lesa části lesního pozemku nacházejícího se pod silnicí tak, aby k povolení užívání stavby bylo rozhodnutí o trvalém odnětí pravomocné

- S/OM/3271/18/JM

Lesy ČR, jiri.vanzura@lesycr.cz

LV 1093

- rozsah služebnosti dle této smlouvy je přesně vymezen v geometrickém plánu č. 291-426/2019 vypracovaném f. GEODEZIE PARDUBICE s.r.o. – věcné břemeno je již zřízeno, GP nevyhotovovat

Obecné podmínky:

Po dokončení budou stavbou dotčené části nemovitých věcí použité pouze dočasně uvedeny do původního stavu.

Všem vlastníkům dotčených pozemků uvedených v předmětném územním rozhodnutí se musí oznámit vstup na jejich pozemky v náležitém předstihu.

V případě vlastníků pozemků dotčených kácením dřevin (viz přiložený seznam) nabídnout možnost ponechat si veškerou dřevní hmotu.

Pro vyloučení pochybnosti se výslovně stanovuje, že jsou-li v této příloze stanoveny povinnosti s termínem plnění před nebo po realizaci díla, nezapočítává se tato doba do doby realizace uváděné v čl. III smlouvy.

Podmínky vlastníků budou aktualizovány dle nových smluv o podmínkách provedení stavby!